[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

装饰公司项目经理工作手册

[image: image2.png]
[image: image1.png]






















































































































































































































































1、设计师跟进


2、公司巡检进行检查


3、客服人员电话回访





1、设计师跟进


2、公司巡检进行检查


3、客服人员电话回访





1、设计师跟进


2、公司巡检进行检查


3、客服人员电话回访





1、工长研读图纸并准备材料


2、监理准备材料


3、工厂研读图纸





竣工验收阶段





完工自检阶段





工厂安装阶段





墙面处理阶段





木作完工验收





隐蔽工程验收





开工约3天后





开工交底当天





开工前一天�





开工准备期三天





监理对现场卫生五次检查


监理、工长全面检查验收


进行细部处理





监理对进场成品质量检查


监理对成品安装检查验收


监理对安装损坏检查验收





监理对工地卫生四次检查


监理对墙面腻子检查验收


监理对工厂制作四次追查





监理、工长、客户验收


2、 现场卫生保洁


3、 收尾款，开保修单





监理对工地三次卫生检查


监理对木作工程进行检查


监理对工厂制作三次追查


工长、监理、客户验收


验收合格，催收中期款





监理对工地二次卫生检查


监理对隐蔽工程进行检查


监理对工厂制作二次追查


工长、监理、客户验收





监理对工地首次卫生检查


监理对工地首次质量检查


监理对工厂制作跟单追查





集体召开开工动员会


设计师现场交底


工厂去现场量尺


现场放线 


请业主对材料进行验收





材料进场


2、 施工监理对材料进行验收





设计部发工程通知单


工程部发包工程


工程部订购工厂成品


工长、施工监理准备开工








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image3.wmf] 

木作完

工

验收

 

