[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

XXXX项目模板工程

招

标

文

件
招标单位：X

               联 系 人：       X         
               电    话：   X      
招 标 文 件

第一条、招标投标日程安排
招标投标日程安排

	序号
	程序
	时间
	说  明

	1
	发出投标邀请函
	  3月25日 至

  3月31日
	向潜在投标单位发出投标邀请函

	2
	领取招标文件
	4月1日14:00时
	领取地址：X

	3
	提出需要澄清

的一切问题
	4月5日14:00时前
	各投标人将需解答的问题

以电子邮件形式发送至：X@qq.com

	4
	提交投标文件

截止时间
	4月14日
	提交地址：XX

	5
	评标
	4月18日14：00
	评标委员会成员进行评标

	6
	揭晓评标结果
	评标结束后
	由评标委员会确定

	7
	履约保证金
	请于中标单位确定后3日内将履约保证金打入招标人指定账户
	履约保证金300000元（大写： 叁拾万圆），必须电汇。

开户名称：（请财务填写）

开户行：
账号：


注：1、投标人须具备木工作业分包壹级资质，注册资本金满足相应规定要求，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；其中现场负责人必须为投标单位在职职工，近三年内施工过相类同项目的工程；

需提供以下证件：具备独立法人资格的企业营业执照、资质证书、安全生产许可证，税务登记证，组织机构代码；操作人员岗位资格证书等。

2、本表安排如有变动以招标人最新通知为准 。

3、招标人评标后，中标单位接到中标通知书后3日内缴纳叁拾万元履约保证金。中标单位接到中标通知书后10日内签订分包合同，履约保证金具体划分如下：

	工程质量保证金

（万元）
	工程进度保证金
（万元）
	安全风险抵押金
（万元）

	10
	10
	10


施工过程中，如出现1人以上（含1人）重伤及死亡事故，罚没全部履约保证金；如出现进度、安全及质量罚款、违约扣款等将从履约保证金中扣除，数额不足以扣除的另从工程款中扣除。工程竣工后1月内扣除相应款项后，履约保证金剩余部分无息返还。

第二条、工程概况

工程名称：XXXX项目模板工程。
工程地点：X
工程内容：   施工图、图纸会审纪要及设计、变更联系单范围内所有木作业劳务及模板工程所需材料。

工程立项批准文号：     XX     
资金来源：          自筹                                               

工程招标承包范围：XXX项目经过专家认证的审图意见和图纸中包含的木工作业劳务及模板工程所需材料（除钢管、扣件）；

    工程承包方式：采用招标人负责项目管理和大型机具机械，中标人包人工、包材料、包小型工器具、包安全、包工期、 包质量、包文明施工、包交工验收的一揽子承包方式。

第三条 现场情况简介
现场场地：各投标单位自行到现场勘察。

第四条 标段划分及要求
4.1、本次招标分为 壹 个标段。
4.2、工期要求：开工日期：（以正式下发的开工报告为准）；
         合同工期总日历天数：以招标人施工进度计划为准。

4.3、质量要求：达到当地市优质结构标准。
4.4、现场安全文明施工要求：达到当地安全文明工地标准。

第五条、技术标准和技术要求

5.1、按施工图施工；

5.2、本标书的有关要求；

5.3、施工图所明确采用的中国国家标准、部颁和浙江省有关标准、施工技术（验收）规程和规范；

5.4、投标人在投标过程中如发现招标文件中有需要澄清的地方，应及时向招标人咨询。

5.5、本项目所选用的材料均是正规厂家生产材料，其技术指标应不得低于中国部颁和浙江省有关材料的指标。

第6条 、招标要求

6.1、工作内容

6.1.1 设计施工图纸、会审纪要、设计变更、模板专项施工方案等文件中需要的所有模板承重架支设、模板安装、拆除等均在承包范围内；包括但不限于内支模架钢管搭设、拆除、转运（包括模板安装全部完成后按规格、尺寸分类退至装车现场）；模板制作、组拼、清理、堆放、模板修补、刷油、涂刷隔离剂、界面剂；预制构件、预留洞口、放样预留洞模板的制作、安装；所用材料的装卸、搬运；施工现场及作业区场地的清理（包括钢筋安装前、混凝土浇筑前的模板面卫生清理）、浇捣混凝土时模板安全监护、混凝土浇筑完成后的柱头漏浆清理及混凝土隔离钢丝网安装、外悬挑架挑出层的模板隔离封闭等。工程施工用的模板、方条、消耗性材料及小型材料均由中标人负责，如止水螺栓、加固螺栓、内撑水泥条、钉子、铁丝、胶带、粘结胶；混凝土胀膜部位的处理及模板工程所用的全部工机具、及符合标准的配电箱、电缆、灯具等。保证达到温州市安全文明工地标准。
6.1.2招标人负责现场接送电至三级箱及管理工作，中标人施工机械按现场平面布置图安放。

6.1.3中标人将材料分类堆放整齐，完成当日落手清工作。需二次搬运的，由中标人负责。

6.2、材料、设备供应及结算办法:

6.2.1招标人供应的材料设备有：塔吊、施工电梯等大型机械设备；钢管、扣件由架子工班组提供，中标人负责卸车、转运，完工后按招标人指定地点堆放码垛。

6.2.2 中标人购材：除甲供材以外的其他材料、机械设备由中标人自购。此类材料中标人不计取采保费及检验试验费。如中标人不采购，届时按材料确价的2倍从中标人该项目工程结算总造价中扣除。

6.3中标人配备足够的施工人员，确保人员随时可加班加点，不得以任何理由推辞，并必须严格按照中标人项目部的施工进度计划节点完成承包合同范围内的各项工作，中标人原因每延误一天处以10000元的罚款，以此类推。

6.4、对于承包工作范围以外的，由招标人项目部提出安排，中标人必须按时保质保量完成。按工日计150元/工付给中标人，必须在七天内报招标人项目部审定，否则不予认可。

第七条、实施和管理

7.1、投标人所委办的项目负责人必须具有三年以上的工作经验，具有完成此项工作的经验和组织能力。中标人在实施本项目过程中，未经招标人同意不得调换项目主要负责人。本项目在施工过程中，中标人所委派的项目负责人由于工作不力、不听从指挥、工作失职，招标人有权要求撤换，中标人不得托辞拖延。中标人项目负责人必须为本单位职工，需将其合同、社保证明、工资发放单、身份证复印件等加盖公章交由招标人项目部保管。如施工过程中发现现场负责人人证不符，每次发现给予中标人伍万元罚金

7.2、中标人应无条件接受招标人对各个阶段的质量监督和检测，并执行其指令，以确保工程质量。中标人应无条件接受招标人对工期和施工进度的协调和管理，以保工期能按时完成。

7.3、中标人从进驻施工现场开始，还应遵守招标人的治安、交通、保卫等工作的管理。

7.4、招标人提供电源水源，根据中标人提供的职工花名册提供宿舍。中标人人员离场时应及时调减住房，中标人完成所有承包范围内的工作后，中标人人员不得入住本工地。必须爱护设施，如有损坏，按中标人管理办法赔偿。
7.5、本施工项目不得转包，如发现立即取消中标人的承包资格，并由中标人承担招标人由此发生的一切经济损失。
第八条、工期和质量

8.1、本项目施工日期由招标人确定。

8.2、如果中标人不能按招标人要求的时间开始施工，应提前以书面形式向招标人说明原因，无正当理由又不能按时进场施工则视为违约，招标人将没收履约保证金。

8.3、如果中标人不能按规定的最后时限完成施工任务，每逾期一天，中标人将被招标人处以10000元的罚款，罚款将在合同支付结算中扣除。

8.4、质量要求：达到当地市优质结构标准。
第九条、工程款支付

9.1、无预付款。

（1） 中标人按月底前已经完成的工作量，计算完成工程量，由项目部施工员、安全员、质检员、材料员等管理人员签字，并报项目经理核定后，在次月20日按本月实际完成工程量80%付给工程款；

（2） 脚手架拆除后付款至90%

（3） 工程结顶，主体验收合格后30日内付清。

9.2、结算工程量：结算工程量以招标人最终审核完成的实际工程量为准。

9.3、发票开具：受营改增政策影响，中标人应向招标人开具符合最新税收政策的发票，因中标人原因而导致纳税成本的增加部分由中标人承担。
    第十条、验收

10.1、交付验收的条件

工程所有内容已全部完成，招标人已进行验收并中标人完成了全部整改工作、清洁工作。

10.2、验收由第三方检测机构、招标人、监理及施工单位共同按图纸和有关规范进行验收。

 第十一条 投标报价须知

11.1、按上述承包方式和工作内容按图纸建筑面积计算（建筑面积《依据建筑工程工程量清单计价规范2013》计算），采用劳务及材料分别报价方式，单价包含人工工资涨价风险、材料涨价风险、意外保险及政府提高工人待遇风险在内。中标人在施工过程中不得以任何理由提高单价，单价一次性包死，不管任何因素发生不再调整。
11.2、投标人报价需充分考虑招标文件要求及工期、人工费、材料费上涨、政策、招标人暂时性资金不到位等因素，实施过程中，招标人不做任何调整，中标人如违约，中标人将承担合同额5%的违约金。

11.3、投标文件（一式贰份）应包括以下内容：

（1）投标承诺书（需加盖企业和法定代表人或委托代表人印章）；

（2）法定代表人资格证明书和授权委托书、营业执照复印件、企业资质证书复印件、安全生产许可证复印件、项目管理人员组成表、项目现场负责人劳动合同、其养老保险明细及资质证书，上述复印件均加盖公章；企业业绩情况（包括获国家、省市级奖项及荣誉称号情况以及同类工程施工经验）；

（3）投标报价函

（4）项目负责人简历表

（5）其他辅助说明资料

注:投标文件封面和密封条骑缝处及投标函均应加盖投标人印章并经法定代理人或其委托代理人签字或盖章。商务标包封和外层总包封在封口处粘贴封条、并加盖投标人印章，否则，其投标将被拒绝。
    第十二条 评标及中标须知

12.1、本工程由招标人组织的评标委员会进行评标。

12.2、本工程按  综合评价（合理低价中标）  进行评标，并评出中标人。

评标委员会根据各投标文件，对各投标单位的技术标、商务标、项目经理的业绩及企业的实力情况进行综合评价，择优选定中标单位。

12.3、中标人须在收到中标通知后起10天内与招标人签订施工合同，否则招标人有权重新选择中标人。

    第十三条 附件

附件一：投标承诺书；

附件二：投标报价函

附件三：法定代表人资格证明书、投标文件签署授权委托书格式

附件一：                   投 标 承 诺 书

致：XXX有限公司

我方已收到XXX项目模板工程招标文件，经考察研究上述招标文件及合同条件、技术规范的全部内容和其他有关文件，我方决定参加投标，并承诺如下：
1. 我方已详细审核全部招标文件及有关附件，愿意承担本工程的施工。

2. 如果我方中标，我方承诺工程质量达到 达到当地市优质结构  标准并达到当地安全文明工地标准，并保证按招标文件和合同条件、技术规范要求按期完成全部工作，并修补其任何缺陷（保修）。

3. 我方理解贵方将不受必须接受所收到最低标价或其他任何投标书的约束。

4. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。除非另外达成协议并生效，招标人的招标文件、中标通知书和我方的投标文件、投标承诺书将构成约束我们双方的合同。

5.我方承诺我方报价已综合考虑市场、场地、环境、材料、设备、人工、政策等因素的影响，施工过程中不再提出任何调价申请。

6.我方承诺不会因招标人暂时资金不到位而停工；我方承诺我方严格遵守招标人发出的招标文件及合同文件，如有上述违背，将愿承担合同额5%的违约金。

7. 本投标承诺书作为投标文件的一部分。

投标人：（盖章）                                     

法定代表人：（签字或盖章）                           

委托代理人：（签字或盖章）                           

地址：                                              

电话/传真：                                         

开户银行名称、帐号：                                

开户行地址/电话：                                   

        日期：       年    月    日

附件二：               投标报价函

致：山东莱钢建设有限公司：

我公司已深刻理解 XXXX项目模板工程招标文件的内容，完全同意招标文件的各项要求；我方已调研当地建筑市场状况，报价时已充分考虑工期、人工费上涨、材料费上涨及让利、政策等因素的影响，综合其他因素，我方报价为：

	项目
	单价（元/平方米）
	大写（元/平方米）

	木工作业劳务
	
	

	招标文件所含材料
	
	


  1合同价款为固定综合单价合同并包含施工过程中的材料费、施工费、清理费、机械进退场费、施工用水电费、税金、现场经费、施工及技术措施费、测量费、利润及所需的其他所有费用。

2合同价款是由中标人按照承包范围、合同约定、规范及图纸的要求、现场条件、施工组织设计等投标报价并经招标人确认的综合单价。并且适用于此后的工程设计变更和工程量的调整。

3中标人对本工程的全部施工图纸、设计说明、招标文件、合同条件、工程所在地周围环境、交通道路等情况应认为均已详细研究。

4合同价款不能因任何原因包括但不限于人工、机械、物价、税项或利率、材料价格或货币汇率以及各项取费标准等的变动而更改。

5由于施工质量原因产生的额外的费用由中标人负责。中标人采用新材料，新技术，新工艺，专利或其他等而产生的费用包含在综合单价内。

投标单位（盖章）：

    法定代表人（签字）：                        日 期：

附件三：
一、法定代表人资格证明书
单位名称：

地    址：

姓    名：      性 别：    年 龄：    职 务：       系        的法定代表人。为温州市龙湾区永兴街道南桥北村、祠南村联建三产安置房项目钢筋作业劳务，签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。

特此证明。

      投标人：                           （盖 章）

      日  期：                         年    月   日

二、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                   （单位名称）            的            （姓名）为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。
代理人：                 性别：              年  龄：

身份证号码：             职务：              

投标人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：                      年     月    日

[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]