[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

奥运期间安全预案

目      录

一、工程概况：

1、现场消防组织机构

2、现场治保组织机构

二、消防保卫预案及措施
     1、现场、生活区消防预案及措施
     2、现场、生活区治安防范预案及措施

     3、奥运期间留守人员治安保卫、消防应急措施
三、工地防火措施

四、消防保卫措施

五、留守人员协议书

六、留守人员名册
一、工程概况

	序号
	项 目
	内 　　　容

	1 
	工程名称
	朝阳雅苑.住宅楼

	2 
	建筑面积

层数
	55228平米          11/14层

	3 
	工程地址
	朝阳区六里屯路南

	4 
	建设单位
	北京优孚房地产开发有限公司

	5 
	监理单位
	北京华厦工程项目管理责任有限公司

	6 
	施工单位
	江苏省苏中建设集团股份有限公司

	7 
	承包方式
	施工总承包


1、现场消防组织机构
项目经理部成立消防安全领导小组，全面领导、指挥、组织现场消防工作。下设义务消防队。

3.1.1、消防组织机构网络图

	消防安全工作领导小组


[image: image1.png]
	项目各职能部门
	保卫部



	
	
	


1.2．消防安全领导小组

          总指挥：张卫东        电话：13321106569

         副指挥：解其来    张征民            

        成  员： 陈春华   储成林   秦龙海   季珍海   许波平   纪协来    叶宏圣   程书来  阙向林    汪宝祥   黄   铭   吕中桂      高风英    邓中进

    1.3、各级职责

1.3.1、消防安全领导小组的职责：

对施工现场的消防保卫工作全面负责，及时传达上级有关文件精神，根据生产任务、季节变化以及国家重大政治活动等情况，准确地有针对性的布置消防安全、防火工作。施工现场如发生火灾，负责领导、指挥、组织灭火、救援工作，并协助公安机关调查火灾原因。

1.3.2、灭火作战组长职责

接到报警后,迅速赶到火灾现场，领导制定灭火计划，组织、指挥灭火战斗；采取果断措施，控制火势蔓延；在关键时刻以国家和人民生命财产为重，做出正确决策。

1.3.3、义务消防队的任务与职责

认真学习施工现场和生活区等的相关消防安全知识，了解和掌握季节性的防火、灭火要领，掌握各种消防器材的使用方法，配合项目消防领导组织开展消防宣传、防火安全检查等活动，发现隐患及时反映，消除不安全因素；模范遵守消防管理制度，积极参加防火安全学习宣传活动，爱护现场消防设施，勇敢参与消防灭火工作，做到“招之即来，来之能战，战之能胜”。

1.3.4、各施工单位防火责任人职责

1）、按规定和要求制定施工现场、生活区的防火安全方案和措施，并组织落实。

2）、负责本单位施工人员的经常性的防火安全教育和检查，及时制止和纠正各种违规违章行为。

3）、组织义务消防队的业务学习和训练，维护消防器材的安全有效，消除消防隐患和障碍。

4）、组织扑救初期火灾，及时准确地向项目保卫部门报告火灾险情，保护火灾现场，及时报警。

5）、负责对本单位存在的消防安全隐患进行清理、整改，直至达到消防安全要求。

2、现场治保组织机构
2.1、治保小组机构网络

	项目治保小组




	项目各职能部门
	保卫部



	
	
	
	


2.2、现场治保组织

       总指挥：张卫东        电话：13321106569

         副指挥：解其来    张征民            

        成  员： 陈春华   储成林   秦龙海   季珍海   许波平   纪协来    叶宏圣   程书来  阙向林    汪宝祥   黄   铭   吕中桂      高风英    邓中进

 2.3、现场治保小组职责：

认真贯彻执行国家法律、法规和北京市政府有关文件规定，及时传达上级文件精神，积极组织开展各个时期的治安保卫工作。落实各项责任，维护现场治安秩序，防止或减少各类案件的发生，积极配合公安机关打击各种犯罪活动。

2.4、现场治安员职责

熟悉了解现场情况，掌握工作范围人员动向，发现事故苗头及时向组织反映，将事故消灭在萌芽状态。努力学习，提高自身素质，改善工作方法，做到知情况，能调解，及时反映，及时报警。

2.5、现场消防保卫信息联络表

	火   警
	119
	急救中心
	120

	匪   警
	110
	公司保卫部
	



二、消防保卫预案及措施

1、现场、生活区消防预案及措施
1.1、消防道路设置

根据现场建筑的实际布局，在施工红线以内布置消防通道，但因售楼处已正在使用，因此消防通道被断开，必须利用场外道路，施工现场东侧紧邻星火路，可作为消防道路使用；南侧生活区有通道与建筑物相邻距离15m，北侧有六里屯南路且已设置两处大门供应急时使用，西侧围墙外为原北京第三印染厂主干道可由甲方协调利用该道路作为消防通道。

1.2、消防器材配置

在建筑物的四周部位，设置消火栓6处，各配角25m消防水龙带两条，消防水枪一支，消防半径＞50m。消火栓布置详见临水平面图

现场主入口，消防重点部位，生活区配备消防器材架9组，每组配备25米水龙带两根，φ19水枪一把，太平斧5把，火钩5把，5kg干粉灭火器5只。宿舍区每两间配5kg干粉灭火器1只。

按规范要求在建筑物内设3根￠65消防竖管，每层配备消火栓、25m水龙带一条、消防水枪。随施工的进度，在每层的楼层内设置两组灭火器。

本工程水源由市政管网引，临水管网为生活、生产、消防合用管网。临时供水管网呈工形布置，管径￠100，埋深800mm；水源由六单元东侧的水表井引入，表井引入的出口设置阀门。本工程施工由市政管网直接供水，本工程的施工面积较大故设置水泵房加压供水。

施工用水：从管网引入，楼内从消防立管，每层甩口，￠65管口，并设置锁闭阀门。外围设置甩口4个，并设置阀井。

生活用水：由于现场使用面积的局限性，现场不设置生活用临时设施。

1.3、施工现场、生活区消防安全措施

1.3.1、施工现场和生活区配备足够的消防器材，干粉灭火器，消防水带及水枪、消防箱等消防设备，配备专业消防安全管理人员负责管理和检查。

2.1.3.2、发生火灾时，应迅速准确的报警，并积极参加扑救，报警后应及时向田同山报告报警情况，派人及时到路口迎接引导消防车，火警电话“119 ”。

1.3.3、在公安消防车未到时由张卫东同志负责总指挥。总指挥应指挥现场义务灭火组织积极扑救火灾；消防车到后由公安消防队统一指挥。现场义务消防队应积极配合公安消防队扑灭火灾，努力将火灾损失降到最低程度。

1.3.4、火场总指挥在火灾蔓延，必须进行拆除才能避免重大损失的时候，有权决定拆除毗连火场的建设物、构筑物；指挥、调动本单位的交通运输车辆、水源、电源、电讯和医疗救护力量投入灭火战斗。

1.3.5、火灾发生时，现场义务消防队各组应各司其责，服从总指挥的指挥，积极投入扑灭火灾的战斗。，电话：，总指挥要判明火场情况，指挥各组迅速投入灭火战斗。

2）、灭火组负责扑灭火灾，由保安负责，电话：，使用的灭火器材必须符合火源介质。

◆ 木质材料起火，初起火灾应迅速使用干粉灭火器扑救；火情大时应使用消防水带，迅速灭火；

◆ 配电箱及其它电气设备起火，应使用干粉灭火器扑救，并及时切断电源。未切断电源禁止使用消防水带灭火；

◆ 宿舍、食堂等起火，应先切断电源。初起火时使用干粉灭火器扑救，火情大时应立即使用消防水带迅速灭火，避免火情进一步扩大；

◆ 工程起火，应根据着火材料的介质，使用适合的消防器材灭火。

3）、抢救组负责抢救伤员、物资；抢救组由                   负责，电话：          抢救组应及时将救出的伤员送往就近医院，确保伤员得到及时救护；奋力抢救起火物资并将抢救出的物资转移到远离火灾现场的安全区域，努力将火灾损失减少到最低程度。

1.3.6、火灾扑灭后，经公安消防队同意后，各级人员在总指挥的指挥下，迅速转入清理火灾现场的工作中去。

1.4、施工现场、生活区消防安全管理规定

为加强施工现场和生活区的消防安全管理，防止各类火灾事故的发生，保障项目工程施工生产的顺利进行和各施工单位人员的生命财产安全，依据《北京市消防条例》《北京市建设工程施工现场消防管理办法》和《北京市防火安全工作管理规土建、安装定》等文件，制定本规定。

各留守人员均须按照《北京市建设工程施工现场消防管理办法》《北京市防火安全工作管理规定》以及市政府、市建委有关施工现场的消防安全管理规定和本规定，认真落实防火责任制。凡擅自违反各项规定，造成事故或事故隐患，项目经理部将依照《项目工程消防保卫管理处罚规定》等，对责任单位和责任人员进行处罚。

1.5、施工现场、生活区消防安全处罚规定

本规定依据《北京市建设工程施工现场消防管理办法》《北京市防火安全工作管理规定》《北京市消防条例》《北京市建设工程施工现场管理问题性质的认定及处罚规定》《消防法》及北京市、市建委有关安全生产、消防工作的要求和本项目经理部《施工现场、生活区消防安全管理规定》等有关规定的内容制定。

1.5.1、违反国家及北京市有关规定和本项目部《施工现场、生活区消防安全管理规定》《现场违规违章快速处罚办法》等有关规定，有下列行为之一的，对直接责任者和直接责任单位处停工、限期整改、对直接责任者处罚款1000－2000元；

 1）、造成火灾或构成重大火灾隐患及严重违章指挥、违章操作造成后果的；

2）、进入现场的易燃易爆、有毒有害等危险性、伤害性较大的材料，因存放、使用、保管不善，造成事故的；

 3）、宿舍照明灯超过100瓦，库房灯下或其周围50cm内堆放易燃易爆材料的；

4）、在宿舍内使用明火，或违反规定使用电热器具的；或私自在宿舍内使用可燃材料支搭隔断的；

5）、未经批准擅自将家属、孩子、朋友等外人带入现场及居住的；

6）、无故随意将灭火器药剂倒出，打开消火栓放水，擅自动用灭火专用工具的；或恶意损坏灭火器材及设施的；
2、现场、生活区治安防范预案及措施
2.1、现场、生活区治安防范设施及人员配置

项目部设置安全保卫部，现场、生活区入口处设置门卫室，配备6名专职保安人员，负责进出现场人员检查、登记；项目部安排刘德宏专职负责协调解决个类纠纷，

2.2、施工现场、生活区治安防范管理规定

为加强施工现场和生活区的社会治安管理，防范各类治安案件的发生，保障工程留守人员生命财产安全，依据《中华人民共和国治安管理处罚条例》《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》和《北京市企业治安保卫责任制规定》及北京市有关文件精神，结合本工程具体实际，制定本规定。

1）、在生活区、施工现场宿舍内不得进行赌博或其它违法违纪活动的；

2）、不得留外地人员在工地住宿。

3）不得监守自盗。

4）不得打架斗殴，不得和外地闲杂人员来往。

5）按分工做好交接班并做好交接班记录。

3留守人员治安保卫、消防应急措施

3.1．内部报警电话：                  
3.2，外部报警电话：                
火警：119，匪警：110，交通警：122，急救中心120、999。

报警时应详细准确报告：出事地点、单位、电话、事态现状及报告人姓名、单位、地址、电话。在急救过程中，遇有威协人员人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取紧急措施，疏通事发现场道路，保证支援工作的顺利进行。密切配合专业救援队伍进行急救工作。

3.3.紧急事故处理结束后，项目安全部应在24小时内填写《应急准备和响应报告书》，一式三份，自留一份，社会综合部一份，环境管理者代表一份。

3.4、值班

项目部成立经理值班室，值班电话：       值班场所：办公室

3.5、施工现场消防设施，器材的设置

3.5.1、现场消防车道利用原有的道路环绕及施工现场内的施工道路，宽5m。

3.5.2、现场消火栓配备四处，形成消防供水灭火系统。

3.5.3、为保证施工安全，现场增配4套灭火用具，按照“五五制”配置。

3.5.4、消防设施、器材管理：建立维修保养制度，并绘制流动明细表，每月度统计一次。各种消防设施，器材设专人负责，保证器材高度灵敏有效。配备各种消防标志、标牌。

3.6、应急和响应措施

3.6.1、项目经理

1)、对组织施工和工程项目的消防安全工作，负责按领导责任指挥和组织施工要遵守有关消防法规及内部规定，逐级落实防火责任制。

2)、将消防工作纳入施工生产全过程，认真落实国家和北京市关于消防要求及消防方案。

3)、施工现场易燃品临设支架应符合要求，支搭前应经消防保卫部门审批同意后方可支搭。

4)、加强对义务消防组织的领导，组织开展群防活动，定期进行防火学习训练。

5)、发生火灾事故，及时组织扑救，立即向上级报告，保护现场，协助事故调查。

3.6.2、留守人员班组消防工作责任制

1)、对本班、组的消防工作负全面责任，自觉遵守有关消防工作法规制度，把消防工作落实到职工个人，实行分片包干。

2)、消防工作纳入班组管理，分配任务要进行防火安全交底，坚持班前教育，下班检查活动，消防火检隐患做到不隔夜，杜绝违章冒险作业。

3)、坚持义务消防队员和积极参加消防学习训练活动，发生火灾事故立即报告，组织力量扑救，保护现场，配合事故调查。

3.6.3、职工个人防火安全责任制

1)、负责本岗位上的消防工作，学习消防法规及内部规章制度，提高法制观念，积极参加消防知识学习，训练活动，做到知本单位、本岗位消防制度，发生火灾事故会报警（电话119），会使用灭火器材，积极参加灭火工作。

2)、工作生产中必须遵守本单位的安全操作规程和消防管理规定，随时对自己工作生产岗位周围进行检查，确保不发生火灾事故和留下火灾隐患。

3)、勇于制止和揭发违反消防管理的行为，遇有火灾事故要奋力扑救，注意保护现场。

值班人员花名册

（  ）楼：                     身份证号   

  （  ）楼：                     身份证号   

    （  ）楼：                     身份证号   

 （  ）楼：                     身份证号   

 （  ）楼：                     身份证号   

   （  ）楼：                     身份证号   

   （  ）楼：                     身份证号   

保安公司                  

                  身份证号

                  身份证号

                  身份证号

                  身份证号

                  身份证号

                  身份证号

                  身份证号

三、工地防火措施

“安全第一、防消结合”是我们国家的的消防的方针政策，项目部春节留守时，也应做到的是制定一个行之有效的预防措施。

1、 工地保安负责整个工地的消防保卫工作，尤其是夜间，要时刻警惕，发现火警，及时拉响警卫室的报警装置，采取有效措施消除火情。

2、 各楼座留守人员在日常生活中，要时刻加强责任心，对现场仔细巡视，及时发现现场潜在火患，并加以控制，减少工地损失。

3、 当工地发现火情或有火警发出时，各楼座留守人员要及时将手中的对讲机，召集人员，以最快的速度赶到现场，视火情给予处理，如火情难以自救，要及时向项目经理汇报，拨打火警电话“110”请求消防部门给予支持，避免火灾损失扩大。

4、 日常生活和工作中，保卫人员要加强对消防工作的宣传，提高消防工作的知识，以增加应急消防力度。

5、 遇有险情出现，要保持头脑冷静，担任日常领导工作的同志，要镇定指挥现场工人，分工有序，及时消灭险情，保证国家财产安全，如遇火情较大，难以控制时，应及时疏散现场人员，首先确保人员安全。

6、各楼座留守人员要经常互相探讨相关消防知识，学习有关消防法规及时增进消防经验，搞好工地消防工作。

四、消防保卫措施

为了加强施工现场消防保卫工作，预防和减少各类安全事故，维护施工现场的正常秩序，确保施工生产的顺利进行，依据相关治安、消防、交通和北京市各项政府法令，双方特签订如下消防保卫协议书。

1、施工区人员：

（1）主要大门、保安队： 


（2）     楼： 

（3）     楼：


2、生活区人员： 

        保安队：

五、留守人员协议书

为了保护集体材产，责任落实到人。确保工程材料、库房材料、办公区材料，等各种工程材料的安全不得受损失，特定协议如下∶

一、甲方要做到的事项∶
1、项目做好施工现场清收集中保存，编有数据。
2、做到现场拍象保存各一份，来年对照起封。
3、双方一起做好封条手续。

4、配备一人一台对讲机。
二、乙方要做到的事项∶

    1、要有主人翁的思想，一心为公，一心为保护集体财产为主。
2、值班时要正常巡视工作，一发现有情况，就要互通情报。重大情况及时汇报公安部门及项目经理。

3、值班人员不得私自离开岗位。吃饭时要换班吃饭。

4、如多人值班要做好交接班记录，交接时双方要一起点交双方签字生效。

5、发现留守人员私自出售工程材料，如有这种情况有一罚十扣除工资。

6、在留守期间严禁用明火取暖、用煤炉取暖，发生火灾及中毒事故自负。

7、在留守值班期间被盗窃不报，经当地派出所处理按进价70%赔偿。

    8、留守人员不得留宿外来人员（特别是女人）。发现一次罚款伍佰元从工资扣除。

以上条文双方签字生效执行。

六、留守人员名册
值班人员花名册

1. （  ）楼：               身份证号

2. （  ）楼：                身份证号

3. （  ）楼：                身份证号

4. （  ）楼：                身份证号

5. （  ）楼：               身份证号

6. （  ）楼：                身份证号

7. （  ）楼：                身份证号

保安公司                  

                  身份证号

                  身份证号

                  身份证号

                  身份证号

                  身份证号

                  身份证号

                  身份证号

  组   长：  身份证号    

   身份证号    

               身份证号    


苏中建设集团股份有限公司 

（北京分公司）

2007.12.31






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

