[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

龙腾·孟河首府
智 能 化 工 程 招 标 文 件

项目名称：    孟 河 首 府            
招标单位：常州龙腾房地产开发有限公司 
日    期：  2011年 10 月 28 日
一、投标须知  

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	孟河首府智能化工程（电视监控系统、车辆管理系统、可视对讲系统、电子栏杆系统、背景音乐系统、、LED屏）

	2
	建设地点
	常州新北区新孟三路以北富强路以西

	3
	招标方式
	邀请招标

	4
	承包方式
	包工包料

	5
	质量标准
	常建（2008）209号《常州市新建住宅小区安全防范设施建设管理实施办法》等

	6
	招标范围
	孟河首府智能化工程

	7
	供货要求
	满足附件及合同要求

	8
	资金来源
	自筹

	9
	投标人资格要求
	满足附件及合同要求

	10
	报价方式
	报价含主机、安装费及税金等。

	11
	投标保证金
	壹万元人民币

	12
	踏勘现场
	投标人自行考察

	13
	投标人替代方案
	不允许

	14
	投标文件份数
	壹份正本，壹份副本

	15
	投标文件递交地点及截止时间
	接受人：常州龙腾房地产开发有限公司
地点：常州新北区薛家顺园路2号  联系人：焦雪花  电话：88222180-6002
投标截止时间：2011年 11 月 7日17：00

	16
	开标
	时间：根据工作安排另行商定

地点：常州龙腾房地产开发有限公司三楼会议室

	17
	评标方法
	综合考核、经评审的合理低价中标


二、投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。
2、投标报价的计价方法按投标须知要求执行。

本工程项目采用总承包方式【即交钥匙工程:包括完成智能化产品的制造、运输、装卸、以及智能化系统的安装、调试直至有关部门完成验收合格，交付建设方正常使用前的所有一切费用】。投标人应根据招标文件的有关要求、招标范围相应图纸的工程量考察工程现场，充分考虑施工期间各类材料的市场风险和政策性调整确定风险系数计入投标报价，今后不作调整（设计变更和招标人要求变动的内容除外）。
三、投标文件编制与递交

1、投标文件编制

（1）、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

（2）、投标人的投标文件应包括下列内容：

1）投标函

2）法定代表人资格证明书

3）法定代表人委托代理人的委托书（必须提供原件）
4）投标报价汇总表

5）企业法人营业执照
6）售后服务承诺书
（3）、投标文件的份数和签署

1）投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2）投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

3）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。
2、投标文件的递交

（1）投标文件的密封与标志
密封：投标人必须按前附表要求的份数将投标文件密封提交，并在封袋骑缝密封处加盖投标人法人印章和法定代表人或其委托代理人的印章。

标志：投标人应在投标文件封面上正确标明“正本”或“副本”字样，所有封袋上都必须写明招标人名称和工程名称以及投标人的名称。

（2）投标截止期

1）投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将在投标文件上注明收到的日期和时间。

2）超过投标截止期送达的或未送达指定地点的投标文件将被拒绝。

四、评标与定标

1、评标

由招标人组织有关业务人员和专家成立评委会，对每个投标单位的投标文件进行审查。投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

（1）投标文件上无法人盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
（2）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（4）投标人名称或投标委托人与资格预审时不一致的；
（5）未按招标文件要求提交投标保证金的；
（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（7）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（8）投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（9）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（10）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

2、定标
不论投标结果如何，招标单位均不对投标费用负责。对未中标的单位不作任何解释。

本工程采用经评审的合理低价为中标人，即对投标工期、质量、施工单位的施工能力和业绩进行符合性评审，从通过以上符合性评审的投标单位中评审出合理低价的投标单位为中标单位。（详见评标细则）

五、合同（格式）

龙腾·孟河首府
智 能 化 系 统

工

程

施

工

合

同
样

本
  年    月    日
孟河首府智能化系统

工程施工合同

甲方：常州龙腾房地产开发有限公司
乙方：             /               
    孟河首府智能化系统工程已确定乙方为工程施工单位。为保质保量完成甲方合同内容的建设任务，甲乙双方在互相信任、互相支持、真诚合作的基础上，签定本工程施工合同，要求双方共同遵守。

第一部分  通 用 条 款
第一章   合同词语定义及合同文件
一．合同词语定义
1.甲方：常州龙腾房地产开发有限公司
2.甲方代表：指由甲方在本合同条款中指定或随时委派的常驻工地根据甲方授权，代表甲方行使履约监督权力的工程管理人员。
3.乙方：                      /                     
4.乙方代表：指由乙方在本合同条款中指定或经甲方认可后另行委派的常驻工地并根据乙方授权，代表乙方行使履约监督权力的工程管理人员。

5.产品：指乙方按合同约定条件提供给孟河首府智能化系统工程的设备、器件及相应的软件。

6.全新产品：指由生产制造商，按国家标准和企业标准，选用优等材料和最新技术、工艺制造生产出来，未经使用和破坏性试验的产品，其性能指标不得低于国家标准。 

7.本工程：指孟河首府智能化系统工程。 

8.施工设备：指乙方为实施本工程所必备的工程设施、设备及检测试验仪器仪表。

9.开工日期：合同约定的施工开始日期。

10.竣工日期：合同约定的工程完成日期。

11.产品交货日期：指由乙方按本合同约定条件向甲方提供的产品，运达工地的日期。

12.安装、调试工期：指由乙方按本合同约定条件进场安装产品的日期开始，至按本合同约定条件完成产品全部安装、调试任务的日期止所包含的时间。

13.产品正常寿命期：指在一定期限内，由于非甲方保管、使用不当原因，造成产品发生故障、损坏后，由乙方负责在甲、乙双方协商议定的时间内将产品无偿恢复至故障损坏发生前正常使用状态。该期限的起算日为乙方提供的产品安装调试完毕，并经验收合格后，正式交付甲方投入正常使用之日。

14.免费维修、保养期：指在一定期限内，为保证产品正常运行，并不致造成产品额外损耗，由乙方免费对产品进行维修、保养，并更换损坏的任何零部件。但更换因甲方保管、使用不当损坏的零部件的费用由甲方承担。该一定期限的起算日同质保期的起算日。

15.产品单价：指按本合同的约定条件提供的产品,从制造至运抵工地指定地点所需的一切费用，政府征收的各种税费亦包含在内。

16.产品补充单价：承包方在本合同所列清单内未包括的产品单价，后因发生设计变更，或由甲方另行安排临时工程，并经甲方批准，确需补充的产品单价。

17.产品合同价款：指按产品单价、产品补充单价（如果有）和产品数量之积计算的价款总和。

18.经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后，以增加预算形式支付的合同价款。

19.费用：甲方在产品合同价款、设备安装价款、产品维修、保养价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

二．合同文件
1. 除本合同另有约定外，本合同由以下书面形式的文件组成，其组成和解释顺序如下：
1) 本工程招标文件、投标文件，中标通知书；

2) 本合同签订后发生的洽商、变更等明确双方权利、义务的协议、承诺、纪要；

3) 本合同条款。

第二章  合 同 条 件
一、合同适用的语言、法律标准
1． 合同语言：汉语。

2． 适用法律：本合同适用法律为中华人民共和国各级人民代表大会及其常务委员会、各级人民政府及其授权的主管部门颁布的有关经济、技术的法律、法规、法令。

3． 适用技术标准、规范（包含地方规范要求）：

GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

CECS09-89《工业企业通信设计规范》。

GB50168一92《接地施工及验收规范》

GB50254一96 《低压电器施工及验收规范》             

GA7401《安全防范系统通用图形符号》

GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》

GBJ50254-50259-96《电气装置安装工程施工及验收规范》
GA/T367《视频安防监控系统技术要求》
4． 其它技术要求：
4.1.产品制造及安装应符合上述标准的优等品条件；

4.2.甲方根据需要提出的技术要求；
4.3.产品制造生产厂商和安装单位具有企业内部标准时，只有当其标准水平高于国家标准时，方可被本合同接受；
4.4.除前述国家标准外，产品的制造、安装应同时符合上述标准的引用标准，及相关的国家标准和行业标准。
4.5.所有引用的标准必须是产品制造、安装时的最新标准或最新版本；
4.6.所有计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位；

4.7.技术规格详见产品技术条款。
二、工程概况
1．工程名称：孟河首府智能化系统工程

2．工程地点： 孟河首府小区

3．工程内容：

1) 孟河首府智能化系统工程设计与施工。
2) 相关产品的采购与生产、运输、保管；

3) 本工程设备的安装、调试； 

4) 及时完成甲方和监理安排的与本工程有关的工作和设计变更工作；

5) 及时清理施工现场，外运施工和生活垃圾；

6) 正常运行的维修保养；

5． 承包范围：智能化系统的安装及调试；

6． 质量标准：合格。
第二部分   产品技术条款
第一章  产品制造供应
一．图纸确认
1. 本合同签字生效后7天内，甲方向乙方提供完整的、满足产品设计及施工要求的图纸和资料。
2. 乙方在收到甲方按本合同约定条款提供图纸和资料后3天内，向甲方提供经优化和甲方确认的施工图纸。
二．产品制造生产
1.  乙方保证提供给甲方的产品，是按本合同约定厂商生产的全新未曾使用过的产品。
2. 乙方保证提供给甲方的产品的技术、质量、性能标准符合本合同约定条件的要求。
第二章   产品技术条款

一、设备配备及性能技术要求

1. 施工图纸设计需严格按本合同相关标准、规范进行设计，并经甲方认可。

2. 本工程施工和验收均需按本合同相关标准规范、要求。

二、设备的配置及性能技术要求

必须满足：

    1．符合投标文件指标，一次性通过相关部门验收。

2．甲方投标书的技术方案。

    3．如有变动，以双方另有协议为准。

第三部分    安装调试条款
第一章 双方一般责任
1.甲方代表按照以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：
1) 甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权力和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前３天通知乙方。

2) 甲方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表或由其委派的任何管理人员，乙方代表或由其委派的任何管理人员在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后两天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后,24小时内不予答复，应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后48小时内，作出修改指令或继续执行原指令的决定，以书面形式通知乙方。紧急情况下，甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表决定仍继续执行的指令，乙方应予执行。
2． 但无论何种情况，甲方代表在合同约定的期限内应符合下述条件：
1) 甲方根据需要，可随时更换甲方代表，而无需征得乙方同意，但甲方应提前５天书面通知乙方，后任者继续承担前任者应负的责任（本合同文件约定义务和其职权内的承诺）。

2) 甲方代表无权批准任何合同价款以外的经济支出和由甲方支付的费用。乙方提出的该项申请由甲方根据甲方代表提供的有效设计变更或现场签证作出批准或否定。

3) 甲方代表可随时要求乙方代表撤换其认为不称职或不满意的现场人员，乙方代表在接到书面指令后应立即将该现场人员调离工地，不得再担任与本工程有关的任何工作。

4) 甲方代表对乙方代表的工作不满意，可向其提出书面警告，乙方代表应立即更正其工作，直至令甲方代表满意。如甲方代表对乙方代表的工作第二次提出不满意，报甲方批准后，甲方有权令乙方立即更换乙方代表，重新任命令甲方满意的乙方代表。如因此造成任何不良后果，由乙方承担所有违约责任和违约损失。

5) 如甲方代表为达个人目的，而对乙方工作进行刁难或向乙方索贿，乙方可向甲方提出申诉。

3.  乙方代表根据合同条件行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。
1) 乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

2) 乙方在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。

3) 乙方在工程施工期间对乙方承包的工程质量、进度、现场安全管理进行检查、监督、使之符合合同约定的条件。

4) 乙方负责管理乙方在工地的所有人员、机械、产品，使之能保证工程顺利进展。

5) 乙方按照经甲方批准的施工组织设计及甲方代表依据合同发出的指令去组织施工。负责处理、协调工程施工和工地周邻单位的关系。
4．但无论何种情况下，乙方代表应在合同约定的期限内满足以下条件：
1) 乙方代表必须坚决服从甲方代表根据合同在其权限范围内发出的指令。如有异议，可按合同约定条件提出申诉，但在得到确认前，不得拒绝执行甲方代表发出的指令。如乙方提出异议但由于甲方代表继续发出错误命令所造成的经济损失及工期延误，均由甲方承担。

2) 乙方代表或项目主管工程师应常驻工地，乙方代表或项目主管工程师离开工地应向甲方代表报告。

3) 乙方代表和项目主管工程师不得同时离开工地。
第二章  甲方责任
1.甲方组织乙方于开工前视察工地，甲方已向乙方提供了完整而详实的有关本工程的所有资料，今后不再承担因乙方忽视工地情况，误解合同组成文件而引起的一切责任和经济支出。

2.甲方负责批准核定乙方送审的安装调试工作施工组织设计，及以后增加或更改的施工方案，进度计划。

如由甲方单独提出增加或更改的施工方案且乙方提出异议，则所造成的损失由甲方负责，若乙方同意上述施工方案后，则乙方承担全部责任。

3．在工程安装调试过程中，所有安装的设备、主材和辅助材料、工具由乙方提供。
4．甲方负责按合同规定的付款方式支付款项，因付款延误导致设备不能及时购买而造成交货期、安装工期延误的，由甲方负责。

5.甲方负责与施工涉及到的当地各机构协调工作，所发生的费用由甲方自行解决。
6.工程安装调试完成后，甲方负责组织相关部门、乙方共同对该工程进行验收。
第三章  乙方责任
1.向甲方提供详细工程进度计划及相应进度统计报表。
2.按工程需要向施工人员提供妥善的劳动保护。如因乙方原因发生工程、财产和人身伤害，由乙方承担责任及所发生的费用。
3．保证施工现场清洁符合有关规定，并承担相应的费用。现场管理必须达到标准化文明现场要求，交工前清理现场，达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的罚款。 

4.乙方应对甲方提供的建筑图纸和有关的技术资料仔细研究，做好工程图纸会审和交底记录。如乙方未仔细审阅建筑图纸而盲目设计、施工，因此造成工程返工，责任及损失由乙方承担，且工期不予延长。（由甲方提出并批准的设计变更除外）
5.坚决执行甲方代表根据合同规定发出的指令。
6.加强对工地人员、机械、产品的管理，及时撤换、调离不称职的管理人员和劳务人员。
7.严格按合同规定组织人员、机械、产品进入工地。
8.乙方必须制定并采取有效措施，负责其施工全过程的安全。为甲方和乙方派驻现场的人员及工地周围人员提供安全保障，使之免受因施工活动而可能导致的人身、财产损害，否则应承担由此引起的一切责任和损失。
9.乙方应按业主批准的施工方案进行施工，任何施工方案未经批准，不得开工。且乙方必须对按该批准方案施工造成的不良后果负全责，并承担任何可能发生的对工程本身造成的损失。
10.乙方负责将产品运至工地并安放到指定位置。
11.乙方负责按本合同约定条款完成本工程内容及其它义务。
12.自行准备除甲方提供的物品以外的一切其它工程辅助物品。

第四章  工期、质量
一．工期
1. 乙方应在进场前4天将详细施工组织设计（或施工方案）和进度计划提交甲方，甲方应在收到后2天内，予以批准或提出修改意见。逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）和进度计划已经批准。

2. 乙方必须按批准的进度计划组织施工，按甲方的指令提出改进措施，报甲方批准后执行。
3. 乙方按合同条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工，应在合同条款约定的开工日期2天之前，向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在1天内答复乙方。甲方同意延期要求或1天内不予答复，可视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期要求，竣工日期不予顺延。

4. 对以下造成竣工日期推迟的延误，工期可以顺延。

   不可抗力；
   合同中约定或甲方同意给予顺延的其它情况。
      乙方在以上情况发生后1天内，就延误的内容向甲方提出报告，甲方在收到报告后3天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。
5. 乙方应通过采用先进施工工艺，合理进行施工组织,在符合相关国家标准的前提下，加快施工进度。
6. 竣工日期：2012年10月10 日。      
二．质量

1. 孟河首府智能化系统工程的质量目标是建成优质工程，质量等级为优良，工程验收合格率100％，安装的优良品率为90％以上。
2. 乙方的施工质量如果达不到优质工程标准，乙方应采取措施，提高质量等级，由此增加的费用由乙方承担。

3. 隐蔽工程必须经现场监理人员及管理人员的检查，前项工程结束后须现场监理人员检查签字，未经签字不得进入下一项工序的施工。

4. 甲方如认为乙方施工存在严重问题会严重影响工程质量、安全、进度时有权先下令停止施工，乙方必须服从。

5. 验评由甲方单位主持，施工单位具体组织，验评组的成员由甲方确定，乙方认为具备验评条件时，至少应提前5天通知甲方单位，并提交施工质量的自检记录和有关资料。乙方应对验评予以配合并提供必要的检测器具。

6. 甲方将定期和不定期地对施工质量进行抽检，掌握质量动态，针对工程实际情况提出改进和提高质量的具体要求，乙方由此而发生的费用自理。

7. 乙方的质量保证体系、质量保证措施分别提交甲方单位,甲方单位将在工程中督促检查具体实施情况。

8. 如发生重大事故，乙方应及时向甲方提交事故报告、事故分析及处理方案或意见。处理方案经甲方书面确认后实施。

第五章 货物供应

1. 乙方应保证向甲方提供合同上全部的未使用过的货物，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。                         

2. 乙方应在发货之前对货物有关内在和外观的质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验。                                

3. 乙方应向甲方出具其货物符合合同规定的质量证明书或相关资料，但不应视为其对质量、规格、性能、数量的最终定论。              

4. 乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、设备等原因造成的缺陷或故障负责，出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后12小时内，免费修理或更换有缺陷的零部件或整机，对造成的损失甲方保留索赔的权利。

第六章 设计变更和通知

1. 施工中对原设计进行变更，须经甲方批准后,向乙方发出变更通知，乙方按通知进行变更。

2. 乙方按批准的变更通知，对本工程进行下列变更：

1) 增减合同中约定的工程及设备数量；

2) 更改有关产品的规格；
3) 更改有关部分的安装尺寸；
4) 增加本工程需要的附加工作；
5) 改变本工程的施工时间和顺序。
        以上变更，导致的产品合同价款或产品安装价款变化，在竣工结算时按实调整。如因甲方提出，增加部分由甲方承担，延误的工期相应顺延，减少部分相应扣减，工期相应变化。如因乙方施工图纸设计不合理，导致的产品合同价款或产品安装价款增加，由乙方自行承担，工期不予顺延。

第七章   竣工交付期限、交接方式、技术资料及备品备件、

保质及保质期内的维保承诺

一、竣工验收

1.设备由乙方负责将其运送至建设工地卸货后，由甲方进行设备验收，经检验合格后再交由乙方安装。

2.已竣工未交付甲方之前，其货物保管交由乙方负责，保管期间发生损坏（或失窃），责任也由乙方承担。

3.系统性能考核是指整个系统达到图纸及技术文件规定的技术性能指标的前提下，在规定时间内的稳定无故障连续满负荷运转，本系统设备试运行周期为15天。

4.乙方应向甲方提供竣工资料，竣工资料应包括开、竣工报告，中间验收，隐蔽验收、竣工验收等。

5.书面工程资料施工记录的移交必须齐全、真实、整洁，必须按档案管理要求执行，装订整齐，一式三份。工程资料不全或施工记录不能如实反映施工的实际状况，则不能组织验收。

6.甲方在收到竣工验收申请报告后的7日内应组织验收。验收结束后作出质量评价。现场验收的程序、办法由甲方另行确定。竣工验收现场检查结束后，甲方向乙方提交缺陷表，并商定复查时间，乙方应在限期内消除缺陷，甲方及时组织复查。

7.若经竣工验收，工程质量没有达到有关验收规范的要求，乙方必须采取措施提高工程质量，当确认达到质量要求,可重新申请竣工验收。上述需甲方组织重新验收活动的一切费用均由乙方承担。

8.竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期。需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后提请甲方验收的日期。

9.乙方在交付使用、验收申请报告及相应技术文件后，甲方在30天内仍然没有组织验收的，则视为本工程已通过验收。

二、技术资料及备品备件
1、技术资料一套

1) 乙方成套单机工地交货时的随机资料；

2) 工程的设备安装图；

3) 电气设备及系统原理图、安装线路图；

4) 安装手册；

5) 操作手册；

6) 维修保养手册；

7) 其他技术文件。

2、备品备件：

保质期内属正常使用损坏的备品备件乙方应免费提供，其费用己包括在合同总价内，保质期满后，乙方承诺按本合同所定的价格向甲方供应备品备件。

三、保质期及保质期内的维保承诺

1、保质期：保质期为两年。

2、保质期限内的维保承诺：

保质期内，乙方承诺定期委派工程技术人员现场进行主动预防性维护保养及维修（其费用己包括在合同总价内），凡属乙方责任原因出现的设备及安装工程质量故障，乙方承诺无偿处理，直至设备及工程质量符合验收标准。

3、保质期期满后乙方进行终身维护，设备维修时，仅收取成本费，其余费用不计。

第四部分   维修保养条款

第一章 维护保养期

自产品二年免费维护保养期满后，乙方保证在甲方需要的情况下，提供的有偿维修保养期与产品正常使用寿命相同。

第二章 维护保养职责

1． 在二年保期内，乙方应按提供的维修保养手册规定的周期对产品进行例行保养，遇法定节、假日则推后一天。
2． 每次例行保养，乙方应对产品进行清洁、检查、调整。
3． 每次例行保养，如发现影响系统正常运行的问题应及时予以维修处理。
4． 乙方每次例行保养结束，应详细填写包含保养内容、保养结果、保养人、保养日期的维修保养记录表和测试报告。

5． 保养及维修工作所需的工器具由乙方自备。

6． 在免费服务期内如发生不可抗力导致设备损坏的，应有甲方负责，材料、抢修等费用由甲方负责与乙方无关。
7． 免费维修保养期结束后,保养及维修工作所需的,经甲方认可确需更换的零部件，由甲方提供或委托乙方提供。
8． 在例行保养、维修过程中，如因乙方原因造成产品损坏，应由乙方负责修复并承担一切费用。
9． 乙方在维修保养时，应制定有效的安全保证措施，维修、保养过程中的一切安全责任由乙方负责。
10． 在产品正常使用寿命期内，乙方应保证提供产品的易损件、备品、备件。 

11． 质保期后，在产品正常使用寿命期内产品发生故障，乙方应无条件在24小时内予以检修，但修理费、材料费由甲方负担。

第五部分  商务条款

第一章  产品制造生产
甲方有权随时对施工质量进行监督、检查，乙方应保证提供便利，并协助甲方进行检查。

第二章  供货名称

1. 货物名称：孟河首府智能化系统
2．货物数量：壹套。

3．设备构成件：孟河首府智能化系统工程设备清单。

第三章  产品安装调试
1．乙方按本合同将产品安装调试合格，直至满足本合同约定条件，费用由乙方负担。
第四章  合 同 价 款

1．孟河首府智能化系统固定合同价格：                                  （详见附件）。 
2．如无设计变更，则合同总价不变。因调整施工图而导致工程变更增、减部分，按实际发生计算，经双方结算的价格为本合同的最终价格。

第1章 付 款 方 式

1．施工完毕验收合格交付后支付75%，交付使用六个月后支付20%，余款保质期满后一周内付清。
2. 甲方分期交付的工程，甲方可酌情考虑按照已经交付工程的工程造价支付部分工程款，支付方式及要求与本章第一条相同
第六章    竣工结算

1．竣工验收报告批准，且乙方按甲方的指令全部退场后1周内，乙方按下列要求向甲方递交完整的竣工结算报告，办理竣工结算。

1)甲方审定的竣工图纸。

2)有效的施工变更通知、现场鉴证。

3)甲方核定的材料、工程款实供数量表。

4)工程量计算书。

5)补充单价组成分析明细表

6)竣工结算费用明细表、汇总表

2．结算报告经甲方审核后，乙方应及时将所有原稿进行修正后提交甲方。

3．甲方收到结算报告后壹个月内（如有重大分歧，时间顺延）给予批准或提出修改意见，在批准后按合同条款约定的时间、数额，向乙方支付工程款。

第七章  其 它

一、有关费用和经济支出

1. 按规范比例抽检和复检乙方提供的产品、材料，费用由甲方负担，检测单位是国家指定的具有相应资质的单位。

2. 如检测出的产品材料不符合清单要求的费用由乙方负担。

二、安全施工
3. 乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
4. 非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
5. 发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
6. 乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工前，应向甲方提交安全保护措施，承担防护措施费用。
三、专利
乙方保证甲方在中国使用乙方提供的产品、软件服务不会受到第三方关于侵犯专利权、软件著作权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方将负责与第三方交涉，并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
四、不可抗力

合同执行期间，若发生诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事件，以致不能履行合同中的义务时，未能履约的一方应在不可抗力事故发生后尽可能短的时间内通知对方，并在14天内向对方提供有关政府权力机关出具的证明为凭证，供对方审查确认延长合同工期的期限，但最长只可延长到与事故造成的影响期限相等。
第八章  违约责任与索赔

1、乙方对设备的规格、性能、技术水平、功能及配置、进口件组成等制造质量负全责；对设备的包装、装卸及运输负全责；对设备的施工和安装质量负全责；对设备的单机调试、系统调试、系统性能考核负全责；对因设备设计、制造、施工和安装等质量原因造成的人身伤害和安全负全责。若发生上述属于乙方的质量问题，甲方在合同执行的各个阶段：制造、包装，装卸、运输、施工、安装及调试、竣工验收、质保期、直至产品使用寿命内均可提出相应索赔。索赔方式包括全部退货、部分更新、降低价格等，同时应相应延长设备保质期。

2、甲、乙双方任何一方提出终止合同要求，需经另一方同意，否则应向另一方偿付违约金，金额为合同总价款的25％。

第九章 合同生效及其他

1、 本合同（含附件）由双方代表签字，加盖各自单位的公章后生效。

2、 合同生效后，乙方进行孟河首府智能化系统工程的深化设计、施工、安装。

3、 本合同正本两份，甲乙双方各执一份；副本两份，甲乙双方各执一份。

4、 未尽事宜，双方协商解决。合同规定的双方的责任和义务全部完成后，合同自动失效。    

第十章  争议和解决方法

如发生争议，双方通过友好协商解决，协商解决不成时，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 

甲方：常州龙腾房地产开发有限公司            乙方：            /
法定代表委托人：
               法定代表委托人：

日期：   年     月     日

  智能化系统设计要求

本工程需要通过常州市公安局的技防验收。

一、监控系统总体要求
闭路电视监控系统主要由前端现场摄像设备、传输设备、控制中心显示、录像设备等组成。系统作为监控使用时，管理人员通过该系统可随时发现现场异常情况，并采取必要的措施，保证首府的内部安全；对进入首府内部的人员进行实时（24小时）观察录像或在以后的时间方便调出图像取证；对非法入侵的行为及时报警制止；对重要场所严密监视，防止事故发生。更重要的是建立有效的安防体系，消除"摆设"现象，对不规范的行为"看得见""抓得住"。把孟河首府监控中心建设成具有数字化、可扩展、切实有效的一道防范屏障。系统主要设备采用高性能器材，选用可靠性高、透明度强的知名品牌。保持完好的一致性品牌也可兼容其它可选设备。具有先进性以及良好的扩展能力。
监控区域主要有主要干道(低照度摄像机)、地下车库（低照度摄像机）、商业区域（红外半球）、住宅单元的出入口（红外半球）等。

主要设备技术指标要求：

1、红外半球摄像机：

SONY1/3"CCD、480Tvline、红外线实际作用距离>20M；

2、低照度摄像机：

SONY1/3"CCD、480Tvline、最低照度0.1LUX；

3、硬盘录像机：

运用H.264全硬件视频压缩算法、监视及回放支持D1格式。系统数据保留30天。

4、 红外防水摄像机：

SONY1/3"CCD、480Tvline、60米夜视；

5、主控中心设在      4#楼一层（见建筑图）       。

二、背景音乐系统总体要求

    合理设置公共广播系统，以少量的投资，但能达到使用效果，关键是能给住户、商业提供一种幽雅舒适的音乐享受和小区广播信息。
同时，在发生紧急情况时作为紧急广播强制切入使用。原则上应视环境选用不同品种规格的广播扬声器。广播扬声器以均匀、分散的原则配置于服务区。
设备要求：

1、音响美观大方、音质优美、室外部分要防水、防破坏。

2、多种信号输入方式（CD、MP3、警报、话筒）

主控中心在     4#楼一层（见建筑图）      。
三、车辆管理及门禁系统

配套感应卡停车场系统，建立安全可靠的业主车辆智能化管理系统。以现有成熟的产品为对象设计，同时考虑周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，及行政主管部门归口管理的要求，使设计的方案现实可行。系统的设计和产品选用在投入使用时应具有一定的技术先进性，但不盲目追求尚不成熟的新技术或不实用的新功能，以充分保护投资的合理性。
系统的设计应具有较高的可靠性，在系统故障或事故造成中断后，能确保数据的准确性、完整性和一致性，并具备迅速恢复的功能。

系统面向各种管理层次使用，系统及其功能的配置以能给用户提供舒、安全、方便、快捷为准则，其操作应简便易学，而绝不能因“智能”而给用户带来不便，甚至烦恼。
系统功能应能实现车辆管理以及进入信息的统计、分析、汇总等，实现分级别、分区域、分时段管理；进出点监控管理，包括停车场进、出口以及重要出入口，可以在指定时段按授权进入允许的停车地点楼层或地段。实时监控，随时设置统关、统开，或指定若干通道开关，可随时查询、统计、分析出入信息档案；根据用户卡的读卡信息，警卫可将电脑中的记录调出检查，以确认各车主的身份和报告平安；车场管理包括车位分配管理、出入管理、收费管理等。

主要设备指标要求：

1、为二进二出，支持固定、月租及临时卡三种；

2、固定、月租卡支持远距离读卡，距离>2M；

3、系统设备稳定、可靠；

系统在地下一层及一层的单元入口安装门禁，门禁与道闸系统采用同一品牌产品，以保证车辆及门禁系统的一卡通功能。

四、楼宇对讲系统设计要求

系统应可实现在物管中心对整个系统进行中心管理，根据小区实际情况，别墅区设计彩色可视对讲系统，小高层采用非可视对讲。
监控中心保安人员，可与大楼内的任一住户通话，能接收各住户分机的呼叫，并显示出相应的房号。访客进入单元楼前通过单元机，可以呼叫住户或控制中心。住户可在室内与入口处的访客及管理中心三方通话，可遥控开启电锁，并通过室内分机呼叫管理中心的保安人员。住户自己进入住宅大楼可通过刷卡、密码或呼叫的方式开锁。配备有后备电源，遇到停电时后备电源自动开始工作，从而确保系统正常运行。

所有分机可对报警管理中心呼叫；双向解码；管理中心显示所呼叫用户号码；管理中心可任意呼叫小区任意用户；楼宇主机可呼叫管理中心，管理中心可对呼叫主机大门开锁。

主控中心在    4#楼一层（见建筑图）         。
主要技术要求：

1、户内机：采用彩色可视，带紧急求助功能。

2、单元机：直按式、彩色可视，带卡

五、电子围栏系统设计要求

电子围栏系统应实现的功能，在具有普通围墙的阻拦作用的基础上增加报警功能，误报率低，同时具有威慑入侵者的作用。电子围栏系统主要有脉冲电子围栏系统主机和带脉冲高压信号的脉冲电子围栏前端两部分组成。系统主机作用是产生脉冲高压信号、探测入侵行为发出报警信号；要确保足够打击强度的情况下对人体不会构成伤害，当入侵者强行突破时，系统主机会感知并产生报警信号。 

六、LED显示屏

显示屏的表面平整度要在±1mm以内，以保证显示图像不发生扭曲，局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。亮度要在1500 cd/m²以上。要求通过IP66认证。 

七、系统设计规范及验收标准

GB/T 50314-2000  《智能建筑设计标准》 
GB50198－94  《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GA／T74－94  《安全防范工程通用图形符号》

GA／T75－94  《安全防范工程程序与要求》

JGJ/T 16-92  《民用建筑电气设计规范》
GA/T 367-2001《安防视频监控系统技术要求》 
GA/T 368-2001《入侵报警系统技术要求》
GB50303-2002 《建筑电气安装工程施工质量验收规》

GB50259-96   《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》

GA/T70-94
 《安全防范工程费用预算编制办法》
EIA/TIA-569  《商用建筑线缆标准》
GBJ115-87    《工业电视系统工程设计规范》

GB50057-94   《建筑物防雷设计规范》

99D562       《建筑物防雷设施安装》

服务要求
一、技术服务：

    提供全方位的技术服务，主要表现在以下方面：

设备供货：在设备价格方面具有等级优势及灵活性；

技术支持：公司具有相应系统专项设计资质和系统集成资质。

工程实施：全套设计制图能力，满足工程经常变化的实际需要；

系统维护：设有专门的维修部，确保专人、专用设备的到位，以保证合同的质量保证不停留在纸上或嘴上；设有备品备件库，保证常用备件之储存，以供维修件及时到位。

二、售后服务与设备保修

1.售后服务：

培训操作人员人数。

对合同设备提供的售后服务政策（包修期限不得低于1年）。

2.技术支持

主要依据以下规则：

（1）定期的日常维护保养。

（2）一般故障的排除。

六、投标书格式

（一）投标函

（二）法定代表人资格证明书
单位名称：

地址：

姓名：             性别：          年龄：          职务：

系                          的法定代表人。为供货        工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

 投标人：(盖章)

                   日期：       年      月      日

（三）授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，参加       （招标人）的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：          性别：                 年龄：

单位：               部门：               职务：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日
（四）企业法人营业执照（复印件加盖公章）

（五）服务承诺书

（六）产品型式认可证书（复印件加盖公章）

（七）其他有关资料

七、履约条件
1、投标单位递送投标文件时须到常州龙腾房地产开发有限公司财务部缴纳壹万元投标保证金，投标过程中如有违规行为其投标保证金不予退还。   

2、未中标单位在确定中标单位3日内无息退还保证金。
3、中标单位接到中标通知10日内必须与招标单位签定正式合同，否则，视为自动弃权，其投标保证金不予退还。中标单位投标保证金待合同签订生效后无息退还。
八、本次招标原则确定一家单位中标，若中标方不能满足需方工期要求、质量抽检不合格或售后服务不及时等情况，买受人有权终止合同，出卖人承担一切经济后果、并支付合同金额10%的违约金。
九、本招标解释权属常州龙腾房地产开发有限公司。
    如有疑问可以咨询，咨询人：丁卫兵，电话13515269962

附件：

评 标 细 则

本着公平、公正的原则，对各投标单位投标文件中的投标报价、质量、资质、业绩、售后服务等方面进行综合评审，具体办法如下：

一、符合性评审

1、凡符合招标文件有关招标要求的投标报价均为有效投标报价。
2、对报价、质量、资质、业绩、售后服务等方面根据招标文件的要求进行符合性评审。
二、商务标评审

对投标单位综合评分由低到高进行排序，选取前三名为中标候选人，再由招标人与投标人分别进行商务洽谈。根据商务洽谈情况，由评标委员会确定中标人。
三、评委名单

根据工作安排另行确定。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]