[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	编号
	

	页数
	


 水电站右岸缆机平台开挖及支护工程

地下洞室塌方等应急预案

[image: image2.png]编制

审核

批准

中国水利水电第十一工程局    项目部

2008年3月15日
地下洞室塌方等应急预案

1. 编制依据

1.招投标文件、合同文件；

2.《施工组织设计》；

3.局管理体系和作业文件中重大危险源的相关要求；

4. 二滩    建设管理局相关安全文件；

5. 相关施工方案和技术措施。

2. 主要情况概述和预案适用范围

在2007.3.3～2007.3.5施工局组织相关部门负责人进行了的重大危险源排查。    水电站右岸缆机平台开挖及支护工程交通洞、排水洞、灌浆平洞等，得不到及时支护等处理，极易发生滑坡、坍塌，同时如在雨季受雨水的冲刷，更可能引起滑坡、泥石流等事故的发生。根据危险源的排查，高边坡施工为重大危险源（二级），因此制定了高边坡雨季滑坡、坍塌等应急预案，希望和2007年度汛预案一起执行。

预案适用范围为因各种原因造成的边坡滑坡、坍塌事件，包括雨季雨水冲刷造成的滑坡、坍塌。

3. 应急组织机构

⑴组织机构： 


⑵施工局成立安事故应急处理指挥部。

指挥长：赵喜云（13881527660）  刘保军﹙15984981919﹚

           座 机: 0834-6359166     座 机:0834-6359168

副组长：张毅敏（13881550259）、蒋自胜（13881528058）、谢子芳﹙13981559071﹚

组员：张建伟、苗孝哲、李灵国、王词重、李立新 、司佐华、马新红、苏德军、陈广奇

事故应急处理指挥部职责:

1.迅速将事故情况向有关上级进行如实报告，并迅速落实上级有关事故抢险的指示要求。
2.启动应急处理预案,组织协调治安、交通、医疗救助、物资等保障；,迅速开展事故救援工作。
3.根据事故发生情况，迅速了解突发事故相关情况及已采取的先期处理情况，及时掌握事件发展趋势，研究制定处置方案并组织指挥实施；统一部署应急预案的实施工作。
4.配合上级和地方行政部门进行事故调查处理工作。
⑶指挥部下设安全事故应急处理办公室

事故应急处理办公室：电话 0834 -66359167

办公室主任：李立新      电话:13881557517 

值      班：董建青   李超维      电话:0834 6359167

事故应急处理办公室职责:

1.应急处理办公室做好日常值班，24小时接听所有来电，保证应急救援时的通讯联络畅通，确保应急救援指挥小组的各种信息能够及时准确的传递到各有关人员,并做好记录。

2.当接到事故电话时，在第一时间将事故简明经过通知有关领导和相关部门。

3.接到事故电话后，立即与相关医院和工地医务室取得联系，随时联系救护车动向，并组织所有能动用车辆运送伤员。

⑷成立应急抢险突击队

队长: 马新红 电话:13881548901郑英豪 电话:13881525023

副队长：李国恒

成立洞室开挖抢险突击队一支，队员50名。抢险突击队，副队长：李国恒 电话：13981549377。

抢险突击队职责：

1、在应急救援指挥部指挥长的领导下,立即调动有关人员和处置队伍携带抢险有关工具赶赴现场，按照本预案（现场预案）分工和事件处置规程要求，相互配合、密切协作，共同开展应急处置和救援工作。
2、抢险时要听从指挥，服从领导安排。

3、抢险时保证自身安全，采取科学合理方法，抢险时以抢救人员为原则。

4.负责事故现场的保卫警戒工作，防止其他人员、设备在危险没有解除的情况下进入出险地点，造成事故扩大。

4. 保障措施                                                                         
（1）、通信与信息保障
①施工局相关领导、应急管理办公室、施工生产和应急救援指挥部工作人员要保障24小时通讯设备处于畅通状态。应急事故处理办公室电话随时开通，安排专人值班。

②应急抢险指挥部人员，抢险突击队负责人等相关管理人员每人配备一部电话，随时保证通讯联系，现场安全监控人员和重要岗位人员，每人再配备一部对讲机。

③现场每天安排一辆皮卡车作为度汛、安全生产事故抢险车，并为之配备对讲机。

（2）、人力资源保障
①为提高我局突发生产安全事故的应对能力，立足现有资源，建立突发生产安全事故应急救援志愿者队伍。建立与地方政府应急救援中心、地方医疗机构、公安消防、武警部队、安监部门之间的沟通、协调及联动机制，发挥其在处置突发事件中的重要作用。
②按照局突发事件总体应急预案规定,施工局建立三支50人左右的应急救援突击队，定期进行安全生产事故救援综合性专门应急救援训练和技能的培训。　　
（3）、物资保障经费保障
①施工局在平时储备一定数量的20mm工字钢，沙袋、消防水带、铁锨、水泥、编制袋、沙子、发电机、水泵、潜水泵、应急灯；1台KAT330反铲，1台日立， 3台装载机，15部自卸车，3部小型车随时待命。

②如遇抢险器材不够时通过业主、监理就近向兄弟施工单位调配，或通过驻西昌办事处在西昌立即采购,并立即送往工地。

③安措经费按工程款的1.5％从工程款中提取，实行专款专用，另外在储备5万元，以备应急使用。

（４）、医疗卫生保障
施工局综合办公室要和地方医院、防疫部门和武警部队建立联系、沟通、协调机制。
（5）、治安保障
突发事件发生后，应急救援指挥部应和当地公安部门进行联系和沟通。突发事件发生后，根据需要立即在突发事件处置现场周围设立警戒区，做好现场控制，疏散、救助群众，防止别有用心人员聚众闹事,维护公共秩序等工作。

5. 应急预案
Ⅰ、防止发生坍塌事故的基本安全要求

1）隧洞开挖严格按照“新奥法”进行，按照“短进尺、弱爆破、少扰动”的原则进行施工。

2）根据地质预测和岩石变形观测，提前准备一定数量的随机锚固材料和水泵等应急材料、设备，组织一支由兼职人员组成的抢险队，以保证施工中出现塌方、涌水等险情时，能够及时进行险情处理；
3）在开挖过程中，经常会遇到各种不良地质段以及不可预见的情况，除仔细研究地质资料，加强观测，采取超前勘探孔以及浅钻孔、多循环、弱爆破措施外，必须采取有效的支护措施。

4）加强围岩地质施工安全监测，采取有效支护手段，保证洞室的稳定。

5）坚持班前会制度，熟悉安全措施，预知安全隐患，将安全事故消灭于萌芽状态之中。

Ⅱ、发生坍塌事故的应急处置

1）当施工现场的监控人员发现洞室有裂纹或发出异常声音时，应立即报告给应急救援领导小组组长，并立即下令停止作业，并组织施工人员快速撤离到安全地点。

 2）当发生坍塌后，造成人员被埋、被压的情况下，应急救援领导小组全员上岗，除应立即逐级报告给主管部门之外，应保护好现场，在确认不会再次发生同类事故的前提下，立即组织人员进行抢救受伤人员。

 3）当少部分坍塌时，现场抢救组专业救护人员要用铁锹或人工进行挖掘，并注意不要伤及被埋人员；当建筑物整体倒塌时，造成特大事故时，由应急救援领导小组统一领导和指挥，各有关部门协调作战，保证抢险工作有条不紊的进行。要采用吊车、挖掘机进行抢救，现场要有指挥并监护，防止机械伤及被埋或被压人员。

4）被抢救出来的伤员，要由现场医疗室医生或急救组急救中心救护人员进行抢救，用担架把伤员抬到救护车上，对伤势严重的人员要立即进行吸氧和输液，到医院后组织医务人员全力救治伤员。

5）当核实所有人员获救后，将受伤人员的位置进行拍照或录像，禁止无关人员进入事故现场，等待事故调查组进行调查处理。

6）对坍塌死亡的人员，由企业或地方善后处理组负责对死亡人员的家属进行安抚，伤残人员安置和财产理赔等善后处理工作。
6. .培训和演练
1、施工局对所有工作人员进行应急救援培训，培训内容应以对自我保护,出血、受伤、掩埋挤压为主，培训由安全环保部负责组织实施。

2、为确保施工局安全事故救援预案在事故发生时能顺利按预案实施，开工时、雨季前各按预案要求进一次演练。

3、应急救援组织机构组成员如有变动的，由安全环保部负责对新变动的员工进行培训。

[image: image1.png]














































































































































































































































































































































































































































































































































































工程处（厂）责任工程师





工程技术部





总工程师





各处（厂）技术员





各作业队安全员





各作业厂、队





作业班长（兼职安全员





安全环保部





安全副经理





项目经理








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

