[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

施工单位质量检查内容
	序号
	检查项目
	施工单位 质量检查内容
	存在问题

	
	
	
	

	1
	保证项目
	项目经理、总工不到位
	　

	
	
	质量报监未完成前擅自进行主体结构施工
	　

	
	
	未建立质量管理体系或质量管理相关制度
	　

	
	
	伪造检测数据或结果，或出具原材料、设备虚假合格证明
	　

	2
	质量管理项目
	设计变更或工程洽商办理未完成或未完善相关手续，擅自施工的
	　

	
	
	无施工组织设计，或深基坑、暗挖、高支模等重大工程无专项方案或专项方案未经审查擅自施工的
	　

	
	
	偷工减料或弄虚作假降低工程质量
	　

	
	
	未按经审查的施工图或施工技术标准施工
	　

	
	
	因质量问题被总公司、总部或工程中心约谈的
	　

	
	
	质量管理制度未有效执行
	　

	
	
	未通过报验擅自进入下一工序施工
	　

	
	
	质量缺陷处理未按《广州市城乡建设委员会关于进一步加强市政基础设施工程表观质量控制的通知》（穗建质[2013]1965号）的要求进行处理，质量缺陷处理无记录或未经验收的
	　

	
	
	项目管理机构未按要求设置专职质检人员，或专职质检人员不到位
	　

	
	
	重要工序、部位施工时，项目管理人员不在岗
	　

	
	
	施工记录、施工日志、验收记录不齐全、不同步、不真实
	　

	
	
	施工现场成品、半成品保护不到位
	　

	
	
	出现施工质量通病未及时处理、或混凝土表观质量差（如出现混凝土开裂、渗漏、蜂窝、麻面等外观质量等）的
	　

	
	
	因施工单位原因出现质量检测不合格项目
	　

	
	
	质量检测不合格项或质量问题整改处理未及时闭合的
	　

	
	
	未按规定进行质量检查，未做好质量检查记录
	　

	3
	材料管理
	建筑材料检验不合格或未出检测结果，擅自使用的
	　

	
	
	现场未按规定设立标准养护室或未进行标准养护的
	　

	
	
	材料见证取样未执行二维码制度的
	　

	
	
	未经业主同意，钢筋、混凝土、防水材料未采用甲招已供而擅自购买并使用在工程项目中
	　

	
	
	混凝土试件未植入芯片
	　

	
	
	无材料管理及检验制度，未编制材料进场及检测计划的
	　

	
	
	未按经审批的试验检测方案进行送检或检测频率不符合要求的
	　

	
	
	未送经业主批准的工程质量检测机构进行检测
	　

	
	
	原材料进场未按要求进行报验、送检
	　

	
	
	材料进场记录、批次、数量记录不完整，质量保证资料不齐全
	　

	
	
	材料检验、试验报告等文件缺失
	　

	
	
	检测仪器设备没有按规定检定或校准
	　

	
	
	现场材料存储不当或试块、试件制作不规范
	　

	4
	测量管理
	无测量专项方案，或方案未审批实施实体工程测量的
	　

	
	
	未按要求建立测量复核制度或复核制度未落实的
	　

	
	
	未及时分析数据，未实施信息化动态施工
	　

	
	
	人员、仪器配备不到位，仪器未按照要求进行标定
	　

	
	
	测量日志不完善或测量资料不齐全
	　

	5
	质量验收管理
	重要工序未执行样板工程检查验收制度
	　

	
	
	重要分部未按要求办理登记备案手续
	　

	
	
	未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记录
	　

	
	
	“三检”制度（自检、互检、交接检）执行不符合要求
	　

	6
	两年治理
	是否有违法分包、转包、挂靠等违法行为的单位和个人
	　

	
	
	五方责任制落实情况（法定代表人授权书和项目负责人工程质量终身责任承诺书）
	　

	
	
	施工现场安全质量隐患排查质量及安全生产标准化开展情况；工程实体质量控制措施及质量问题处理情况，工程质量检查不合格整改及回复情况
	　

	
	
	推行绿色施工情况（包括建筑工地扬尘防控、施工噪音管理、建筑施工围蔽管理、夜间施工照明管理、施工机械设备管理、建筑废弃物处理、水资源循环利用等）
	　

	
	
	施工现场劳务人员实名制管理情况（建立劳务人员信息档案、进场教育培训情况等）。
	　





























































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]