
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

安全生产费用开支计划明细表
	
	单位：
	　
	　
	　
	合同段： 
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	

	科目
	安全生产费用开支计划
	

	序号
	费用大类
	使用细目
	季度计划1（2010年9月—12月）
	季度计划2（2011年1月—3月）
	季度计划3（2011年4月—6月）
	季度计划4（2011年7月—9月）
	

	
	
	
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	

	1
	完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备、设施支出
	1、未安装栏杆的平台临边、升降口临边、基坑临边、上下斜道临边等防护、防滑设施
	40000
	20000
	10000
	10000
	10000
	20000
	10000
	20000
	10000
	10000
	20000
	20000
	10000
	

	
	
	2、防止物体、人员坠落设置的安全网、棚等
	20000
	10000
	20000
	10000
	20000
	10000
	20000
	20000
	10000
	20000
	20000
	10000
	20000
	

	
	
	3、安全警示标的购买、制作、安装及维修、维护
	70000
	40000
	9000
	9000
	2000
	2000
	20000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	

	
	
	4、安全宣传
	2000
	3000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	

	
	
	5、起重机械和整体提升式脚手架、滑膜爬膜、架桥机、压力容器、避雷设施、大型施工机械、支架等特种设备安全检测检验费用等；
	40000
	0
	30000
	4000
	0
	2000
	70000
	0
	2000
	4000
	2000
	0
	3000
	

	
	
	6、其他安全防护设施、检测设施、设备
	1000
	2000
	1000
	2000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	2000
	1000
	1000
	1000
	

	2
	配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出
	1、各种应急救援设备及器材，救生衣、圈、急救药箱及器材
	2000
	1000
	1000
	3000
	2000
	20000
	1000
	3000
	1000
	3000
	2000
	2000
	1000
	

	
	
	2、安全帽、安全绳、安全带、手套、雨鞋、口罩等现场作业人员安全防护用品
	5000
	3000
	2000
	5000
	5000
	50000
	500
	5000
	2000
	5000
	5000
	5000
	500
	

	
	
	3、其他专门为应急救援索绪尔准备的物资、专用设备、工具。
	5000
	4000
	2000
	4000
	3000
	2000
	3000
	5000
	2000
	4000
	3000
	2000
	3000
	

	3
	安全生产检查与评价支出
	1、日常安全生产检查、评估
	3000
	2000
	2000
	4000
	2000
	4000
	2000
	4000
	2000
	4000
	2000
	4000
	2000
	

	
	
	2、聘请专家参与安全检查和评估
	8000
	5000
	2000
	6000
	3000
	4000
	3000
	8000
	2000
	6000
	3000
	4000
	3000
	

	4
	重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出
	1、对重大危险源、重大事故隐患进行辨别、评估、整改、监控、监管
	10000
	8000
	5000
	20000
	5000
	10000
	5000
	20000
	5000
	20000
	5000
	10000
	5000
	

	
	
	2、爆破物、放射性物品储存、使用、防护
	6000
	4000
	6000
	30000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	

	
	
	3、对有重大危险因素的部分，分项工程安全专项施工方案进行论证、咨询
	5000
	3000
	2000
	5000
	3000
	5000
	30000
	5000
	2000
	5000
	3000
	5000
	3000
	

	5
	安全技能培训及进行应急救援演练支出
	1、‘三类人员’和特种作业人员的安全教育培训、复训
	2000
	0
	5000
	8000
	4000
	8000
	4000
	0
	0
	8000
	4000
	8000
	4000
	

	
	
	2、内部组织的安全技术、知识培训教育
	4000
	3000
	0
	4000
	2000
	4000
	2000
	4000
	0
	4000
	2000
	4000
	2000
	

	
	
	3、组织应急救援演练
	6000
	0
	0
	8000
	0
	6000
	0
	6000
	0
	8000
	0
	6000
	0
	

	6
	其他与安全生产直接相关的支出
	1、召开安全生产专题会议等相关活动
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	2000
	

	
	
	2、举办安全生产为主题的知识竞赛、技能比赛等活动
	4000
	2000
	0
	4000
	2000
	4000
	0
	4000
	2000
	4000
	2000
	4000
	2000
	

	
	
	3、安全经验交流、现场观摩
	5000
	5000
	0
	5000
	3000
	5000
	2000
	5000
	0
	5000
	3000
	5000
	2000
	

	
	
	4、购置、编印安全生产书籍、刊物、影像资料
	1000
	1000
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	1500
	

	
	
	5、配置给专职安全员使用的相机、电脑等物品
	1500
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	

	
	
	6、安全生产奖励费用：发给专职安全员工资以外的安全目标考核奖励，安全生产先进个人、集体奖励
	10000
	5000
	20000
	20000
	12000
	20000
	20000
	12000
	20000
	10000
	20000
	20000
	20000
	

	合计
	　
	3E+05
	1E+05
	1E+05
	2E+05
	91500
	2E+05
	206000
	1E+05
	75500
	1E+05
	1E+05
	124500
	96000
	

	安全生产费用季度计划总额
	季度计划1合计：
	7E+05
	季度计划2合计：
	487000
	季度计划3合计：
	3E+05
	季度计划4合计：
	　
	332000
	

	安全生产费用年计划总额
	1835000
	

	安全费用计划总额
	3298000
	

	安全费用季度计划占工程总造价比例
	20.24%
	14.77%
	11%
	10.07%
	

	安全费用年度计划占工程总造价比例
	55.64%
	

	
	制表：
	
	审核：
	
	
	
	
	
	审批：
	
	
	
	日期：
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



