
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

输变电施工企业项目部文明施工管理评分表
	序号
	评分项目
	评  分  标  准
	评分方法
	标准分
	扣减分
	实得分

	1
	施工场地
	●未按规定设置工程项目施工“三牌一图”（工程项目概况牌、工程项目管理目标牌、工程项目管理责任牌和施工现场总平面图，线路工程现场为“岗位责任牌”），每块扣2分
●无安全文明施工文化氛围，扣5分

●现场主要施工通道不是砼路或泥结碎石路面，未形成环路，扣10分

●现场道路堆放设备、材料，不畅通的，扣5分

●排水不通畅，路面有积水的，每处扣3分

●未采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动等对人和环境的危害和污染，每处扣3分

●现场人员流动吸烟的，每人扣2分

●成品破损或“二次污染”，每处扣5分

●施工作业面照明亮度不足的，每处扣5分
	现场检查
	25
	
	

	2
	设备材料堆放和废物清理
	●未按总平面布置要求堆放设备、材料，扣5分
●材料堆放不整齐、堆放未挂名称、品种、规格等标牌的，每处扣2分

●未做到“工完料尽场地清”的，每处扣3分

●现场无垃圾箱和废料箱，或垃圾、废料未分类存放的，扣10分

●垃圾、废料未及时清理，每处扣5分
	
	25
	
	

	3
	安全警示标志
	●危险作业场所未设置安全围栏和醒目的警示标志，每处扣5分
●变电站扩建工程未与生产运行区域有效隔离的，扣10分

●带电区和禁火区无醒目的警示标志，每处扣5分

●直埋电缆路径上无醒目的电缆标志桩，扣5分

●标牌不规范、不整齐，每处扣3分
	
	20
	
	

	4
	现场临建
	●在建工程兼作住宿的，扣10分
●施工作业区与办公、生活区未做隔离，扣10分

●临时建筑物不符合安全使用要求，扣10分

●装配式活动房屋无产品合格证，扣10分

●集装箱或金属房屋未接地的，每只扣5分

●无水冲式厕所或厕所不符合卫生要求，扣5分
	
	15
	
	

	5
	后勤保障
	●食堂不符合卫生要求无卫生许可证，扣5分
●炊事人员无健康证或未定期体检，每人次扣5分

●未提供卫生饮用水，扣10分
●无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分

●无垃圾箱，生活垃圾未及时清理，扣5分

●宿舍无保暖和防煤气中毒措施，或无消暑和防蚊虫叮咬措施，扣5分

●宿舍及周围环境不卫生、不整洁，扣3分
	
	15
	
	

	子 项 评 定
	100
	
	



























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



