
                                            安全管理网——安全生产第一交流平台

火电工程项目建设单位(总承包商)安全管理评分表
	序
号
	评分项目
	评  分  标  准
	评分方法
	标准分
	扣减分
	实得分

	1
	组织体系和人员
	●未按规定及时成立项目安全生产委员会，扣15分
●未及时调整安全生产委员会成员，扣5分
●未设置安全监督机构，扣15分
●专职安全监督员少于2人，缺1人扣10分
●现场安全保证体系和监督体系不完善，扣10分
●项目主要负责人和安全生产管理人员未按规定接受安全培训，每人扣5分
●现场管理人员不具备安全生产知识，每人扣3分
	查项目文件和安全管理人员名册、资格证等
	15
	
	

	2
	制度、目标和策划
	●未建立安全健康环境管理责任制、工作例会、安全检查、事故统计报告、考核奖惩、安全风险保证金等制度，每缺1项扣5分
●未制定重大事故预防和应急处理预案，扣15分
●制度不完善或可操作性不强，每项扣3分
●未制定项目安全健康环境管理目标，扣15分
●未制定项目文明施工管理整体策划和实施方案，扣15分
●未落实环评报告及批复要求，无针对施工阶段污染源控制措施，扣10分
	查管理制度、文件、策划方案等
	15
	
	

	3
	工程招标合同管理
	●将安措补助费，等列入招标竞争性条款，扣10分
●将工程发包给不具备相应资质的施工单位，扣20分；
●对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的，扣20分
●明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材，扣20分
●未与参建承包商签订安全生产和文明施工责任书，缺一方扣10分
●安全责任书缺乏可行性和考核指标，扣10分
●未按合同对参建单位进行安全考核、奖惩，扣5分
●未按合同及时提供设计图纸、设备材料而影响施工安全，每起扣10分
●未按计划及时拨付安措补助费，扣5分
●未执行工期定额（2007）或单方面压缩合同约定工期的，扣20分
●经协商提前合同工期，但未落实相应安全保证措施的，扣10分
●未审查投标方主要负责人、项目负责人、专职安全人员安全资质，扣10分
●采购的设备材料不满足安全要求的，每一项扣5分
	查工程概算、招标文件、承包商资质、工程合同，实际工期计划等
	30
	
	


	序
号
	评分项目
	评  分  标  准
	评分方法
	标准分
	扣减分
	实得分

	4
	现场管理
	●未制定年度安全工作计划，扣20分
●未在开工前召开项目安全委员会会议，或记录不全，缺1次扣10分
●未定期召开安全例会，或记录不全，每缺1次扣5分
●未向施工单位提供作业环境范围内可能影响施工安全的有关资料，扣10分
●对危及安全施工的问题现场协调解决不力或不及时，扣20分
●未及时组织贯彻上级有关安全健康环境管理要求，扣10分
●未对施工承包商安全培训教育进行有效监督，扣5分

●未对监理承包商进行监督指导、考核评价，扣5分
●未组织重大事故应急援救演练，扣10分

●未按规定组织开展安全检查，每次扣10分
●检查和隐患处置、复查无记录，扣5分
●隐患处理无反馈记录，每项扣5分
●未对施工安全措施费补助费的使用进行有效监督，扣5分
●未按规定进行事故的统计、报告和处理，扣10分
●重大事故未按规定及时报告的，扣20分
●未按“四不放过”要求处理事故，扣10分
●对重大事故未及时通报参建各单位，扣10分
●未通报公布安全奖惩情况，扣5分
	查安全管理台帐、记录，
	40
	
	

	子 项 评 定
	
	100
	
	


注：项目法人在合同中委托监理单位履行建设现场安全管理职责的（序号3和4的内容），在监理部的评价表中增加相应的评价内容。

























































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]Ny 258 mn



