安徽沐诚 www.ahmucheng.net                              招标文件


XXXX等级保护安全集成建设项目-安全集成
招标文件

招标编号：0702-1040CITC5D19
中机国际招标公司

 二O一O年九月
目    录

第1章 投标邀请书

第2章 投标人须知及前附表

第3章 合同条款

第4章 技术要求

第5章 附件

 投标邀请书

投标邀请书
招标编号：0702-1040CITC5D19

1. 中机国际招标公司（以下简称“招标代理机构”）受国家XXXX监督管理局XX评价中心（以下简称“招标人”）的委托，并根据《中华人民共和国招标投标法》和相关法律、法规的规定，对XXXX等级保护安全集成建设项目-安全集成以公开招标的方式进行招标。

2. 兹邀请合格投标人就下列招标内容提交密封投标：

招标内容：XXXX等级保护安全集成建设项目-安全集成
本项目的最高限价： 750万元人民币
详见招标文件第四章“技术要求”。

3. 合格投标人的要求：

3.1 投标人应是在中华人民共和国境内注册的独立法人，且注册资本为2000万（含）人民币以上。

3.2 投标人应具有国家工业和信息化部（原信息产业部）颁发的计算机信息系统集成二级资质。

3.3 投标人应具有ISO9001系列质量管理认证。

3.4 投标人应具有ISO27001信息安全认证资质或者中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书》安全工程类二级及以上服务资质。

3.5 投标人使用的第三方产品，必须具有制造厂家的授权。

3.6 投标人必须购买《招标文件》并登记备案。 

3.7 本项目不接受联合体投标。 

3.8 投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的范围进行监理、设计、编制规范、和其他文件所委托的公司或其附属机构有任何关联。

4. 评标方法：综合评估法。

5. 招标文件获取方式：本项目招标文件采用网上购买方式。

5.1 有意向的投标人可从即日到2010年10月10日（节假日除外）登陆中机国际招标公司招标投标平台（http://bid.citc.com.cn）浏览和购买招标文件。招标文件售价500元人民币。投标人在网上完成注册、选择订单、通过银行电汇购买招标文件款，并将电汇底单传真至我公司后（开户行：交通银行阜外支行，账号：110060239018000072747，传真：010-63373561），可自行下载招标文件电子版。 

5.2 本次招标不向投标人提供纸质招标文件。投标人从中机国际招标公司招标投标平台（http://bid.citc.com.cn）下载的招标文件电子版具有法律效力，标书款发票一律于开标当日在开标会议现场领取。

6. 投标人应于2010年10月12日上午9：30前将所有投标文件及开标一览表、投标保证金一起密封递交到通用技术大厦318会议室。届时将公开唱标。请投标人代表出席开标仪式。

招标代理机构：中机国际招标公司

详细地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1004室

邮政编码：100055

业务联系人：段艳华、大雁、李楠

电话：010－63348488/8491/8483           传真：010－63373561

投标人须知及前附表

第2章 投标人须知前附表

	条款号
	内容

	1.1 
	项目名称：XXXX等级保护安全集成建设项目-安全集成
招标人名称：国家XXXX管理局XX评价中心

招标代理机构：中机国际招标公司

	7
	投标人编写的投标文件应包括下列部分：

7.1投标基本文件：

（1）投标文件索引表；

（2）*投标函（格式见附件）；

（3）*开标一览表（格式见附件）； 

（4）*分项报价表（格式见附件）；

（5）商务偏离表（格式见附件）；

（6）*投标保证金。
7.2资格证明文件：

（1）*法定代表人授权书（原件）（格式见附件）；

（2）*营业执照副本；

（3）*税务登记证；

（4）*计算机信息系统集成二级资质证书；

（5）* ISO质量体系认证证书；

（6）*ISO27001信息安全认证证书或者中国信息安全测评认证中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书》安全工程类二级及以上服务资质证书；

（7）*投标人应出具书面承诺函，承诺如下事项： ①对本项目的验收通过承担应涉及的全部技术责任；②承诺项目负责人在整个项目期间不更换，除非招标人提出更换要求，且必须驻现场。

（8）投标人上一年度由会计师事务所审计过的财务报表或近三个月内的由银行出具的资信证明；

（9）*投标人资格声明（格式见附件）；

（10）*制造厂家授权书（格式见附件）；（如适用）

（11）*制造厂家资格声明（格式见附件）；（如适用）

（12）截止到开标日近3年项目业绩一览表（格式见附件）（并需提供合同或协议关键页、盖章页）；

（13）最近三年所涉及的违法案件情况说明（附每个案件的概述和目前状况）；

（14）公司简介。包括组织结构，人员情况，技术支持和售后服务运行体系，分支机构及服务网点情况；
（15）招标文件中要求的其他资质和承诺。

注：1.缺少其中带*号的将作废标处理。

2.投标人非使用自身具备的资质，而是使用其所属的同一集团、总公司或母公司及其下属的子公司的资质、资格参与投标的将被拒绝。即投标人资质证明文件应与投标人的名称一致。 

3.以上证明文件注明需要原件的应提供原件，并将原件装订在正本投标文件中。其他资格证明文件可以提供加盖投标人公章的复印件。
7.3技术文件： 

投标人需提交（但不限于）下列文件资料：

（1）技术方案；

（2）实施方案；

（3）工程管理方案；

（4）测试方案；

（5）验收计划和方案；

（6）培训方案；

（7）售后服务计划及方案；

（8）技术偏离表（格式见附件）；
7.4投标人认为需要提供的其他文件或证书。

	8.4 
	对于只提供了总体优惠折扣而未提供各分项的优惠折扣、未注明出处或标注含混不清的报价优惠，招标人可给予拒绝，对于分项与总计不符的报价优惠，评标委员会可按招标人利益最大化原则分摊到各分项中，折算后的价格作为计费依据。投标人不接受此种处理方式的，其投标将被拒绝。

	10.1 
	投标保证金金额为不少于投标总价的1%。

	10.3 
	投标保证金形式：支票、电汇。

	10.7 
	(2)条不适用。

	11.1
	投标有效期：180天（从开标日起计算）。

	12.1
	副本的份数：6份；电子版：1份。

	13.3
	投标截止时间：2010年10月12日上午9：30
地点：通用技术大厦318会议室  

	17.1
	开标时间：2010年10月12日上午9：30 

开标地点：通用技术大厦318会议室 

	20.7
	(10)不得超过本项目的最高限价。

	21.2
	评定方法：综合评估法。

	27.1
	本项目招标代理服务费由招标人承担。

	29.1
	形式：银行保函，格式见附件。

金额：合同价的2%。


投标人须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于邀请书中所叙述的招标项目。

1.2 本项目的相应资金已经落实。

2. 合格的投标人、货物和服务

2.1 本项目投标人应具备《投标邀请书》规定的合格投标人的资质条件。

2.2 投标货物及其有关服务应符合《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。

3. 投标费用

3.1 投标人应承担所有因参加本次投标而发生的自身费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1 招标文件由以下内容构成：

第1章 投标邀请书

第2章 投标人须知及前附表

第3章 合同条款及前附表

第4章 技术要求

第5章 附件

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。
5. 招标文件的澄清

5.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五（15）天以前以书面形式如传真等通知招标人和招标代理机构，招标人和招标代理机构对投标截止期十五（15）天以前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复给所有招标文件收受人，答复中包括所有问题，但不包括问题的来源。

6. 招标文件的修改

6.1 在投标截止期前十五（15）天的任何时候，无论出于何种原因，招标人和招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将以书面形式通知所有招标文件收受人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人和招标代理机构书面回函确认。

6.3 为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人和招标代理机构可自行决定，是否延长投标截止日期。
三、投标文件的编制

7. 投标文件的构成

见“投标人须知前附表”。

8. 投标报价

8.1 投标人必须用在招标人指定地点交货的价格报价。各项价格必须清楚、准确、详细，能分项报价的项目必须分项报价。

8.2 投标人估算错误或漏项的风险一律由投标人承担。如果任何项目没有标明报价，将被视为投标人不再收取招标人任何额外费用或是该项费用已计算在另外的项目之中。

8.3 招标人不接受备选方案、选择性报价及可变动的报价。投标人的中标价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9. 投标货币

9.1 应以人民币报价。

10. 投标保证金

10.1 投标人应以人民币提交“投标人须知前附表”规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

10.2 投标保证金是为了保护招标代理机构和招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失。招标代理机构和招标人在因投标人的行为受到损害时可根据第10.7条的规定没收投标人的投标保证金。

10.3 投标保证金应以人民币支付，并采用 “投标人须知前附表”规定的形式（招标代理机构账户见“投标邀请书”）。

10.4 投标时，凡没有根据第10.1和10.3条的规定随附投标保证金的，将不被纳为评标对象进行考量。

10.5 未中标人的投标保证金，将在采购合同签订后五个工作日内予以退还，不计利息。招标代理机构收到退还投标保证金申请函格式后办理退还保证金事宜。

10.6 中标人的投标保证金，在中标人按第29条规定签订合同后五个工作日内予以退还，不计利息。招标代理机构在收到采购合同复印件和退还投标保证金申请函格式后，办理退还保证金事宜。

10.7 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1) 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

(2) 中标人在规定期限内未按照招标文件的规定交纳中标服务费；

(3) 中标人在规定期限内未能根据本招标文件规定签订合同；

(4) 中标人在规定期限内未能按照招标文件规定提交履约保证金。

11. 投标有效期

11.1 招标文件在招标人和招标代理机构规定的投标有效期（见“投标人须知前附表”）内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

11.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人和招标代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人和招标代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，第10条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
12. 投标文件的式样和签署

12.1 投标人应准备一份正本和副本（份数见“投标人须知前附表”）投标文件，每套招标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

12.2 投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由投标人法定代表人或授权代表人在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权书”附在投标文件中。

12.3 投标文件用中文编写，A4纸打印装订（软包装装订，即按照招标文件的方式装订）。

12.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的法定代表人或其授权人在旁边签字并加盖公章才有效。

12.5 如投标人对招标文件个别内容不能接受，应在投标文件中声明，否则将视为投标人接受招标文件的全部内容。

四、投标文件的递交

13. 投标文件的密封和标记

13.1 投标人应将开标一览表、投标保证金（如电汇，电汇单的复印件加盖公章）装在一个信封内单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”、“投标保证金”字样；

13.2 投标人应将所有投标文件（正副本）装在一个包装内密封提交，且在外包装上标明“在[   ]年[   ]月[   ]日上午[     ]时之前不得启封”的字样。

13.3 投标人应将投标文件连同开标一览表、投标保证金一起递交到“投标人须知前附表”所注明的地址。
14. 递交投标文件的截止日期

14.1 招标人和招标代理机构收到投标文件的时间不得迟于邀请书中规定的截止时间。

14.2 招标人和招标代理机构可以通过修改招标文件自行决定酌情延长以上截止期。
15. 不予受理的投标文件

15.1 招标人和招标代理机构将拒绝并原封退回在第14条规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

15.2 招标人和招标代理机构将拒绝接受未按招标文件规定的地址递交的任何投标文件。

15.3 招标人和招标代理机构将拒绝接受未按招标文件要求密封的任何投标文件。

16. 投标文件的修改和撤销
16.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤销其投标，但招标人必须在规定的投标截止期之前，收到书面通知。

16.2 投标人的修改或撤销通知应按第13条规定编制、密封、标记和发送，并应标明“修改”或“撤销”字样。

16.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

16.4 从投标截止期至招标人在第11条规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照第10.7 条的规定将被没收。

五、开标与评标

17. 开标

17.1 招标人和招标代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标。投标人可委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

17.2 按照第16条规定，提交了可接受的“撤销”通知的投标将不予开封。

17.3 开标时，招标人和招标代理机构当众宣读投标人名称、书面修改和撤销投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人和招标代理机构认为合适的其他内容，只有在开标时唱出的折扣评标时才能考虑。

17.4 招标人和招标代理机构将做开标记录。
18. 评标委员会的组成

18.1 招标人和招标代理机构将按照《中华人民共和国招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》的规定组建评标委员会。

18.2 评标委员会负责评标活动，向招标人推荐中标候选人等事务。

19. 投标文件的澄清

19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20. 投标文件的初审

20.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误，总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金等。

20.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中招标人的权利或投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

20.3 如果投标文件技术方案实质上没有响应招标文件要求，评标委员会将予以拒绝，其投标报价将不参与评审。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的方法为：开标时，投标文件中投标函内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标函为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准的；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.5 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价格，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

20.6 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

20.7 除招标文件另有规定，否则有下述情况之一的，评标委员会将拒绝投标人提交的投标文件：

(1) 投标文件未按招标文件规定密封的；

(2) 投标文件未按招标文件要求加盖单位公章和无法定代表人或其授权代表印章的；

(3) 投标文件未按招标文件要求（份数和格式等）编制填写，或内容不全、字迹模糊、难以辨认的；

(4) 投标人与购买招标文件时所登记的单位不符的；

(5) 投标人未提交投标保证金或金额不足的；

(6) 投标人的资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

(7) 投标人的投标文件未实质性响应招标文件的；

(8) 投标有效期不足的；

(9) 违反国家法律、法规规定的。
20.8 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这种修正不能影响任何投标人相应的名次排序。

21. 投标文件的评价和比较

21.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

21.2 评标采用综合评估法，满分100分。

21.3 评分标准：
	评分项目
	评分标准
	满分

	价格部分
	投标报价
	实质性满足招标文件要求的评标价格去掉最高价和最低价的平均价为基准价。（如果投标人少于5家（含5家），计算平均价时就不去掉最高价和最低价）

投标人的评标价格等于评标基准价时，得分为15分。投标报价偏离评标基准价时，每高于或低于评标基准价1%，在15分的基础上减0.5分，减至7分为止。
	15

	商务部分
	产品生产厂商要求
	投标人所选产品的生产厂商应具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息安全服务资质证书》，要求提供资质证书复印件并由生产商盖公章。每少1个扣1分，扣完为止。
	0-3
	23

	
	业绩
	投标人应在近3年内承担过合同金额在500万元以上的网络安全项目并提供证明文件：投标人合同案例必须提供与用户签订的合同首页、标的及其金额所在页、安全设备清单所在页及签字盖章页复印件作为证明，并提供用户的工作单位联系方式备查。有1个得1分，最高得5分。
	0-5
	

	
	
	投标人在近3年内应承担过全国实施的安全产品采购项目并提供证明文件：投标人合同案例必须提供与用户签订的合同首页、标的及其金额所在页、安全设备清单所在页、实施范围证明及签字盖章页复印件或其他能够证明满足要求的文件，并提供用户的单位联系方式备查。有1个得1分，最高得5分。
	0-5
	

	
	本项目人员配备
	人员资质
	参与项目主要技术人员应具备CISP或CISSP信息安全专业资质，每有一个得1分，最高得3分；并提供该人员的资质证书和自任职之日起的缴纳社会保险证明文件。
	0-3
	

	
	
	项目负责人
	近3年在全国实施的安全产品采购项目中担任项目负责人。有一个得1分，最多3分。列出所承担项目清单并附与用户签订的合同首页、标的及其金额所在页、安全设备清单所在页、实施范围证明及签字盖章页复印件或其他能够证明满足要求的文件。
	0-3
	

	
	
	
	项目经理应在投标人公司内任职3年以上。满足得2分，否则0分。需提供自任职之日起的缴纳社会保险证明文件。
	0-2
	

	
	文件偏差
	商务文件应答应完全满足招标文件要求，完全满足得2分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
	0-2
	

	技术部分
	产品选型
	技术应答
	投标人投标设备选型的合理性以及与招标文件技术规格要求的偏离情况： 

优于要求：6-8分；基本满足：1-5；不满足：0分。

根据技术规格要求，基准分为6分，每一项正偏离加0.5分，最高得8分。每一项负偏离扣1分，扣完为止。
	0-8
	38

	
	
	产品成熟度
	所选用产品是中国市场上的知名品牌，生产厂商为专业的安全产品厂商，要求提供在信息化主管部门的软件产品登记证书复印件并由生产商盖公章。基准分为6分，每有一个产品不满足扣2分，扣完为止。
	0-6
	

	
	
	自主创新
	所选用产品必须为生产厂商自主开发的产品。其中防病毒网关的杀毒引擎及病毒库必须均是生产商自主开发及维护，使用该杀毒引擎和病毒库的杀毒软件在市场上必须为主流产品。满足得2分，不满足0分。
	0-2
	

	
	集成方案
	对项目目标和建设内容理解充分，对全国不良反应网络安全现状、问题及解决办法有深刻认识。
	0-4
	

	
	
	总体设计方案合理、完整、可行；各种网络安全产品在网络中部署方式、部署位置合理；产品的管理方式灵活易用。
	0-3
	

	
	
	从项目长远发展角度提供合理化建议。
	0-3
	

	
	项目实施计划与管理
	项目进度设计与控制
	安全集成实施计划阶段划分合理，关键点明确，提交物完备。进度安排合理，且相关保障措施得力；对各项关键工作安排合理；且表述清晰。
	0-3
	

	
	
	项目组织与管理方案
	项目组织与管理方案完整,组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确。
	0-3
	

	
	
	项目风险与质量控制
	对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的质量控制体系，质量控制点明确有效，措施得力得1分；投标人如同时具有中国信息安全认证中心的信息安全服务风险评估能力证明文件得3分。
	0-3
	

	
	
	验收方案
	内容全面、设计合理；验收评审计划与计划安排合理；验收列表和标准，各项验收各方职责划分明确。
	0-3
	

	服务部分
	售后服务承诺
	投标人具备完善的售后服务体系，并且售后服务网点基本与用户的分布相符得5分，不满足酌情减分。需提供证明材料。
	0-5
	24

	
	
	对于最新的病毒，用户提供样本后，投标人应具备体系化的应急处理方法，并在2小时内提供定制的病毒解药。要求提供防毒产品厂商针对此项服务的承诺并由生产商盖公章。应急处理方案合理可行，响应环节描述具体得3分，其他酌情，没有承诺得0分。
	0-3
	

	
	
	为满足等级保护要求，国家中心和省中心防火墙应能够根据实际需求在招标人规定的时间内完成功能的定制开发并不得另行收取任何费用。要求提供设备厂商针对此项目的二次开发承诺并由生产商盖公章，有得3分，没有0分。
	0-3
	

	
	应急处理
	投标人应具备专业的应急响应处理能力。有合理可行的应急处理制度并承诺国家中心现场服务响应时间在2小时以内得2分；投标人如同时具有信息安全服务一级应急处理服务资质得4分。
	0-4
	

	
	服务及培训方案
	售后服务方案、服务经费安排详尽合理，优者5分，其他酌情。
	0-5
	

	
	
	培训方案内容周详、合理，满足招标文件要求，培训范围广、有二次培训和持续培训安排,可行性强,有针对性。
	0-4
	


22. 保密

22.1 凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等的一切情况都不得透露给任一投标人。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人、招标代理机构和评标委员会施加任何影响，其投标将作为无效投标处理并追究法律责任。

六、授予合同

23. 合同授予标准

23.1 除第29条的规定之外，招标人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意地履行合同义务的投标人。

24. 信息公示

24.1 本项目招标公告、澄清公告、更正公告、评标结果公示等信息将在《中国采购与招标网》（www.chinabidding.com.cn）、中机国际招标公司网站（www.XX.com.cn）和国家XXXX监督管理局XX评价中心网站（www.XX.gov.cn）上同时发布。请投标人随时关注。

25. 招标人接受和拒绝任何或所有投标的权利

25.1 招标人保留在发出中标通知书之前任何时候接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

26. 中标通知书

26.1 在投标有效期期满之前，招标人和招标代理机构将书面通知中标人中标。

26.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

27. 中标服务费

27.1 招标代理机构将按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展和改革委员会《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2002]857号文件）的规定下浮20%收取招标代理服务费。

28. 签订合同

28.1 招标人在发出中标通知书的同时，将把招标文件提供的合同格式连同双方达成的协议发给中标人。

28.2 中标人在收到中标通知书和合同格式后三十（30）天内，应在合同上签字盖章并注明日期退给招标人。

29. 履约保证金

29.1 中标人在合同签订后，应按照合同条款的规定，采用[        ]形式向招标人交付合同总价[    ]的履约保证金。（见“投标人须知前附表”）
29.2 如果中标人没有按照上述规定执行，招标人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可以将合同授予其他符合条件的投标人,或重新招标。

29.3 中标人不履行与招标人签订的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三章  合同条款

甲方：国家XXXX监督管理局XX评价中心（招标人）
联系方式：

地址：

乙方：                                  （中标人）

联系方式：

地址：
第一条  甲、乙双方的权利义务

1.1 甲方的权利义务：

1.1.1 负责向乙方提供产品部署方案设计及实施必要的文档和数据，对于甲方提供的文档和数据及其他资料，应当由本合同指定的乙方本项目的负责人予以签收。甲方为履行本合同向乙方提交的任何文档和数据，都属于甲方财产。乙方在本合同终止之日起30日内，应当将甲方的文档和数据全部归还甲方，并不得保存该文档和数据的复印件或其他任何形式的备份。

1.1.2 负责为本项目的现场联调和系统运行提供必要的运行环境和设备（包括各类服务器和网络环境等），并配合乙方进行现场安装、调试。

1.1.3 负责乙方与甲方各相关部门及下属单位之间的业务协调工作。

1.1.4 正常情况下，甲方有义务对乙方按推进计划提交的设计文档给出反馈意见。

1.1.5 甲方有权检查乙方的工作进展和状况。

1.1.6 依据试运行后的系统功能实现情况和终验后系统使用情况，甲方保留对系统功能进一步调整的权利。乙方有义务按甲方的要求，对设计方案或系统进行进一步调整，由此产生的费用，由甲、乙双方协商解决。

1.2 乙方的权利义务：

1.2.1 乙方按推进计划提交本项目部署及实施方案（具体见第三条），以书面形式提交甲方，并经甲方书面确认。

1.2.2 负责根据招标要求，提供符合本合同规定的质量、规格和性能等要求的实施方案及系统。

1.2.3 提出系统运行环境（包括各类服务器和网络环境等）的性能要求，协助甲方准备系统运行环境，负责进行系统的配置、安装调试和技术培训，以保证甲方各级用户的正常使用。

1.2.4 负责提供系统自竣工验收合格之日起为期3年的网络安全系统维护，并提供相应的售后服务（具体见第五条）。为甲方的操作人员、管理人员和系统管理员等有关使用人员进行系统设置、基础操作、维护、辅导等内容及技术培训，对日常维护提供技术支持与人员培训。

1.2.5 乙方在本项目开发、实施、服务等过程中对知悉的甲方的相关信息、商业秘密及各种数据、资料等（“保密信息”）负有保密义务，乙方的保密义务不因本合同的终止而结束，应直至保密信息非因乙方原因已为社会公众所知悉为止。

1.2.6 乙方应确保提供的本项目所有产品及其相关资料、数据、文档的全部或任何一部分无任何权利瑕疵，如因提供的产品权利瑕疵而引起纠纷及任何问题，均由乙方承担一切责任及费用。

1.2.7 乙方有义务对甲方提出的书面意见及要求在 5 个工作日内给予书面答复。

1.2.8 乙方如遇不能按原定计划完成的情况，应及时写出推迟原因和预计推迟天数的书面请示报告甲方。推迟原因如非乙方原因造成，经甲方同意后，相应阶段的实施时间可以顺延。

1.2.9 乙方应确保主要人员相对稳定，项目负责人必须具备相应技术及工程管理经验，项目执行过程中，项目负责人原则上不允许更换，特殊情况更换的需提前报甲方批准。如果乙方自行更换项目负责人，构成违约，乙方应承担违约责任，该违约责任包括但不限于罚款（罚款金额不少于本合同金额的1%）、网上公布等。
1.2.10 乙方应充分了解分析本项目的功能要求和性能要求，认真组织具有相应技术能力的技术人员进行项目开发工作，按时、按质、按量完成本项目的全部内容。

第2条 总体要求

2.1 应用系统的内容及指标要求应满足乙方提交的并经甲方确认的《技术方案》。项目实施过程中如甲方业务需求变更或乙方根据实际情况提出的变更要求，最终以甲、乙双方项目负责人共同签字确认的，并由监理负责人签字的书面材料为准并作为项目验收合格的主要依据。
第三条  乙方工作进度安排

3.1 乙方将根据本项目要求，任命项目负责人及具有相应技术能力的人员参加。未经甲方同意，乙方不得擅自变更本项目负责人及技术主要成员的人员构成。乙方指派的人员应满足甲方对本项目人员的要求，对于不符合要求的人员，甲方有权要求更换，乙方应当按照甲方的要求予以更换。

3.2 实施工作安排计划如下：

3.2.1 乙方应严格按双方达成并认可的实施计划推进项目进展。

时间：[         ]内容：完成安全产品部署方案；

时间：[         ]内容：产品供货及验收；

时间：[         ]内容：产品部署及验收、安全管理平台部署及接口二次开发（如果需要）、防病毒网关分级管理系统部署及二次开发（如果需要）。

3.2.2 提交项目初验申请；

初验通过以后，时长：[   ]个月；

内容：产品和系统试运行，人员培训。

3.2.3 试运行至少三个月后提交项目竣工验收申请。

3.2.4 系统竣工验收合格之日起为3年期系统质保维护。

3.3 以上工作安排计划以部署方案调研日实际开始时间计算，相应阶段顺延。
第四条  竣工验收

4.1 系统初验完成，达到上述3.2.3条款条件后可进行正式竣工验收。

4.2 乙方应为初验和竣工验收提供测试方案和验收标准，经甲、乙双方认可后，作为系统验收的依据，双方不能就验收标准达成一致的，系统的验收按照本合同相关约定处理。

4.3 甲方在接到乙方书面验收申请后，应于10个工作日内组织对系统进行相应阶段的验收，验收合格签署《验收合格报告》；不合格，甲、乙双方应出具书面意见。验收不合格的，乙方应按照双方项目负责人确认后并作为本合同附件的《技术方案》要求进行调整、改进直至甲方验收合格为止。

4.4 验收由甲方组织对系统进行验收（包括初验和竣工验收），验收合格的出具《验收合格报告》。

4.5 乙方在项目实施的过程中必须分别向甲方提交如下产品及资料：

4.5.1 需求阶段乙方向甲方提供《项目实施计划》。

4.5.2 产品验收阶段乙方向甲方提供《产品明细（含配件）及验收标准》、《产品使用手册》（《管理员维护操作手册》、《用户使用手册》等）、安装介质等。

4.5.3 项目初验阶段乙方向甲方提供《验收报告》。

4.5.4 项目竣工验收阶段乙方向甲方提供《系统试运行报告》。

4.5.5 测试完成乙方向甲方提供各个《系统测试报告》、《总集成测试报告》。

4.5.6 培训前提交《培训手册》等培训文档。

第五条  售后服务及技术支持

5.1 乙方就软件正常使用，应提供下列方式的售后服务：

5.1.1 电话、信函、传真及电子邮件技术服务，对该类方式的服务免费提供。

5.1.2 乙方提供本项目自竣工验收合格之日起 3 年期软件和硬件的保修及维护服务。
5.2 维护期内，乙方提供[       ]电话支持或远程登录等实时响应；对于电话支持或远程登录不能解决的问题，乙方技术支持人员提供甲方现场技术支持服务。故障响应时间不大于[    ]小时。
5.3 维护期内，当乙方或乙方采购的第三方产品升级并发布新版本时，乙方负责及时对甲方的软件进行相应升级。如甲方因管理需求发生变化，要求乙方所做新版本之外的升级，甲、乙双方根据乙方工作量协商收取支付一定的费用。
第六条  合同费用与付款方式

6.1 本合同金额为RMB[        ]元（大写：人民币[           ]元整）。

6.1.1 其中产品采购金额RMB[     ]元（大写：人民币[          ]元整）。               

6.1.2 安全集成、培训及售后服务费用金额RMB[       ]元（大写：人民      币[           ]元整）。
6.2 费用明细详见附件五 《项目报价清单》。

6.3 本合同金额以[                    ]方式付款。

6.4 甲方按本项目实施的完成情况分阶段向乙方支付款项：

6.4.1 本合同自甲、乙双方签字盖章生效后，甲方收到乙方提交的5%的履约保证金，甲方向乙方支付预付款，为本合同金额20%，金额为RMB[      ]元（大写：人民币[             ]元整）。

6.4.2 完成经甲方评审确认的产品部署方案后，甲方向乙方支付本合同金额的20%，金额为RMB[      ]元（大写：人民币[          ]元整）。

6.4.3 完成经甲方确认的实施方案后，乙方提交购置采购产品清单并到货验收经甲方确认后，甲方向乙方支付本合同金额的40%，金额为RMB[       ]元（大写：[            ]元整）。

6.4.4 产品部署完成，并通过甲方组织的初步验收，初验合格后，甲方向乙方支付本合同金额的15%，金额为RMB[       ]元（大写：人民币[               ]元整）。

6.4.5 竣工验收合格，甲方向乙方支付本合同金额的5%，金额为RMB[     ]元（大写：人民币[              ]元整）。

6.4.6 整个工程最终验收合格满三年后的15日内，乙方完全按照本合同规定履行其义务且未违反本合同规定的，则甲方向乙方退还履约保证金，否则，甲方予以没收。

6.4.7 付款所需的账户名称、开户银行及账号以本合同提供的为准, 若乙方支付信息发生变更，须提前20日提供相关部门出具的各项变更证明。因此造成的延期支付并不成为乙方延期履行本合同约定义务的理由。

6.4.8 甲方每次付款前7个工作日，乙方须向甲方出具等额的中华人民共和国法定发票，乙方出示的发票应包含甲方应向乙方支付的各项款项所有金额，并应包含足够详细的内容，使甲方能够确定金额的准确性，甲方根据乙方提供的合格发票支付相应款项，如乙方未提交发票或提交的发票不正确，甲方可延迟付款。
乙方账户名称：


 开户银行： 


 账    号： 

第七条  单据

7.1 乙方按甲方要求提供相应发票。

第8条 一般条款

8.1 保密条款

8.1.1 甲、乙双方协商一致同意，在本合同有效期内和本合同终止后，任何一方对其持有的或通过各种方式获得和知悉的有关另一方的技术资料、文件、业务模式、操作方法、内部资料等信息和资料（“保密信息和资料”）进行严格保密。除非另一方授权，任何一方不得在任何时候以任何方式使用或向任何第三方披露任何保密信息和资料。

8.1.2 乙方有义务接受甲方的保密检查并按照甲方的要求进行整改。若整改无效，甲方有权终止本合同，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。

8.1.3 乙方同意为实施本项目承担以下保密义务：

(1) 采取内部措施，保证只有为履行本合同的相关内部员工才可接触到与本项目相关的保密信息和资料；

(2) 与涉及本项目的内部员工签署保密协议，使其履行本合同所约定的保密义务；

(3) 在本项目完成后，根据甲方要求，退回或销毁与本项目相关的保密信息和资料。

8.1.4 本保密条款对以下内容不适用：

(1) 提供时已为公众所知，属于常识的内容和信息；

(2) 已通过出版物或其他合法方式为公众所知，成为常识的内容和信息；

(3) 按法律要求须向任何机关、机构公开的内容和信息。

8.2 权利归属及使用

8.2.1 在本项目实施过程中或因本项目产生的所有技术成果、计算机软件、技术诀窍、秘密信息、技术资料和文件等的相关权利（包括但不限于知识产权）均属于甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得以任何方式自行使用或许可任何第三方使用。若乙方违反本条规定，除立即停止违约行为外，还应向甲方支付违约金及赔偿甲方损失。

8.2.2 甲方的上述权利涉及第三方权利时，乙方应将其与第三方对该权利使用约定的书面文件提交甲方。

8.3 违约责任

8.3.1 任何一方不履行本合同或履行本合同不符合约定条件，即构成违约，另一方有权要求其继续履行或者采取补救措施，并有权要求其赔偿损失。

8.3.2 由于乙方原因导致本项目验收超过本合同约定时间，视为乙方违约；自违约之日起，每逾期一天乙方向甲方支付本合同总金额1‰的违约金，但不超过本合同总金额的5%。

8.3.3 本合同期内乙方未按照服务承诺时限响应和及时排除故障的，或未达到本合同规定的服务质量的，乙方每次应承担本合同总金额1‰的违约金。

8.3.4 由于甲方原因未按期支付本合同款项，甲方每逾期一天向乙方支付当期合同金额1‰的违约金，但不超过本合同总金额的5%。

8.4 不可抗力

8.4.1 由于不可抗力原因阻止、限制、延迟或干扰甲、乙双方履行本合同，则应免除甲、乙双方因不可抗力所延迟或阻止的部分合同的履行责任，但是，甲、乙双方应采取合理的措施避免或消除造成不能履行的原因，并且在不可抗力原因消除后，甲、乙双方应继续履行原受不可抗力原因影响的条款。不可抗力事件系指甲、乙双方在签订本合同时所不能预见的、且其发生及后果无法避免和无法克服的事件，如战争、严重火灾、水灾、洪水、台风、地震等。

8.4.2 受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后立即将不可抗力的发生通知另一方。受影响的一方应在不可抗力终止或被消除后3日内通过书面形式通知另一方。
8.5 争议解决

8.5.1 因本合同产生的或与本合同有关的争议甲、乙双方可首先通过协商解决。协商不成的，则任何一方有权将争议提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该委员会有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁的语言应为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

8.6 法律适用

8.6.1 本合同的签订、效力、解释、履行和违约责任等均适用中国法律。

8.7 生效及其他

8.7.1 本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章并自甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

8.7.2 组成本合同的文件包括：

(1) 本合同及其附件；

附件一 中标通知书

附件二 招标文件及补充文件

附件三 投标文件及其附件

附件五 项目报价清单

附件六 详细设计方案

附件七 详细实施方案

(2) 甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并指明的书面文件；

(3) 甲、乙双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件。

     本合同的组成文件之间存在冲突的，以生效日期在后的文件为准。

8.7.3 除经甲、乙双方就本合同的修改签署书面的补充协议外，本合同不得有任何变更或修改。补充协议为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.7.4 本合同部分条款无效不影响本合同其他条款的法律效力。

8.7.5 本合同一式陆份，均为中文文本，甲、乙双方各持叁份，每份具有同等法律效力。

第四章  技术要求

1项目概况

项目名称：XXXX等级保护安全集成建设项目-信息安全子系统

项目进展：已完成初步设计方案编制工作

项目建设单位：XXXX
2背景说明

随着全球制药与医疗器械工业的迅猛发展，大量化学药品及高新技术产品不断涌现，药品与医疗器械得到广泛、大量使用，其引起的不良反应或不良事件数目也呈急剧上升趋势，给人们身心健康带来的危害及造成的相应医药经费支出是令人震惊的，建立完善的药械监测体系的重要性已经成为世界范围的共识。

旨在最短的时间里建设和完善高水准、高运转效率的国家XXXX监测体系（包括药品不良反应、医疗器械不良事件监测、药物滥用，以下简称国家ADR 监测体系）。

XXXX等级保护安全集成监测对象包括：所有已上市药品（含易制毒、易成瘾化学物质）、医疗器械（含避孕药具）在临床使用过程中给用药、用械人群带来伤害的不良事件（ADE）。系统根据医疗机构、计生站、药品生产企业、药品经营企业等药品不良反应/不良事件和医疗器械不良事件主要监测场所，以及公安、司法部门的戒毒所、医疗机构的自愿戒毒机构等药物滥用主要监测场所上报的结果，从药品不良反应、医疗器械不良事件监、药物滥用等方面进行全面监测。从而准备实施XXXX等级保护安全集成项目工程（以下简称“工程”）。

XXXX等级保护安全集成建设项目—信息安全子系统是本工程的组成部分之一，是为整个XXXX等级保护安全集成提供信息安全保障。

3子系统建设方案及计划

3.1目标

运用先进可靠的信息安全技术，建设满足XXXX等级保护安全集成需求的计算机网络系统的安全体系，保障应用数据的快速、安全、可靠传送，为药品不良反应监测、数据挖掘及分析等业务提供优质的安全运行平台，实现可靠的网络安全运行保障。

建立全面完善的立体安全防护体系，有效的保障ADR 监测中心信息服务系统建设的网络安全与应用安全。从安全层次上分为：物理安全、网络安全、系统安全、数据安全、应用安全。从安全体系的建设方面看，安全体系包括：边界防护系统、入侵检测系统、漏洞扫描系统、病毒防护系统、安全审计系统、WEB 防护系统、安全管理系统，以及统一的信任服务体系、授权服务体系、统一的密码服务体系等。

本监测信息系统建成后，维持有效运转6年以上。

3.2任务

主要内容包括：

1) 在XXXX信息系统基础网络上设计、安装、部署、实施、运行维护整个信息安全子系统；设计必须符合公安部信息安全等级保护要求；

2) 实现药品不良反应/不良事件监测平台、医疗器械不良事件监测平台、药物滥用监测平台和综合管理系统安全运行；

3) 实现数据挖掘和智能分析系统、决策分析系统、门户服务系统等应用系统安全运行；

4) 建立完成安全保障体系、完成安全标准规范体系和管理办法；完成信息安全子系统详细设计方案和信息安全子系统详细实施方案；

5) 提供安全子系统中的路由规划和整个系统工程的IPSEC VPN 规划。

6) 根据整个工程整体详细设计方案配合软件承建商、系统集成商完成整个项目的现场安装部署、实施、联调、调优、测试、验收等。

7) 中标人必须承担本子系统的安全服务工作内容，具体要求参看下面相关内容。

8) 要求中标人在重大节假日提供现场维护支持。

3.3计划安排

2011年上半年，完成本子系统建设目标和具体内容，2011年5月份完成本子系统的整体初步验收，2011年年底前完成整个工程的竣工验收。

3.4广域网初步设计

XXXX等级保护安全集成网络初步设计部署如下，国家监测中心、各分中心通过互联网专线接入当地运营商互联网组建XXXX系统的广域网。通过IPSEC VPN方式分别为药品不良反应/不良事件监测平台、医疗器械不良事件监测平台、药物滥用监测平台、综合管理系统及门户服务系统建立VPN网络，保证各系统数据高速、安全的交换。


[image: image1.emf]省中心

国家中心

SDH

联通

InterNet

SD

H

电信通

InterNet

省中心

省中心

省中心

省中心

省中心

IPSEC VPN

IPSEC VPN

IPSEC VPN


广域网连接示意图

3.5局域网初步设计

局域网包括国家中心局域网和各省分中心局域网。

3.5.1国家中心局域网设计

XXXX中心局域网共分为办公区、办公管理系统服务器区、DMZ应用服务器区、应用系统数据库区、应用平台区、综合管理区、安全服务区、存储区、专网接入区、公网接入区。

（1）办公区：连接用户终端、外设设备等；

（2）办公管理系统服务器区：连接办公管理系统服务器设备

（3）DMZ应用服务器区：门户发布系统、DNS 服务系统及邮件服务系统等

（4）应用系统区：主要连接各应用系统服务器、存储设备；

（5）应用平台区：包括各监测平台及应用支撑平台；

（6）综合管理区：面向内部网络管理系统；

（7）安全服务区：包括网管系统、安全管理系统、防病毒，web防篡改、漏洞扫描服务器、IDS管理服务器；

（8）存储区：对数据库的备份；

（9）公网接入区：办公流量及非办公流量都经由这里通往互联网，与分中心间采用IPSEC VPN的方法通信。

公网出口采用双链路，一个出口是电信，一个出口是网通，双链路提供网络可达性冗余，同时配合负载均衡设备保证最优的路由选路。

国家中心网络采用2个区域，第一区域设备与用户及公网相连，第二区域设备部署在内网区域，应用系统数据库区、应用平台区、综合管理区、安全服务区、存储区需要的安全级别最高，它们之间通信通过核心交换机路由实现，明确区分了区域界限，同时避免了二层广播的发生。

以下是XXXX监测中心局域网示意图：


[image: image2.emf]负载均衡设备

药品不

良反应

监测数

据库

医疗器

械不良

事件监

测信息

数据库

药物滥

用监测

数据库

辅助数

据库及

元数据

库

药品不

良反应

监测系

统平台

服务器

数据挖

掘和智

能分析

系统服

务器

决策分

析系统

服务器

应用平台区

应用系统数据库区

综合管理区

备份

管理

服务

器

综合

管理

服务

系统

服务

器

NTP服

务器

网管

系统

服务

器

安全服务区

网管系

统 、 安

全管理

系统

防病毒 ，

web防篡

改 、 漏洞

扫描服务

器

IDS

管理

服务

器

DNS服务器

WWW服务器

邮件服务器

DMZ应用服务器区

办公管

理系统

服务器

办公区

电信通

联通

备份

数据

库

光纤交换机

磁带库

磁盘阵列

存储区

公网接入区


3.5.2各省分中心局域网设计

34个省中心采取自主原则接入互联网，与国家级中心的互联采用IPSEC VPN方法，为药品不良反应/不良事件监测平台、医疗器械不良事件监测平台、药物滥用监测平台、综合管理系统及门户服务系统建立VPN网络。为了保证省分中心的网络安全性，采取防火墙，防毒网关等设备。各省分中心各设一个存储设备，监测平台服务器，网络系统服务器。

以下是省级XXXX监测中心网络部署示意图：


[image: image3.emf]存储设备 监测平台服务器 网络系统服务器

互联网

办公人员

上互联网区域

防火墙

路由器

要申请互联网

出口

24口核心

交换机

UPS电源

220伏 10安培供电


· 图表 1省级XXXX监测中心示意图

4对安全域划分技术要求

要求一组具有相同安全保护需求，并相互信任的系统组成的逻辑安全区域。同一安全域的系统共享相同的安全策略，安全域划分的目的是把一个大规模的复杂系统的安全问题，化解为更小区域的安全保护问题，是实现大规模复杂信息系统安全等级保护的有效方法。根据“分域保护、分级保护”策略，制定资产划分的规则，将信息资产归入不同的安全域中。对于整个网络，根据对承载业务和面临风险的分析，要求划分安全计算域、安全网络域、安全服务域和安全用户域。

(1)内部应用安全要求

主要包括核心业务服务器、数据库。防护重点要求是防病毒攻击、防黑客篡改和防误操作导致数据丢失。

(2)外部应用安全要求

主要要求保护包括对外提供服务的WEB 服务器、MAIL 服务器等、外部门户网站等。重点防护是DDOS 攻击、防黑客篡改等。

(3)安全网络安全要求

要求保护包括支撑安全域的网络设备和网络拓扑。

(4)安全服务安全要求

要求保护包括统一的外部网络接口、安全认证、事件管理、策略管理、补丁管理等。

(5)用户接入安全要求

要求保护需要访问安全计算的各类客户端和维护终端。

5安全系统部署要求

5.1边界防护系统

网络边界是指不同的网络安全域之间的分界线，边界防护要求对于安全级别较高的安全计算域实现重点保护。由于监测中心网络是一个庞大的、复杂的信息系统，首先要求通过安全域来分析区域边界安全。划分安全域后，同一安全域拥有相同的安全等级，可以认为在同一安全域之内是相互信任的，而不同安全域之间互相访问可能带来安全风险，因此对于安全域的防护主要是对安全域边界的安全保护。

对于监测中心网络的边界包括：同级别安全域之间的边界、不同级别安全域之间的边界，以及接入用户的边界除了针对以上三种边界风险要求采取的安全防护措施之外，还需要网络监控和审计系统以及入侵检测系统来对网络攻击、病毒等进行监测、分析和告警。

5.2防火墙要求

防火墙可以在区域边界实现流量的深度监测、防范常见网络攻击、提供基于某些特征（如IP 地址、UDP、TCP及某些应用）的过滤等功能，主要部署在网络入口位置。除了基本的监测与过滤功能外，防火墙还应具备VPN 网关功能，并实现与其他防火墙、IDS 系统的联动。

针对监测中心网络的实际情况，应当根据不同安全域部署多级防火墙，而且应当选用不同厂商的产品。为了实现数据通信的安全性，第一级防火墙应具备VPN网关（IPSec 和SSL）功能。第一级防火墙、第二级防火墙必须可以与入侵检测系统实现联动，如果入侵检测系统目前不能与第一级防火墙和第二级防火墙实现联动，安全产品生产厂商需要承诺在项目规定时间内达到防火墙系统与入侵检测系统联动的要求。

5.3VPN 要求

要求使用VPN为依托互联网和XXXX评价中心计算机网络的分支机构、远程办公、移动办公提供可靠的数据传送通道。常见的基于IP 网络的VPN 包括IPSec 和SSL 两类，目前VPN设备和防火墙通常均支持上述两类VPN。

由于监测中心需要为各省分中心提供服务，而且要向公网用户开放，因此建议部署VPN 网关或功能，保障数据通信的安全性，此设备或功能可以嵌入到防火墙中。

5.4网闸

网闸是将两个网络有效进行物理隔断和协议隔断的主要技术手段，主要定位于在互联条件下实现高级别的安全特性。网闸设备可部署在对于网络隔离要求其它网络互联的网络边界，如本网与XX局其它单位互联之间。

5.5防DDOS 攻击系统

DDoS(分布式拒绝服务)攻击是利用TCP/IP 协议漏洞进行的一种简单而致命的网络攻击，由于TCP/IP 协议的这种会话机制漏洞无法修改，因此缺少直接有效的防御手段。攻击过程中目标主机将陷入瘫痪，利用传统设备被动防御基本没有效果，现有防火墙设备也会因为有限的处理能力陷入瘫痪，成为网络运行瓶颈。

安全系统应具备防DDOS 攻击系统对其内部端口镜像过来的通往保护对象的数据流通过算法分析和策略匹配确定攻击行为、识别正在进行的攻击类型，并对数据流进行处理(识别伪造源地址、过滤非法数据包、速率限制等)，被过滤过的数据流被再次送回交换机，合法的数据流连接正常工作。

监测平台国家中心需要接入Internet，因此存在遭受DDoS 攻击的潜在威胁，应部署防DDoS 攻击系统。

5.6入侵检测系统

IDS 是防火墙之后的第二道安全防线，在攻击监测、安全审计和监控等方面都发挥了重要的作用。大多数入侵检测系统(IDS)采取基于网络或基于主机的办法来辨认并躲避攻击。当IDS 在网络中寻找这些模式时，它是基于网络的（NIDS），而当IDS 在记录文件中寻找攻击标志时，它是基于主机的（HIDS）。每种方法都有其优势和劣势，两种方法互为补充。本子系统要求部署一种真正有效的入侵检测系统应将二者结合，部署在交换机上，通过端口镜像，可以对交换机上的所有数据进行监控和分析，以软件形式安装在被防护主机上，对主机中的文件内容进行监控和分析。

在监测平台国家中心网络中，入侵检测系统必须可以和各级防火墙实现联动，如果入侵检测系统目前不能与各级防火墙实现联动，安全产品生产厂商需要承诺在项目规定时间内达到入侵检测系统与防火墙系统联动的要求。

要求分别在监测平台国家中心的核心交换区和网络DMZ 区部署。为了实现IDS 的管理，需要部署IDS 管理服务器（此服务器不需要报价，提出操作系统、数据库、存储及硬件的最低要求）。

5.7漏洞扫描系统

漏洞扫描是根据已知的安全漏洞知识库，对目标可能存在的安全隐患进行逐项检查。目标可以是工作站、服务器、交换机、数据库应用等各种对象。在漏洞扫描的基础上，可以对主机进行安全评估和加固，高效率地从技术角度发现信息资产存在的安全弱点，并进行威胁和风险分析，并对系统漏洞进行加固。

要求监测平台国家中心部署漏洞扫描产品，对监测中心网络中的主机、网络设备进行漏洞扫描。

5.8病毒防护系统

病毒防护可以通过三种手段实现：终端防毒、服务器防毒和防毒网关。终端防毒和服务器防毒是在主机上部署软件，通过对病毒特征的监控和监测实现病毒防护；防毒网管部署在网络出口，对网络中的某些应用或者流量进行扫描，进行病毒过滤。

根据监测中心网络和主机的实际情况，采取以下防病毒措施：

在监测平台国家中心部署防病毒系统，用于病毒库更新和主机杀毒软件管理，主机杀毒软件150 套，其中防病毒服务器（此服务器不需要报价，提出操作系统、数据库、存储及硬件的最低要求）。监测平台国家中心主机会涉及多种操作系统，杀毒软件必须具备多操作系统平台支持的能力。

在国家中心两个出口处分别部署防病毒网关，在各省中心网络出口处部署1 台防病毒网关。

5.9安全审计系统

能够对监测平台国家中心实现主机审计。实现对桌面端的配置信息和运行情况进行审计，包括机器名、网络配置、用户登录、进程情况、CPU和内存使用情况、硬盘容量等信息的审计记录；能够详细收集桌面端的系统日志、应用日志、安全日志、开关机日志等日志信息，并提供查询功能；能够实现对桌面端的软硬件资产的审计，可以发现桌面端的软硬件的更改信息，包括增加、更换、卸载等情况，并进行记录等功能。

能够对监测平台国家中心实现网络审计。通过硬件在网络采集的方式对网络中的数据进行收集、分析，一旦发现入侵行为会与系统自带的入侵规则库进行比对、报警，详细记录下原始IP、协议、进程、时间、目的IP等信息；提供DIY策略设置，可以满足对协议种类、流向、关键字类型等细粒度策略的设置，集基础性的安全内容与特殊性的用户需求为一体，方便管理员实时了解网络入侵情况；提供灵活的策略设置，可以随时对网络中的数据流量进行统计，除了能够对统计时间、统计范围进行设置以外，还提供阀值设置功能，一旦超过预计的阀值，系统将提供报警；系统针对网络运行特性，加强了对各类应用协议的审计还原功能，对抓取到的网络中的各类协议操作行为进行基于协议的还原技术，可以对用户网络操作行为进行及时的报警，并对实时操作行为进行还原。等等功能。

能够对监测平台国家中心实现数据库审计。记录的内容包括对数据操作类（如select、insert、delete、update等）、结构操作类（如create、drop、alter等）、事务操作类（如Begin Transaction、Commit Transaction、Rollback Transaction等）、用户管理类（创建用户、修改用户、删除用户、提升用户权限等）以及其它辅助类（视图、索引、过程等操作）等数据库访问行为进行监控，并对违规操作行为产生报警事件；支持数据库协议（如TDS,TNS）的还原，分析并记录其行为，可以审计登录、退出、使用数据库等行为；支持对数据库系统本身所产生日志文件进行审计，达到远程管理数据库的目的；支持审计的数据库种类包括SQL Server、Oracle、Gbase、sybase、MySQL、DB2等数据库。

在监测平台国家中心网络两个层次部署审计系统，对审计所用服务器、操作系统软件和数据库软件提供最低要求（此服务器不需要报价，提出操作系统、数据库、存储及硬件的最低要求）。

5.10WEB 防篡改

要求在国家中心部署WEB 防护系统，即网页防篡改服务器，该服务器能沟通过后台备份、实时扫描等技术，实现对WEB 文件内容的实时监控，发现问题时能实时恢复，有效地保证了WEB 文件的安全性和真实性，为网站提供实时自动的安全监护。

提供对所需服务器、操作系统软件和数据库软件最低要求（此服务器不需要报价，提出操作系统、数据库、存储及硬件的最低要求）。

5.11安全管理系统（SOC）

5.11.1系统定位要求

安全管理中心是介于现有防火墙、IDS 等安全系统和管理者之间的一种管理形式。它有机的将管理与技术相融合，将评价中心部署的安全产品结合成为一个整体，使得评价中心安全工作可量化、可考核。SOC 可以将各类安全产品或安全系统贯穿成为一个整体，发挥更好的作用。

SOC 并不实现防火墙、IDS、防病毒等安全产品系统的具体安全功能，而是实现一种管理职能；从而可能派生出一些常规安全产品所不能实现的特定安全功能。

对于现有安全系统而言，SOC 的地位是管理者，汇总所有的安全问题，集中管理和监控；对于评价中心的安全管理组织结构，SOC 是一个技术实现平台，管理者可以利用SOC 平台开展日常的安全工作，使得安全工作日常化、制度化。

5.11.2逻辑体系结构要求

一般情况下，SOC 以资产和风险为核心、以事件为驱动、以知识库为技术保障、通过基于ITIL 的流程管理与现有运维系统紧密安全服务，以实现安全策略的实施和安全的集中管理。

SOC 逻辑体系结构要求整个SOC 分为5 层：

（1）安全策略决策层

该层要求具有针对整体SOC 管辖网络的安全威胁制定整体安全策略的功能，并可以把相关的策略发布到其它层。

（2）安全策略协调层

该层要求具有协调SOC 管理域内的不同层次，SOC 管理域之间安全信息的交互、安全策略的交互能力。

（3）安全策略执行层

该层要求具有执行整体安全策略的相关的软件或则安全装备，以及相关的反馈机制。

（4）安全信息集中层

该层要求具有采集各种网络设备、安全设备、应用系统、安全应用系统、不同网络整体性能、故障、配置、安全状态、事件等相关信息，并能够具有一定的数据过滤、数据合并等功能。

（5）安全策略支撑层

该层要求具有提供整体SOC 安全策略相关的完整性、机密性、可用性、认证鉴别、通信等相关的基础保障机制以及功能。

5.11.3 系统功能要求

SOC 系统的管理范围包括：国家中心所有的网络设备、安全设备、应用服务器，以及省中心的主要网络设备和安全设备。

系统实现对各安全子系统的统一安全管理。

· 与网管系统管理建立接口，采集相关安全信息。

· 安全服务入侵检测系统控制台功能。

· 安全服务漏洞扫描系统，对全网进行漏洞分析、威胁分析、风险分析等。

· 安全服务安全审计功能，实现对安全日志的综合分析。

· 安全服务病毒防护系统控制功能，实现对全网病毒状态可知。

因此，SOC 系统实现对各种安全子系统的集中安全管理，是整个网络系统安全的决策和控制管理中心。安全管理中心中的安全决策管理系统，负责对整个网络中所有的安全子系统的信息进行综合搜集分析，从而使网络安全管理人员对整个网络的风险情况了如指掌。

因此，SOC 应包含资产管理、安全事件监控管理、脆弱性管理、风险管理、安全策略管理、关联分析、职能知识库、拓扑展示、工单管理、报表管理等必要的功能模块。下面对SOC 必要的功能模块进行简要介绍。

（1）资产管理

资产管理功能是SOC 平台的最基础的功能。系统能够收集包括主机、网络设备、安全设备、应用系统、数据库管理系统、数据库、应用系统、接口方式、硬件属性、使用维护人员信息等资产的详细属性，并对这些信息进行录入、更新、查询和检索等管理操作。

（2）安全事件监控管理

安全事件监控管理功能应包含“事件监视－事件分析－集中控制”的三个层次。在事件监控收集的基础上，对事件进行聚合，并实现基于事件、基于资产和基于知识的横向、纵向关联分析。最终能够对各种安全事件采用不同方式进行报警和集中展示。

（3）脆弱性管理

各种重要的主机系统和网络设备上存在的安全脆弱性是信息安全的重要潜在风险，为了了解网络中主机和网络设备的安全脆弱性状况，SOC 中将通过脆弱性管理模块，实现对重要主机系统和网络设备安全脆弱性信息的收集和管理。

（4）风险管理

通过风险管理可以全面掌握全网各个系统的资产的脆弱性以及威胁情况，并综合分析风险信息以及全网（包含资产、系统和安全域）的安全风险状态。在掌握全网风险状态的基础上，可以有效地开展风险控制工作，如发布预警信息、派发工单等，指导各级安全管理机构及时调整相应设备，有针对性地开展安全工作。

（5）安全策略管理

全面有效的安全策略的制定和贯彻执行是提高安全管理水平的基础。安全策略通过网络共享，让各级安全管理人员合理运用安全策略，有效地管理网络，保障网络的安全运行。因此，安全策略管理模块将负责全网的基本网络安全策略模板的制订和管理，并将安全策略转换为可执行的脚本，便于策略的有效执行和快速部署。

（6）预警

安全预警模块能够根据风险数据，对脆弱性、网络面临的风险和当前存在的危险进行组合分析，在SOC 统一界面上给出网络安全风险的趋势分析报表，分析的内容包括漏洞的分布范围、受影响的系统情况、可能的严重程度等。根据全网安全事件的监控情况，在SOC 统一界面上给出现网中主要的攻击对象分布、攻击类型分布等情况分析和预警，指导全网做好有效的防范工作，防止类似事件发生。

（7）关联分析

系统支持关联分析功能，实现实时智能关联分析。支持按照源地址、目的地址、源端口、目的端口、事件来源、事件名称、时间段、出现次数等条件对事件进行归并、过滤和纵/横向分析。

（8）智能知识库

该模块能够实现对知识库的集中管理和知识共享。智能知识库一般包括：安全技术库、安全案例库、安全技术园地、安全技术信息交流、补丁库、论坛等。

（9）拓扑展示

SOC 通过自动发现管理模块和拓扑自动生成模块，发现包括路由器、交换机、网桥和服务器系统在内的网络设备安全、安全设备的组网拓扑，并生成网络图。网络图可以帮助网管人员了解网络设备的工作情况，实现资产和被管对象的可视化、威胁实时展示以及事件报警的图形化提示。

（10）工单管理

工单管理模块能够实现与资产管理、评价考核、脆弱性管理、安全预警、安全事件监控管理、安全策略管理等模块的接口，接收这些模块产生的工单信息。工单的整个处理过程可跟踪、可审计。

（11）报表管理

该模块能够对资产、风险、预警、工单、评价、事件等以各种报表的形式进行集中展现，适合领导、业务、技术等不同人员的需要。

（12）系统自管理

SOC 能够实现对系统自身的管理，包括账号管理、权限管理、系统配置管理、安全管理等功能。

（13）系统接口

SOC 作为一个安全管理类产品，需要管理多个设备和系统，因此要求SOC 提供标准的接口以便于扩展。对于各种异构产品的集中管理，需要从以下两个方面的接口进行规范和要求。

5.11.4系统部署要求

SOC 平台部署要求包含服务器、磁盘阵列、交换机、防火墙等设备。SOC 平台采用两台防火墙进行安全隔离，并以“口字型”上联骨干网路由器。两台交换机以“口字型”上联防火墙。分别配置2 台交换机和防火墙，通过设备和链路冗余配置，实现相互备份和负载分担。SOC 平台各个功能由多台服务器完成，其中包括核心服务器、动态双因素认证服务器、数据展示服务器、事件分析服务器等。各个服务器之间根据交互所需的信息量采用10/100Mbiut/s 以太网接口双归上联到出口交换机。由于SOC 功能服务器需要对用户相关的海量数据进行访问，因此设置了磁盘阵列，并通过光纤交换机与各个功能服务器互联。

由于SOC 系统中存储了海量用户资料，因此需要选择适当的系统存储架构保存相关数据。目前存储体系结构可以分为直接存储（DAS，Direct AttachedStorage）体系结构、网络附加存储（NAS，Network Attached Storage）体系结构和存储局域网络（SAN，Storage Area Network）三种。

本子系统要求建议本SOC 系统选用那存储体系结构。并对其中所需的其它硬件提供最低要求（此硬件需求不需要报价，提出操作系统、数据库、存储及硬件的最低要求）。

6安全管理体系建设要求

要求中标人提供整个安全建设的安全管理环节。在安全策略的指导下建立一个有效的安全组织，在安全技术和安全产品的保障下，保证日常的安全运维工作简明高效。安全管理体系建设要求包括安全策略体系建设、安全组织体系建设和安全运行体系建设。

6.1安全策略体系建设要求

信息安全策略体系建设文档必须包括由安全目标、安全总体策略、安全管理规定和制度、安全标准、安全技术和管理应用指南组成。

（1）总策略

总策略是国家中心开展信息安全管理工作的依据，对各各省中心的安全建设具备指导作用，由国家中心统一制定并下发。主要阐述了的安全指导方针，并从适用范围、组织结构、业务连续性、法律符合性和培训教育等角度综合描述了在进行安全体系建设时应遵循和注意的方面。所有其它支持性策略均由主策略引申出来，并和主策略保持一致。

（2）安全管理规定和制度

详细陈述所应遵守的原则方法和指导性制度，是指导性、原则性和策略性的。通常是在不同的安全技术和内部各业务系统层面上的安全管理规定和安全制度。主要由国家中心统一制定，各省中心可以对没有规定到的层面进行补充。

包括各项管理制度，机房管理制度，人员管理制度，业务系统管理制度等。应该从下面一些方面入手，建立符合标准，符合ADR 监测中心特点及应用需求的可实施的信息安全管理规范，主要包括：

A）网络设备的口令管理

定义基于不同设备的口令分类，如网络设备的口令和主机的口令，应用系统的口令等，定义符合密码学的用户口令的基本要求，如长度，有效期限等。

B）系统和数据备份

定义基于网络设备配置和主机系统等不同内容，不同对象的系统和数据备份的技术和管理基本要求。

C）工程建设中网络安全控制

定义网络安全体系在安全评估、规划设计、建设施工、工程验收、管理维护

等过程中应当遵守的各项制度。

D）机房管理和保密

定义机房管理和保密制度。

E）安全管理规范

定义在安全管理过程中必须遵循的管理规范，具体包括以下内容：工作人员个人安全行为规范、密码安全规范、系统管理规范、物理安全规范、用户访问控制规范、登录策略、安全确认规范、审计规范、服务的可靠性规范、网络安全规范、拨出安全规范、Email 安全规范、网络安全技术规范、安全威胁分析、安全技术确定、内部网接入INTERNET 安全技术规范、内部网联接Extranet 安全技术规范、内部网经广域网互联安全技术规范、移动用户拨号接入内部网安全技术规范、内部网安全技术规范等。

（3）安全标准

标准是强制执行的基本原则的集合。通常来说，安全标准，包括各个网络设备、主机操作系统和主要应用程序的应遵守的安全配置和管理的技术标准和规范。国家中心提出最基本、关键性的大家必须遵守的标准。各省中心根据自身情况在国家中心的基本标准、管理规定、指南的指导下制定各省中心的标准。

包括各种技术规范，如INTERNET 接入技术规范，业务系统技术规范，外联网络安全规范，骨干网络设备技术规范，主机设备技术规范等。

（4）安全技术和管理应用指南

指导具体执行人员操作和使用的详细文档。根据环境和需求不同内容可能不同。通常指南会划定一个较宽的尺度，不像标准和流程必须强制执行。指南给出了各种可能的解决方案，他与标准、流程和管理规定是一致的，特别是标准和流程的制定往往是在指南中指定一种特定的方案。通用性指南由国家中心牵头制定；本地性指南由各省中心根据安全管理规定、标准自行制定。

6.2安全组织体系建设

安全组织体系建设包括由安全管理人员、安全运维人员等组成的能够执行安全策略、落实安全运维流程的人员组织，组织体系为安全体系的建设提供人员保障。安全组织体系的建设建议遵从以下原则。

（1）明确网络安全维护职责，定义网络安全工程师的职责范围，包括网管中心安全工程师和网络维护工程师的职责范围。逐步建立权责明确、结构合理、运行有效的管理框架。

（2）根据需要，建立与单位外部的安全专家的联系，及时跟踪业界安全技术，以便更有效地指导安全建设和运维。

（3）加强对使用人员的安全知识教育。根据不同人员的工作需要，有针对性地组织管理和技术培训，不断提高安全管理人员、安全维护人员的业务水平。

6.3安全运作体系

安全运作体系实现通过流程管理和技术手段落实安全策略。运作体系的建设是指，各种安全操作流程、应急和容灾流程、业务持续性计划、故障处理流程、事后的处理和恢复流程等的运作和落实。安全运作体系建设建议遵从以下原则。

（1）将网络安全贯穿于规划、开发、管理、运维、评价考核各个阶段，建立明确、合理、高效的安全运营体系，保障信息系统和网络的安全稳定运营。

（2）逐步建立监测、控制、管理、服务于一体的安全运作体系。

（3）定期进行风险评估，评估结果作为网络规划和实施工作的基础。

（4）加强国家中心和省分中心之间的沟通，逐步建立安全联动机制，使得国家中心和省分中心的安全系统成为一个有机的整体，增强全程全网的安全防护能力。

（5）逐步建立安全人员监督、指导和考核机制，促进安全组织体系的逐步完善。

（6）建立分析、保护、监测、响应、恢复为一体的安全运作体系，包括日常运维流程和应急管理流程等。

A）日常运维流程

包括安全资产管理流程、故障处理流程、事件管理流程、问题管理流程、变更管理流程、配置管理流程、策略管理流程、业务考核流程、安全预警流程、工单处理流程、容灾流程、防病毒处理流程、业务系统接入管理流程等。

B）应急管理流程

运作体系的建设同时必须加强对流程执行的管理，明确流程交接的边界和流程的负责者。

（7）在建立日常运作体系的同时，建立应急保障体系。必要时需有针对性地制定的应急保障方案。建立业务连续性计划和灾难恢复流程，并定期进行演练。

7设备选型技术要求
7.1总体要求
设备选型清单中所涉及空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、计算机、打印机、显示器必须为节能产品政府采购清单（第六期）中产品。具体型号见《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库［2009］102号）。所有产品必须提供设备厂商出具的非进口产品承诺函。

以下设备选型中“★”号指标为必须满足项，否则将导致投标被拒绝。 
招标人有权在招标后对中标设备进行性能和功能的测试，如有虚假行为将导致废标，投标人自行承担一切后果。

本项目所涉及的所有安全产品，其设备厂商必须承诺开放产品接口以及可接受SOC安全管理平台管理并不得额外收取任何费用，否则将导致投标被拒绝。

以下设备必须为含有至少3年原厂服务，从项目初验之日算起。所提供证书均采用复印件，并加盖原厂商公章、法人或授权人签字，且证书在有效期内，否则将导致投标被拒绝。

7.2国家中心出口防火墙技术要求（数量：2台） 

	类别
	指标项
	详细描述

	★产品规格
	硬件规格
	产品形态：标准机架式设备

	
	
	网络接口：≥6个1000M光纤口。≥6个10/100/1000M电口。

	
	
	电源：双冗余电源

	
	性能参数
	吞吐率(bps)：≥6G（64字节小包≥4G）

	
	
	最大并发连接数：≥240万

	
	
	每秒新建连接数：≥3万

	
	
	IPSec VPN隧道数：≥6000

	虚拟防火墙
	划分虚拟系统
	可将一台物理设备，划分为多个虚拟防火墙系统

	
	网口独享与共享模式
	采用独享和共享网口模式，最大化复用防火墙资源

	
	独立资源
	可拥有独立的系统资源、管理员、安全策略、用户认证数据库等

	操作系统
	专用操作系统
	要求具备自主研发的安全操作系统，并提供该安全操作系统的软件著作权证书

	
	多操作系统
	支持多系统引导，并可配置启动顺序

	Web防护
	Web监控与防篡改
	可以实时监控Web目录的变化情况

	
	脚本后门扫描
	根据特征扫描能查出脚本后门

	★访问控制
	状态检测
	基于源/目的IP地址、MAC地址、域名、端口或协议、服务、网口、时间、用户的访问控制

	
	
	基于源/目的IP地址、端口、服务、网口、时间、应用等安全策略的带宽控制

	
	
	支持基于策略的网间隔离功能，同一时间内网主机只能访问某一隔离区

	
	透明代理
	实现基于策略的HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等透明代理和深度过滤

	
	IP/MAC绑定
	实现IP/MAC地址绑定，且支持IP/MAC地址对的自动探测和唯一性检查

	
	用户认证
	支持基于客户端的本地认证、无客户端软件的WEB认证，并支持Radius等第三方认证

	
	
	内置动态令牌认证服务器，支持基于动态令牌的双因子认证

	★网络适应性
	接入模式
	支持透明、路由、混合三种工作模式

	
	
	支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server

	
	
	支持PPPoE接入，并具备自动断线重连技术

	
	
	支持多透明桥，支持端口联动

	
	路由
	支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等

	
	
	支持200个以上的路由表、30000个以上的路由策略选择

	
	
	支持基于源/目的地址、接口、Metric、服务的策略路由

	
	
	支持多出口路由负载均衡

	
	ISP智能选路
	内置ISP地址列表，可轻松完成基于ISP的策略路由

	
	服务器负载均衡
	支持多台服务器负载均衡，并且支持服务器健康检查机制

	
	
	支持轮询、加权值、最小连接、源/目的地址Hash、局部性最少链接等算法

	
	NAT
	支持双向NAT、动态地址转换和静态地址转换，并支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换

	
	VLAN
	支持802.1Q和ISL VLAN封装协议，支持两种封装的互换，支持Vlan Trunk

	★VPN
	IPSec VPN
	支持标准IPSec协议，能够与CISCO、NETSCREEN等知名厂商的VPN设备互联互通

	
	
	支持预共享密钥、证书等认证方式且支持X-Auth扩展认证

	
	
	支持3DES、DES、AES等多种加密算法

	
	
	支持AH和ESP封装模式以及MD5、SHA1、SHA2等通用摘要算法

	
	
	支持DH1024、DH2048、RSA1024、RSA2048等非对称加密算法

	
	
	支持多出口VPN，且支持NAT穿越

	
	
	支持隧道接力，并可通过隧道接力实现分级的树状VPN结构部署

	
	GRE/PPTP/L2TP
	支持GRE、PPTP 、L2TP等VPN连接

	
	SSL VPN
	支持SSL VPN和IPSec VPN功能的同时使用

	
	
	采用无客户端认证方式实现隧道安全连接

	
	
	能进行个性门户（portal）定制化处理，可替换图片、文字等

	
	VRC(VPN客户端)
	IPSec VPN客户端可与所有支持标准IPSec协议的VPN网关互联互通

	
	
	支持基于动态令牌的双因子认证

	
	
	支持基于USB Key的证书认证方式

	
	
	IPSec VPN客户端支持Microsoft Windows 2000/XP、Vista等操作系统

	关联安全应用
	关联安全
	支持关联安全标准

	
	
	支持与流行的主流IDS设备的联动

	
	
	可与终端管理系统协同工作，实现对终端的网络准入认证控制

	管理配置
	系统管理
	支持友好的Web图形界面配置

	
	
	支持远程SSH和串口命令行配置

	
	
	支持数字证书和电子钥匙两种管理员认证方式，支持管理员权限分级，支持设备特权用户的权限分离，支持对管理员登录IP地址的限制

	
	
	支持SNMPV2、V2C、V3管理，与当前通用的网络管理平台兼容

	
	
	可导出可读的配置文件并进行打印存档

	
	
	可进行配置文件的备份、下载、恢复和上传

	
	系统监控
	支持对CPU、内存、磁盘、网口、用户在线状态、连接数、路由表等信息的监控

	
	日志报警
	支持设备内存储和专用事件分析服务器两种日志管理方式

	
	
	支持中文日志，提高日志可读性

	
	
	支持分级报警，支持SNMP Trap和邮件等报警方式

	
	集中管理
	可通过专用的集中管理系统实现对防火墙的集中设备监控、集中日志审计、安全报警以及防火墙、VPN部分策略的分发等功能

	
	
	可通过专用的集中管理系统，实现对网络拓扑的管理，基于域的权限分配和报表自动生成，以及设备的历史状况回放

	
	
	可提供专用的软件实现对防火墙接入用户认证的集中管理，至少可同时管理2048台防火墙

	★高可用性
	负载均衡
	支持多重冗余协议，实现链路备份、端口冗余、双机热备份、集群备份等

	
	
	支持防火墙多WAN口备份和负载均衡

	
	
	支持基于802.3ad标准的多端口聚合，实现零成本扩展带宽

	
	
	支持状态同步技术，不损失安全性

	
	
	支持基于VRRP技术的热备和负载均衡

	
	双机热备
	在NAT、路由、透明模式下支持A-A,A-S模式，且切换时间小于1秒

	
	
	可在热备和集群工作模式下支持多台防火墙的配置手动、自动同步

	★产品资质
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 

	
	具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》


7.3国家中心内外网隔离防火墙技术要求（数量：2台） 

	类别
	指标项
	详细描述

	★产品规格
	硬件规格
	产品形态：标准机架式设备

	
	
	网络接口：≥6个1000M光纤口。≥6个10/100/1000M电口。

	
	
	电源：双冗余电源

	
	性能参数
	吞吐率(bps)：≥6G（64字节小包≥4G）

	
	
	最大并发连接数：≥240万

	
	
	每秒新建连接数：≥3万

	
	
	IPSec VPN隧道数：≥6000

	虚拟防火墙
	划分虚拟系统
	可将一台物理设备，划分为多个虚拟防火墙系统

	
	网口独享与共享模式
	采用独享和共享网口模式，最大化复用防火墙资源

	
	独立资源
	可拥有独立的系统资源、管理员、安全策略、用户认证数据库等

	操作系统
	专用操作系统
	要求具备自主研发的安全操作系统，并提供该安全操作系统的软件著作权证书

	
	多操作系统
	支持多系统引导，并可配置启动顺序

	Web防护
	Web监控与防篡改
	可以实时监控Web目录的变化情况

	
	脚本后门扫描
	根据特征扫描能查出脚本后门

	访问控制
	状态检测
	基于源/目的IP地址、MAC地址、域名、端口或协议、服务、网口、时间、用户的访问控制

	
	
	基于源/目的IP地址、端口、服务、网口、时间、应用等安全策略的带宽控制

	
	
	支持基于策略的网间隔离功能，同一时间内网主机只能访问某一隔离区

	
	透明代理
	实现基于策略的HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等透明代理和深度过滤

	
	IP/MAC绑定
	实现IP/MAC地址绑定，且支持IP/MAC地址对的自动探测和唯一性检查

	
	用户认证
	支持基于客户端的本地认证、无客户端软件的WEB认证，并支持Radius等第三方认证

	
	
	内置动态令牌认证服务器，支持基于动态令牌的双因子认证

	网络适应性
	接入模式
	支持透明、路由、混合三种工作模式

	
	
	支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server

	
	
	支持PPPoE接入，并具备自动断线重连技术

	
	
	支持多透明桥，支持端口联动

	
	路由
	支持静态路由，动态路由（OSPF、RIP等），VLAN间路由，单臂路由，组播路由等

	
	
	支持200个以上的路由表、30000个以上的路由策略选择

	
	
	支持基于源/目的地址、接口、Metric、服务的策略路由

	
	
	支持多出口路由负载均衡

	
	ISP智能选路
	内置ISP地址列表，可轻松完成基于ISP的策略路由

	
	服务器负载均衡
	支持多台服务器负载均衡，并且支持服务器健康检查机制

	
	
	支持轮询、加权值、最小连接、源/目的地址Hash、局部性最少链接等算法

	
	NAT
	支持双向NAT、动态地址转换和静态地址转换，并支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换

	
	VLAN
	支持802.1Q和ISL VLAN封装协议，支持两种封装的互换，支持Vlan Trunk

	★VPN
	IPSec VPN
	支持标准IPSec协议，能够与CISCO、NETSCREEN等知名厂商的VPN设备互联互通

	
	
	支持预共享密钥、证书等认证方式且支持X-Auth扩展认证

	
	
	支持3DES、DES、AES等多种加密算法

	
	
	支持AH和ESP封装模式以及MD5、SHA1、SHA2等通用摘要算法

	
	
	支持DH1024、DH2048、RSA1024、RSA2048等非对称加密算法

	
	
	支持多出口VPN，且支持NAT穿越

	
	
	支持隧道接力，并可通过隧道接力实现分级的树状VPN结构部署

	
	GRE/PPTP/L2TP
	支持GRE、PPTP 、L2TP等VPN连接

	
	SSL VPN
	支持SSL VPN和IPSec VPN功能的同时使用

	
	
	采用无客户端认证方式实现隧道安全连接

	
	
	能进行个性门户（portal）定制化处理，可替换图片、文字等

	
	VRC(VPN客户端)
	IPSec VPN客户端可与所有支持标准IPSec协议的VPN网关互联互通

	
	
	支持基于动态令牌的双因子认证

	
	
	支持基于USB Key的证书认证方式

	
	
	IPSec VPN客户端支持Microsoft Windows 2000/XP、Vista等操作系统

	关联安全应用
	关联安全
	支持关联安全标准

	
	
	可实现与IDS等设备的联动

	
	
	可与终端管理系统协同工作，实现对终端的网络准入认证控制

	管理配置
	系统管理
	支持友好的Web图形界面配置

	
	
	支持远程SSH和串口命令行配置

	
	
	支持数字证书和电子钥匙两种管理员认证方式，支持管理员权限分级

	
	
	支持SNMPV2、V2C、V3管理，与当前通用的网络管理平台兼容

	
	
	可导出可读的配置文件并进行打印存档

	
	
	可进行配置文件的备份、下载、恢复和上传

	
	
	支持设备特权用户的权限分离，支持对管理员登录IP地址的限制

	
	系统监控
	支持对CPU、内存、磁盘、网口、用户在线状态、连接数、路由表等信息的监控

	
	日志报警
	支持设备内存储和专用事件分析服务器两种日志管理方式

	
	
	支持中文日志，提高日志可读性

	
	
	支持分级报警，支持SNMP Trap和邮件等报警方式

	
	集中管理
	可通过专用的集中管理系统实现对防火墙的集中设备监控、集中日志审计、安全报警以及防火墙、VPN部分策略的分发等功能

	
	
	可通过专用的集中管理系统，实现对网络拓扑的管理，基于域的权限分配和报表自动生成，以及设备的历史状况回放

	
	
	可提供专用的软件实现对防火墙接入用户认证的集中管理，至少可同时管理2048台防火墙

	★高可用性
	负载均衡
	支持多重冗余协议，实现链路备份、端口冗余、双机热备份、集群备份等

	
	
	支持防火墙多WAN口备份和负载均衡

	
	
	支持基于802.3ad标准的多端口聚合，实现零成本扩展带宽

	
	
	支持状态同步技术，不损失安全性

	
	
	支持基于VRRP技术的热备和负载均衡

	
	双机热备
	在NAT、路由、透明模式下支持A-A,A-S模式，且切换时间小于1秒

	
	
	可在热备和集群工作模式下支持多台防火墙的配置手动、自动同步

	★产品资质
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 


	
	具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》


7.4国家中心网闸技术要求（数量：2台） 

	 指标
	指标项
	规格要求

	★设备

基本

要求
	专用的设计
	采用专用硬件架构与专用安全操作系统

	
	安全硬件系统
	由两个主机和一个隔离交换矩阵组成，主机采用专用操作系统，隔离交换矩阵采用专用芯片实现主机系统间采用自有协议摆渡数据，确保信任网络和非信任网络之间任何连接的断开，彻底阻断TCP/IP协议及其他网络协议。

	
	端口数量和扩展能力
	不少于6个10/100/1000M自适应电口，内外网主机系统分别具有独立的网络口、管理口、HA口、扩展口；通过扩展可达到10个网络千兆口。

	★性能

要求
	网络吞吐量
	>400Mbps

	
	系统整体时延
	<1毫秒

	
	内部交换带宽
	≥4G

	
	并发连接数
	≥30000

	功能

要求
	基本安全控制功能
	· 为用户提供安全的网络隔离控制平台，提供两种访问方式：转发和代理模式；

· 访问控制对象：源地址、目标地址、源端口、目的端目、

域名、URL、访问方式、时间等；

· 内容过滤：依靠关键字对文本进行过滤；

· 脚本过滤：Javascript、Applet、ActiveX等过滤；

· 其他过滤策略：文件类型、页面提交方式等过滤。

	
	安全邮件功能
	· 为用户提供安全的邮件服务，提供两种访问方式：转发模式和代理模式；

· 对邮件的主题及内容进行过滤，可以有效地防止内部机密信息的泄漏；

· 限制邮件的大小，可限制大附件的邮件；

· 限制邮件中的执行脚本；

· 限制垃圾邮件，保护用户不受垃圾邮件的干扰；

· 检测管理员设置的附件文件名的安全规则，阻断规则所禁止的邮件。

	
	安全文件交换功能
	· 提供安全的文件实时交换，支持NFS、Samba、FTP等协议。

· 支持用户名/密码认证

· 支持用户名/IP-MAC绑定

	
	文件同步模块
	· 基于专用客户端提供安全的文件同步功能，占用系统资源少，文件交换效率高，不会频繁的进行磁盘扫描

· 支持windows平台和linux平台

· 同步传输方向可控，双向或单向

· 支持实时扫描传输

· 支持一对多或多对一传输

· 支持中文文件名或目录同步

	
	安全数据库访问
	· 提供对SQL、ORACLE、DB2、Sybase等主流数据库系统的安全访问。

· 支持操作时间限制，设定特定时间访问数据库操作

	
	安全数据库交换
	· 支持各种同构或异构的关系数据库之间的数据交换，如Oracle、Sybase、SQL Server、DB2等，另外，还支持数据库到文件、文件到数据库、文件到文件的数据交换；

· 支持异构数据结构以及代码语义的转换规则定义，并实现源数据到目标数据之间的实时数据交换，支持数据整合业务；

· 支持数据一对一、一对多、多对多的单向或双向交换和同步，支持实时交换或定时同步的策略定义；

· 采用XML技术，具有可配置性。可以通过标准定义、规则定义、通道定义和路由定义进行个性化的数据交换策略定义；

· 数据传输的实时性。如果其中一个系统的数据发生变化，那么通过设备传输到其他系统中，相应数据也会即时发生变化。

	
	日志审计
	· 日志能够分类统计，日志可以分为系统活动日志、网络连接日志、安全报警日志等；

· 支持日志导入和导出等操作；

· 有专门的日志审计软件对日志进行分析、审计、报表。

	
	自定义功能
	支持用户基于标准TCP、UDP开发的自定义协议软件

无需对自定义协议软件进行二次修改开发

可以根据需求开发新的专用协议处理过滤功能

	
	管理功能
	管理端：用于通道建立、策略制定等

审计端：用于日志查询、分析、导出等

可通过终端管理方式配置网闸
支持设备特权用户的权限分离，支持对管理员登录IP地址的限制

	
	高可用性
	支持双机热备功能，保证用户网络的安全、稳定运行。 

	
	强大的抗攻击能力
	内嵌专用的入侵检测引擎，能够对进出网络的原始数据进行攻击检测、过滤和审计，且这种入侵检测是通过预先设定完备的攻击特征库来实现的，无须管理员配置。

	★资质
	销售许可
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 

	
	产品认证
	具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》


7.5国家中心防DDOS攻击系统技术要求（数量：2台） 

	类别
	详细描述

	★防护能力
	产品可防御各类DDoS攻击及其变种，如SYN Flood、UDP Flood/UDP DNS Query Flood、(M)Stream Flood和ICMP Flood、HTTP Get Flood、连接耗尽、Ping of Death、Land、Tear Drop、WinNuke以及混合拒绝服务攻击； 

	
	针对UDP DNS Query Flood具备专门的防护手段，请详述其防护原理，并提供第三方测试结果；

	
	产品使用智能攻击流量识别的技术进行防护，而不基于特定规则的方式，即当发生未知攻击，无需专门的撰写规则即可对这些攻击进行防护，不能是防火墙或入侵防护产品。

	★性能指标
	产品接口应不少于4个100/1000M以太网电口，并支持bypass

	
	在64字节数据包大小流量下产品的吞吐量应不小于1Gbps，即148万pps攻击情况下产品的新建连接成功率为100%；



	
	产品应无最大并发连接数的限制，以避免由于产品最大并发连接数的限制而被攻击；

	管理能力
	产品应具备良好的可扩展性，支持多台设备集群部署的能力，支持在大攻击流量发生时手动或自动启动集群，保证整个系统可用性；

	
	支持基于Web和串口的管理，无需安装专用客户端；支持设备特权用户的权限分离，支持对管理员登录IP地址的限制

	
	支持通过浏览器对设备进行本地或远程的软件升级；

支持攻击日志和网络流量统计功能，须具备各类DDoS攻击详细记录的能力；

	★产品资质
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 

	
	具备中国信息安全认证中心颁发的《国家信息安全认证产品型号证书》


7.6国家中心IDS入侵检测系统技术要求（数量：2台） 

	招标参数
	功能及技术描述

	系统平台
	2U机架式独立硬件设备，具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，稳定可靠，并支持冗余电源。

	★网络接口
	1个RJ45串口，最多可配置2个1000M电口口，2个1000M SFP接口模块插槽，最多支持4路监听。

	★最大检测能力
	不小于 1.0Gbps

	★能处理的最大并发TCP会话
	不小于100万

	★能处理的每秒新增TCP会话
	不小于30万

	入侵检测引擎
	融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，以及抗逃逸等多种技术，准确识别各种黑客入侵

	攻击特征库
	拥有覆盖广泛的攻击特征库，能够全面识别2100种以上的攻击行为

	
	系统携带的攻击特征库获得CVE兼容性认证

	协议支持
	支持IP碎片重组、TCP流重组、流量状态追踪，采用基于行为分析的检测技术，全面检测100种以上的应用层协议

	攻击检测类别
	提供对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、刺探扫描、暴力破解等恶意流量的实时检测和报警，具备基于原理的WEB漏洞检测能力，能够有效检测SQL注入、跨站脚本等针对重点服务器的攻击行为

	
	支持自定义入侵行为和应用软件特征，可根据需求定制对其它流量的检测规则。

	丰富的响应能力
	提供丰富的响应方式，包括：丢弃数据包、阻断会话、邮件报警、短信报警、控制台显示、日志数据库记录等。

	第三方设备互动
	支持与流行的主流防火墙进行联动阻断入侵者； 
提供标准snmp 和syslog接口，可接受第三方安全管理平台的事件管理。

	管理方式
	可以在任何IP可达地点，提供基于Web的远程管理，以简单、直观的方式完成策略配置、警报查询、攻击响应、集中管理等各种任务。具备易用的GUI管理界面，可以显示用户关心数据的窗口。支持设备特权用户的权限分离，支持对管理员登录IP地址的限制

	升级方式
	提供实时在线升级、自动在线升级、离线升级多种升级方式

	
	具备独立的升级管理中心，可以对软件控制台和硬件引擎进行升级

	
	每周定期升级攻击特征库，遇到重大安全事件，提供即时升级。

	日志管理
	具备实时的日志归并功能，可以根据需要，按照源/目的IP/MAC地址、事件类型等信息，对告警日志执行任意粒度的归并。

	报表系统
	日志信息的存储支持主流数据库，以及第三方syslog服务器。

	
	提供基于时间、IP地址、事件类别等条件的日志检索功能，具备日志备份、清除和恢复功能。

	
	提供丰富的报表功能，支持用户自定义报表模版，能够按照用户需求生成各种风格的统计报表。

	
	提供定时自动发送报表功能，支持将生成的报表以PDF/html/word、excel等通用格式输出。

	★产品资质
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》

	
	具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》


7.7国家中心漏洞扫描系统技术要求（数量：1套） 

	类别
	详细描述

	★资产风险管理
	产品应能够采用多种不同的方式自动发现网络资产，并具体说明资产发现方式。

	
	能够把资产管理和组织结构或者网络拓扑结构紧密结合；支持IP地址、域名和资产树等多种资产管理方式；支持通过Excel文件将地址导入到资产树功能。

	★操作系统
	产品具有完全自主知识产权的专用安全操作系统，不可采用通用操作系统（如windows）。

	★硬件架构
	产品应采用经过优化的专用硬件平台，支持机架式安装，既能保证扫描性能，

	漏洞扫描性能指标
	产品可扫描的IP数不受限制，最大允许并发扫描40个IP地址 。

	
	产品的漏洞知识库从操作系统、服务、应用程序和漏洞严重程度多个视角进行分类，漏洞知识库中包含了主流操作系统、数据库、网络设备的列表信息。

	
	支持15种以上的默认扫描策略，能够扫描常见的网络安全客户端软件的安全漏洞和常见的应用软件漏洞；支持漏洞验证功能

	
	漏洞知识库漏洞信息不少于2500条，并提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与国际CVE、CNCVE标准兼容

	
	漏洞知识库支持手动和自动升级，至少每两周进行一次定期升级，重大安全漏洞紧急响应时间，请给出公开定期发布升级包列表详细说明。

	
	系统内置不同的策略模板，同时允许用户定制扫描策略；用户可定义扫描范围、扫描使用的参数集、扫描并发主机数等具体扫描选项。

	
	支持导出XML、html、excel、PDF、RTF等多种常见格式

	
	可以在扫描过程中人工指定包括SNMP、SMB等常见协议的登陆口令，登陆到相应的系统中对特定应用进行深入扫描。

	
	具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，并允许外挂用户提供的字典档。

	
	对于周期任务，支持自动把与最近一次扫描结果的对比报告发送给管理员，以便及时了解新增威胁

	
	产品须提供Web应用扫描能力，提供多种Web应用漏洞的安全检测，如SQL注入、跨站脚本、网站挂马、网页木马、CGI漏洞。

	★产品资质
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 

	
	具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》


7.8国家中心防病毒网关技术要求（数量：2台） 

	指标项
	指标要求

	★部署方式
	1. 至少同时支持串联、并联两种部署方式

	★性能要求
	1. 防病毒网关必须具备高性能，硬件平台至少要满足4个千兆电口和4个千兆光纤接口

2. 防病毒网关必须具备良好的高可靠性，硬盘支持RAID1技术，同时支持冗余电源；

3. 防病毒网关必须具备高可用性，工作端口必须提供Bypass功能，在系统出现问题时可以自动实现直通功能

4. 防病毒网关必须具备良好的性能，吞吐量≥700Mbps。

5. 支持单机多链路部署

6. 支持双机冗余

	功能要求
	1. 防病毒网关控制台能够进行多设备分级管理，能够对省中心的防病毒网关设备进行统一的管理、策略分发、日志统计分析

2. 能够在控制台直接清除客户端的病毒

3. 防病毒网关必须具备防护策略制订的灵活性，可以针对不同用户分组进行策略管理；

4. 防病毒网关必须能够动态应对网络威胁，能够针对用户访问的URL自动进行信誉评估，在连接层及时阻断高风险目标地址的访问；

5. 防病毒网关必须支持URL分类过滤功能，可以控制工作时间、非工作时间不同分类站点的访问；

6. 防病毒网关必须支持采用专用的间谍软件/灰色软件代码，对间谍软件和灰色软件进行扫描和清除；

7. 防病毒网关必须支持对Java Applet and ActiveX的签名进行安全检测，对有安全隐患的组件及时进行阻止；

8. 防病毒网关必须支持管理员定制URL访问的“黑白名单”；

9. 防病毒网关必须支持对Web访问进行配额管理(如每月每用户只能访问10MB数据)，便于提高Internet带宽使用的有效性；

10. 当用户访问到恶意程序时，防病毒网关必须自动将该恶意程序的URL加入阻挡列表中，使得当有其它人访问同样路径时，直接阻断对恶意程序的访问，提高防护效率；

11. 防病毒网关必须能够自动生成日报、周报、月报等图形化报表，分析给出用户访问中的各种风险数据；
12. 支持设备特权用户的权限分离，支持对管理员登录IP地址的限制

	★易管理性

要求
	1. 当多台设备存在时，设备的配置应具备自动同步功能，当主设备配置好后，其它设备可以同步获得配置；

2. 防病毒网关必须同时支持HTTP和HTTPS方式进行管理和配置；

	★产品资质
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 


7.9国家中心安全管理系统（SOC）防火墙技术要求（数量：2台） 

	指标
	指标项
	规格要求

	★设备

基本

要求
	专用的硬件和软件保障
	采用专用硬件架构与专用安全操作系统；专用的安全操作系统具有自主知识产权；硬件设备可以机架安装。

	
	多操作系统
	采用多安全操作系统，防止配置不当或防火墙系统故障造成的网络中断，充分保证了系统的稳定性。

	
	软件模块化设计
	软件采用模块化结构设计，必须具备IPS，IPSEC VPN，SSL VPN等功能。

	
	端口数量和扩展能力
	至少提供4个10/100/1000M电口

	★性能

要求
	网络吞吐量
	不少于1000Mbps

	
	最大并发连接数
	不少于160万

	
	每秒最大新建连接数
	不少于20000

	
	IPSec VPN隧道数：
	≥4000

	功能

要求
	灵活的接入方式
	防火墙系统可以提供对复杂环境的接入支持，包括路由、透明以及混合接入模式。

	
	强大的访问控制
	· 支持基于状态检测的细粒度访问控制功能；

· 支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP等协议的深度内容过滤，支持URL、关键字、移动代码过滤；

· 支持动态端口协议，包括但不限于：H.323、SIP、FTP、RTSP、SQL*NET等；

· 支持对常见Instant Messenger通信应用进行登录限制和连接统计；

· 支持对常见的P2P应用进行连接限制和带宽控制，可以统计P2P流量和连接数；

· 可实现静态或自动的IP/MAC绑定。

	
	完善的网络地址转换能力
	防火墙系统有完善的地址转换能力，可以支持正向、反向地址/端口转换、双向地址转换等，能够提供完整的地址转换解决方案。

	
	多种身份认证方式
	防火墙系统要支持多种、灵活的身份认证技术，至少包括Radius/ SecuID/数字证书/本地认证等。

	
	完善的路由功能
	支持静态和动态路由，动态路由至少包括：BGP、RIP和OSPF动态路由协议；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、METRIC值、网络接口的路由； 

	
	VLAN和生成树
	支持802.1d生成树协议，能进行802.1d的生成树协商；支持802.1q和ISL协议，能与交换机的Trunk接口对接，能够实现Vlan间通过防火墙设备进行路由，能在同一个Vlan内进行二层交换。

	
	链路备份
	支持链路备份功能，可以在用户的多条网络出口之间进行自动的切换；

	
	高可用性
	· 支持双机热备功能，包括主备模式(A/S)，主主模式(A/A)

· 支持对服务器的负载均衡，支持多种负载均衡方式；

	
	DHCP功能
	支持DHCP SERVER/CLIENT/RELAY功能

	
	强大的抗攻击能力
	· 支持安全联动协议，能够与主流入侵检测产品及终端安全管理产品进行联动；

· 可以识别并阻断常见的网络攻击行为： 

	
	告警能力
	支持告警信息分类、分级；当发生安全事件的时候支持以邮件、SNMP、控制台等方式告警。

	
	管理功能
	· 可以提供多种方式的管理界面，包括GUI、WEBUI、CONSOLE等；
· 远程集中监控管理功能： 
· 支持SNMP，并与当前通用的网络管理平台兼容，如HP Openview 等；

· 支持远程和本地等多种方式升级。

	
	完善的日志审计功能
	日志分级、分类；系统要能够提供多种日志存储方式，可以缓存在设备本地，也可以将日志以Syslog等多种日志格式的输出；具有完善的日志收集、传输、存储、分析、报告等解决方案。 

	★资质要求
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 

	
	具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（简称3C），并达到三级要求


7.10国家中心安全审计系统技术要求（数量：2台） 

	指标
	规格要求

	★产品规格
	审计引擎和审计数据中心均采用独立硬件（非Windows平台），由硬件和软件系统组成

	
	审计数据的存储空间不得少于2T，支持Raid5磁盘阵列

	
	千兆数据库审计：至少提供6个千兆电口4个千兆SFP插槽

	★关键性能指标
	监听流量支持千兆环境，千兆审计系统审计事件每秒入库速度至少在16000条/秒以上

	
	日处理审计事件数至少1200万条

	★部署方式
	采用B/S管理方式

	
	审计引擎统一管理、至少支持2个以上的引擎同时管理，审计数据统一存储、查询、分析、统计

	审计种类
	支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL、PostgreSQL、Teradata、Cache数据库的审计。

	
	支持国产数据库，如人大金仓、达梦、南大通用GBASE数据库的审计。

	
	支持Telnet、FTP、Rlogin、Radius等协议的审计。

	
	支持文件共享审计，如网络邻居审计和NFS协议审计。

	
	支持中间件环境下的SQL语句关联到HTTP操作，HTTP操作关联到HTTP-ID，实现中间件环境下的审计追溯。

	
	支持事后关联和实时关联两种方式。

	★加密内容审计
	能够对通过加密协议保护的行为进行审计

	审计策略
	支持系统应自带审计规则库，用户可自定义审计策略，支持审计策略和配置的导入导出。

	
	支持审计策略支持时间、源IP、目的IP、协议、端口、登陆账号、命令作为响应条件（要求提供截图）；审计策略支持数据库客户端软件名称、数据库名、数据库表名、数据库字段名、数据库返回码作为响应条件；

	审计能力
	支持数据库绑定变量审计

	
	支持访问数据库的源主机名、源主机用户、SQL操作响应时间、Select操作返回行数的审计。

	
	支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、域、Schema、游标、事物等各种对象的SQL操作审计。

	
	支持提供对数据库返回码的知识库，帮助管理员快速对返回码进行识别。

	
	支持IP-MAC绑定变化情况的审计

	
	支持Telnet协议的审计，能够审计用户名、操作命令、命令响应时间、返回码等，并能够对telnet会话的字符图形界面以完整录像的形式进行仿真回放；

	
	支持对FTP协议的审计，要求能够审计用户名、命令、文件、命令响应时间、返回码等；

	
	支持对文件共享协议如网络邻居和NFS协议要求能够审计到用户名、文件名等；

	
	支持对Radius协议要求能够审计认证用户的MAC、认证用户名、认证IP、NAS服务器IP 

	数据库安全审计
	支持对针对数据库的XSS攻击行为进行审计。

	
	支持对针对数据库的SQL注入攻击行为进行审计。

	主机审计
	支持对用户违规软件、运行进程和使用未授权存储介质行为控制和审计；

	
	支持对文件的操作进行审计，并可进行阻断。如对文件的访问、 修改、删除等操作进行记录和审计。

	
	支持终端的共享目录被访问和访问网络文件时进行审计。

	
	支持对指定进程操作进行审计和阻断，可对指定文件名后缀进行审计或阻断。

	
	支持离线审计。

	
	支持对终端用户的打印行为进行审计，并可禁止终端的打印行为。

	
	支持审计终端用户上网行为。支持设置上网白名单和黑名单，即只能访问的网站和禁止访问的网站。控制终端通过http代理上网，规范上网行为。支持任何浏览器。

	
	支持802.1X协议的接入交换机互动，实现网络准入，对接入的计算机及接入的用户进行认证。支持华为、H3C、3Com、Cisco等主流网络设备；支持动态VLAN功能，基于登录用户或者MAC地址划分交换机端口VLAN；支持通过GUEST VLAN、动态VLAN，自动隔离没有安装客户端的计算机或安全状态不符合要求的计算机，并进行安全修复。

	
	支持检查防病毒软件是否运行，病毒码版本是否升级，支持Symantec、TrendMicro、McAfee、瑞星、CA、驱逐舰、微软等主流防病毒软件。

	
	支持IP、MAC、部门、使用人、资产号等多种查询功能，查询数据能导出到HTML、WORD或EXCEL表格；并准确统计计算机数量。当计算机关键硬件发生变化时，能够自动提供资产变更报警。

	
	支持对计算机USB、并口、串口、红外、蓝牙、软驱、光驱、WLAN、1394、PCMCIA卡、MODEM等外设的启用及禁用。能够禁用不能识别的USB设备。

	
	支持识别USB移动硬盘、业务卡、USB鼠标等USB设备，并分别设置控制策略。能够禁用不能识别的USB设备。

	响应方式
	支持记录审计事件和原始会话数据，对Telnet操作要能够进行录像回放

	
	支持用户界面、Syslog、SNMP Trap、邮件等告警方式

	查询和报表
	支持按时间、级别、源\目的IP、源\目的MAC、协议名、源\目的端口为条件进行查询

	
	支持按数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、数据库操作命令、数据库返回码、SQL响应时间、数据库返回行数作为查询和统计条件

	
	支持按自定义关键字作为查询和统计条件，支持条件之间的与、或、非逻辑组合

	
	系统提供报表模板库，同时支持根据自定义关键字自动生成报表

	
	支持生成CSV、Word、PDF、xls、HTML格式的报表导出

	
	支持邮件方式自动发送报表

	自身管理
	支持管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能

	
	支持管理员登陆 静态口令认证、Radius认证、USB-KEY认证；支持密码的复杂性管理，比如大小写、数字、特殊字符等，能够对连续失败登陆进行自动锁定，并可设置锁定时间 ，支持设备特权用户的权限分离，支持对管理员登录IP地址的限制

	
	支持审计数据管理功能，能够实现对审计数据的自动备份、删除,提供审计报表自动备份功能；支持提供系统升级功能，能够通过升级包的方式实现升级

	
	支持监控CPU、内存、磁盘、网口、运行时间、运行状态等信息，并对磁盘存储容量不足、磁盘Raid故障等自动邮件报警

	
	支持SNMP V2C、V3，支持以Syslog、SNMP Trap方式向外发送审计日志

	
	支持NTP时间同步

	★产品资质
	须提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。

	
	具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》


7.11国家中心防篡改软件技术要求（数量：1套） 

	指标项
	技术规格要求

	监控与恢复
	1. 产品可以实现实时阻断、事件触发、核心内嵌及服务联动等四种主流的防护技术；

2. 一旦文件被篡改能够在第一时间迅速恢复，且可以不依赖于网页请求；

3. 实时监测静态页面、动态脚本、媒体等所有类型文件；

4. 支持灵活多样的监控策略，可以通过设置文件类型过滤、事件类型过滤以及精确过滤等多种参数，从而达到最佳的监控效果；

5. 服务联动保护支持多种标准保护模式，并允许用户自定义联动脚本；

	发布与同步
	1. 具备完善的发布同步功能，支持自动/手动精确同步，支持自动/手动增量同步；

2. 支持失败重传、断点续传等容错功能；

3. 具备网络异常的自动恢复能力；

4. 所有版本均支持多线程/进程并发同步；

	报警功能
	1. 支持多样的实时报警模式，包括邮件报警、警示框报警、声音报警等；

2. 具备完善的报警策略，支持报警级别、报警模式的自定义；

	日志功能
	1. 提供全面的日志审计功能，可查看、查询、统计、打印网站管理人员使用防篡改软件的所有日常维护工作；

2. 支持多种条件查询和复合查询，便于用户快捷准确的定位记录；

	备份功能
	1. 支持网站自动备份，无须人工干预或借助其他介质进行；

2. 支持网页发布的同时进行增量备份，网站更新过程自动化；

	☆安全性
	1. 管理认证采用数字证书方式，完全杜绝冒充情况发生；

2. 所有网络传输均支持SSL，确保网络交互安全可靠；

3. 支持对系统自身程序的保护；支持设备特权用户的权限分离，支持对管理员登录IP地址的限制
4. 支持对备份内容的保护；

	易用性
	1. 产品具有友好的人机界面接口；

2. 所有管理功能均采用向导模式，便于学习操作；

	扩展性
	1. 支持Windows、Linux、Unix等所有主流操作系统；

2. 支持所有主流的Web/应用服务器软件；

	其他
	1. 产品不依赖于任何数据库软件，完全知识产权；

2. 支持集群、跨防火墙/网闸等复杂应用；

	★资质要求
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 

	
	具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》


7.12国家中心网络版杀毒软件技术要求（数量：150套） 

	指标项
	指标要求

	功能要求
	1. 产品支持Netware, Windows NT/2000/2003/2008 Server、x86_64位CPU 、支持Red Hat Enterprise Linux 4.0 (AS, ES, WS, Desktop) (i686 and x86_64)、Red Hat Enterprise Linux 5 (Server or Desktop) (i686 and x86_64) 、SUSE(TM) Linux Enterprise 10/11 (Server or Desktop) (i686 and x86_64)、CentOS 4/5、NetApp存储服务器、EMC存储服务器等系统

2.  具备病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击

3. 具备Web信誉评估功能，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止木马等病毒自动回拨更新

4. 支持云安全扫描和传统病毒码扫描两种运行方式

5. 支持与微软AD的集成，可套用AD的分组方式，方便管理

6. 支持对USB、软驱、光驱、网络共享的使用权限进行控制

7. 具备个人防火墙功能，可对多种协议数据包进行阻挡，可对网络中异常浏览进行监控

8. 不需要人工辅助，客户端集成“病毒专杀”工具，“病毒专杀”工具必须支持目前最流行的新型态病毒。管理控制台可以直接控制实现客户端恢复动作

9. 可赋予客户端对“预设扫描”的控制权限，比如延迟扫描、跳过扫描、停止扫描等

10. 具备远程病毒集中清除功能。可对网络中感染病毒的计算机进行远程自动清除，无需知道计算机的物理位置，无需到客户端逐一清除病毒

11. 对于蠕虫、特洛伊木马等恶意程序的专杀工具能够随产品在线自动更新，无需手动下载

12. 采用智能型扫描机制，能够以文件真正格式作扫描，通过文件头的真实信息而不是简单的通过文件扩展名来识别文件的类型，以提高扫描效率

13. 病毒处理方式必须支持智能式的处理方式。根据不同的病毒类型，采取不同的处理策略

14. 防病毒产品必须要支持网络病毒识别码，网络病毒识别码与传统的病毒代码不同，网络病毒识别码能够识别网络病毒攻击行为。在客户端实现网络病毒的封包过滤

15. 具备病毒源准确定位功能，快速查获病毒

16. 可对客户端进行逻辑分组，对不同的客户端实行不同的防毒管理策略

	易管理性

要求
	17. 管理端病毒代码及引擎升级可通过多种方式，如直接通过Internet；通过升级工具直接升级以满足大多内网用户升级的需要

18. 防病毒管理必须提供Web管理方式；管理通讯采取加密措施

	安装部署
	19. 客户端软件提供多种方式的分发、安装方法。必须支持WEB安装方式、SMS安装方式、MSI程序打包安装方式、共享安装等

20. 产品安装、卸载、代码或引擎升级均无需重新启动操作系统

21. 客户端产品防毒服务关闭和产品卸载均需提供密码保护功能，预防防毒系统漏洞的出现

	★产品资质
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 


7.13国家中心SOC安全管理平台软件技术要求（数量：1套） 

	指标
	指标项
	规格要求

	基本功能要求
	通用指标
	支持B/S模式管理安全管理系统。

支持SSL加密模式访问安全信息管理系统。

全部功能提供联机帮助文档。

支持多级部署。

可识别、处理多种网络、安全厂家的产品日志，并列表说明。

	
	资产管理
	资产分组管理，支持资产增加、修改和删除。

资产组信息包括：名称、别名、描述、资产数、所有者、创建者、创建时间信息等。

支持资产组的查看方式：按资产类型统计信息等。

资产信息包括：基本信息，类型列表，接口列表，硬件信息列表，软件信息列表等。 

支持资产的查询方式：按用户基本信息、按资产基本信息等。

支持资产的导入和导出。

支持资产组和资产的移动。

支持配置资产所在的地理位置，并且能在资产属性中配置资产所在的地理位置

	
	用户管理
	支持用户按角色管理，采用三权分立的管理体制

支持用户和角色的权限管理，具备针对多用户、多资产对象、多域对象的灵活的权限设置。

角色的权限可控制到每个主要功能项的读、写、修改删除、执行等操作。

可控制每个角色显示不同的功能菜单。

	
	事件管理
	支持按预定义的字段显示事件。

安全事件的响应告警方式包括：命令行告警，辅助决策告警，防火墙阻断，发送电子邮件，铃声告警，SNMP Trap告警，桌面管理软件联动，声光告警，WinPop告警，短消息告警，工单告警处理等。

可以根据以下条件选择查看事件：时间，事件名，时间类型，目的地址，源地址，资产号，优先级等。

支持将安全事件图形化显示。

支持实时显示每秒事件数目，和阶段时间的事件总数目。

支持事件归并技术。

能够给出高危安全事件的列表

	
	策略管理
	防火墙安全策略统一编辑、下发和管理，支持基于安全域的策略管理，可以批量进行策略调整

VPN策略统一编辑、下发和管理，支持VPN向导功能和VPN策略模板功能，IPSEC和IKE策略管理快捷方便

	
	实时监控
	支持实时监控事件。

监视事件对象可管理人员自由选择，各种事件和过滤条件可组合在一起，形成监视事件对象。

监控画面表现形式支持：表格、图表、树形。

	
	预警
	支持全局预警，防范为吸纳事件于未然。

预警方式至少包括： 声音、邮件、短信、弹出窗口等多种方式。

提供图形化安全预警功能，对于新漏洞、蠕虫，能够进行自动化处理

支持系统自动预警和人工手动预警。

	
	知识库管理
	支持以分组的方式对系统中的知识库进行管理。

知识库分组包括：安全知识文章，安全专家库，事故案例库，补丁库，安全基本要求库，应急预案库，文档管理库。

支持对知识库的管理，包括：增加，删除，查询，移动，导入，导出，发布等操作。

提供基于关键字的安全策略的搜索和关联

对SOC事件能够分类，要求达到9大类，大类至少包含病毒木马、扫描探测、应用漏洞

	★关联

分析
	关联分析
	支持基于攻击状态机模型的关联检测技术。

支持按照源地址、源端口、目的地址、目的端口、事件类型、事件级别等条件设置关联条件。

支持图形化方式表示攻击回放。

支持用户自定义关联分析场景。

对于关联分析确认的攻击事件，采取预设响应处理。

	★风险

管理
	风险管理
	支持以仪表盘的形式显示当前风险值和历史风险平均值。

支持显示资产或安全域在最近一段时间内的风险走势

支持把当前资产或安全域的威胁以列表的形式展示。

支持把当前资产或安全域的漏洞以列表的形式展示。

支持自动对超过既定阀值的风险进行报警。

依据风险级别以不同颜色显示在图标中。

	★工单管理
	工单管理
	支持将需要处理的安全事件以工单的形式下发给负责人，并按照流程化管理工单。

可以手工创建、派发工单，也可以设定规则由系统在一定条件下自动创建、派发工单。

工单表项至少包括：工单名称，工单级别，当前状态，派单人，当前处理人，处理期限，处理操作，事件信息，历史处理信息等。

支持工单响应人在安全管理系统中，看到全部本人待处理的工单。

支持派单人查看跟踪工单的处理情况。

支持派单人取消工单、关闭工单、重新打开工单和更新工单。

工单处理完毕后，可将工单添加到事故案例库中。

	★报表

管理
	报表管理
	支持事件报表管理和资产报表管理。

支持按时生成报表，并自动将报表发送到负责人的邮箱中。

支持报表文件格式包括：HTML格式，EXCEL格式，PDF格式。

支持以任意类型事件+任意过滤条件的组合，生成报表。

支持用户自定义报表系统，允许用户根据自己需求定制化报表

	★性能要求
	管理服务器
	事件处理能力≥2000条/秒。

	
	代理
	事件处理能力≥3000条/秒。

	★资质要求
	销售许可
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》

	
	自主创新产品认定
	产品获得国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》


7.14省中心防火墙技术要求（数量：34台） 

	 指标
	指标项
	规格要求

	★设备

基本

要求
	专用的硬件和软件保障
	采用专用硬件架构与专用安全操作系统；专用的安全操作系统具有自主知识产权；硬件设备可以机架安装。

	
	多操作系统
	采用多安全操作系统，防止配置不当或防火墙系统故障造成的网络中断，充分保证了系统的稳定性。

	
	软件模块化设计
	软件采用模块化结构设计，必须具备IPS，IPSEC VPN，SSL VPN等功能。

	
	端口数量和扩展能力
	至少提供4个1000M电口

	★性能

要求
	网络吞吐量
	不少于1000Mbps

	
	最大并发连接数
	不少于160万

	
	每秒最大新建连接数
	不少于20000

	
	IPSec VPN隧道数：
	≥4000

	功能

要求
	灵活的接入方式
	防火墙系统可以提供对复杂环境的接入支持，包括路由、透明以及混合接入模式。

	
	强大的访问控制
	· 支持基于状态检测的细粒度访问控制功能；

· 支持对HTTP、SMTP、POP3、FTP等协议的深度内容过滤，支持URL、关键字、移动代码过滤；

· 支持动态端口协议，包括但不限于：H.323、SIP、FTP、RTSP、SQL*NET等；

· 支持对常见Instant Messenger通信应用进行登录限制和连接统计；

· 支持对常见的P2P应用进行连接限制和带宽控制，可以统计P2P流量和连接数；

· 可实现静态或自动的IP/MAC绑定。

	
	完善的网络地址转换能力
	防火墙系统有完善的地址转换能力，可以支持正向、反向地址/端口转换、双向地址转换等，能够提供完整的地址转换解决方案。

	
	多种身份认证方式
	防火墙系统要支持多种、灵活的身份认证技术，至少包括Radius/ SecuID/数字证书/本地认证等。

	
	完善的路由功能
	支持静态和动态路由，动态路由至少包括：BGP、RIP和OSPF动态路由协议；静态路由协议支持基于源地址、目的地址、METRIC值、网络接口的路由； 

	
	VLAN和生成树
	支持802.1d生成树协议，能进行802.1d的生成树协商；支持802.1q和ISL协议，能与交换机的Trunk接口对接，能够实现Vlan间通过防火墙设备进行路由，能在同一个Vlan内进行二层交换。

	
	链路备份
	支持链路备份功能，可以在用户的多条网络出口之间进行自动的切换；

	
	高可用性
	· 支持双机热备功能，包括主备模式(A/S)，主主模式(A/A)

· 支持对服务器的负载均衡，支持多种负载均衡方式；

	
	DHCP功能
	支持DHCP SERVER/CLIENT/RELAY功能

	
	强大的抗攻击能力
	· 支持安全联动协议，能够与主流入侵检测产品及终端安全管理产品进行联动；

· 可以识别并阻断常见的网络攻击行为： 

	
	告警能力
	支持告警信息分类、分级；当发生安全事件的时候支持以邮件、SNMP、控制台等方式告警。

	
	管理功能
	· 可以提供多种方式的管理界面，包括GUI、WEBUI、CONSOLE等；
· 远程集中监控管理功能： 
· 支持SNMP，并与当前通用的网络管理平台兼容，如HP Openview 等；

· 支持远程和本地等多种方式升级。
· 支持设备特权用户的权限分离，支持对管理员登录IP地址的限制

	
	完善的日志审计功能
	日志分级、分类；系统要能够提供多种日志存储方式，可以缓存在设备本地，也可以将日志以Syslog等多种日志格式的输出；具有完善的日志收集、传输、存储、分析、报告等解决方案。 

	★资质要求
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 

	
	具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（简称3C），并达到三级要求


7.15省中心防病毒网关技术要求（数量：34台） 

	指标项
	指标要求

	★部署方式
	1. 至少同时支持串联、并联两种部署方式

	★性能要求
	1. 防病毒网关必须具备高性能，硬件平台至少要满足具备两个千兆铜口，两个千兆光口；

2. 防病毒网关必须具备良好的高可靠性，硬盘支持RAID1技术，同时支持冗余电源；

3. 防病毒网关必须具备高可用性，工作端口必须提供fail open功能，在系统出现问题时可以自动实现直通功能；

4. 支持单机多链路部署

	功能要求
	1. 防病毒网关能够接受国家中心防病毒网关控制台的管理，包括策略分发、日志统计分析等功能（如果不满足需要定制开发）。

2. 防病毒网关能够在控制台直接清除客户端的病毒

3. 防病毒网关必须具备防护策略制订的灵活性，可以针对不同用户分组进行策略管理；

4. 防病毒网关必须能够动态应对网络威胁，能够针对用户访问的URL自动进行信誉评估，在连接层及时阻断高风险目标地址的访问；

5. 防病毒网关必须支持URL分类过滤功能，可以控制工作时间、非工作时间不同分类站点的访问；

6. 防病毒网关必须支持采用专用的间谍软件/灰色软件代码，对间谍软件和灰色软件进行扫描和清除；

7. 防病毒网关必须支持对Java Applet and ActiveX的签名进行安全检测，对有安全隐患的组件及时进行阻止；

8. 防病毒网关必须支持管理员定制URL访问的“黑白名单”；

9. 防病毒网关必须支持对Web访问进行配额管理(如每月每用户只能访问10MB数据)，便于提高Internet带宽使用的有效性；

10. 当用户访问到恶意程序时，防病毒网关必须自动将该恶意程序的URL加入阻挡列表中，使得当有其它人访问同样路径时，直接阻断对恶意程序的访问，提高防护效率；

11. 防病毒网关必须能够自动生成日报、周报、月报等图形化报表，分析给出用户访问中的各种风险数据；

	★易管理性

要求
	1. 当多台设备存在时，设备的配置应具备自动同步功能，当主设备配置好后，其它设备可以同步获得配置；

2. 防病毒网关必须同时支持HTTP和HTTPS方式进行管理和配置；

	★产品资质
	具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 


8信息安全子系统集成要求
8.1系统调研

负责组织安全子系统技术评审2-3次，并承担相应的费用（包括会务费、专家费（大约30人/每次）等），负责组织安全子系统问卷调研及5个省中心2-3天/每省的现场调研，并承担相应的调研费用（包括差旅费、会务费、食宿费（大约10人/每省）等）。
8.2系统设计
1）上面所述网络初步设计仅作招标参考，本次招标投标人必须提供根据上述网络初步设计的基础上，提供详细安全子系统详细设计方案，并在以后网络详细设计方案的基础上进行进一步修正。
2）在对XXXX等级保护安全集成建设项目-信息安全子系统进行建设时，必须充分考虑到各系统之间的相关性和业务之间的连接需求，避免整体缺乏层次性、结构性和系统变更扩充困难等问题，构架一个完整的信息系统安全体系，保证信息的准确、完整、唯一及安全。
3）根据XXXX等级保护安全集成建设项目总体运行需求结合网络初步设计框架，具体负责支撑信息安全子系统详细设计、并对信息安全子系统硬件、系统软件选型提出建议。

4）配合软件承建商（总集成）、系统集成商共同逐步完善和完成总体详细设计。
5）依据第6部分安全管理体系建设要求，明确安全策略体系建设、安全组织体系建设和安全运行体系建设相关文件之间的层次关系和一致性说明；参考或依据《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2008）进行体系设计，覆盖基本的安全管理要点；在安全管理体系中明确记录表单的内容并在投标书中提供模板，作为安全管理制度和操作规程（流程）的落脚点。

8.3标准规范制定
在系统集成商制定的XXXX等级保护安全集成建设项目技术标准的基础上，负责制定本安全子系统相关技术标准（包括并不限于下表内容），并保持标准的统一性和连贯性。

	信息安全子系统建设标准分体系
	不良反应系统广域网建设-信息安全子系统规范

	
	不良反应系统局域网建设-信息安全子系统规范

	
	不良反应系统网络建设-信息安全子系统规范

	
	不良反应系统网站建设-信息安全子系统规范

	应用支撑标准安全分体系
	信息安全子系统安全服务规范

	工程管理标准安全分体系
	信息安全子系统项目管理办法

	
	信息安全子系统项目质量管理规范标准

	
	信息安全子系统运行维护制度

	
	信息安全子系统应急办法

	
	工程验收规范-信息安全子系统部分


8.4系统实施

1）必须把握XXXX等级保护安全集成建设项目工程总体要求，对信息安全子系统建设具有完整的思路，并在具体实施过程中接受招标人、监理单位，按照国家相关标准提交规范化的各阶段子系统文档，保障整个工程建设有序、稳步推进，实现整个系统建设目标。

2）协调各安全产品生产厂商（硬件、系统软件等生产厂商）的实施工作，协助招标人监督各安全产品厂商的工作情况和完成对各厂商实施工作的进度质量考核。

3）根据本子系统详细设计方案具体负责组织和协调本子系统所有硬件、系统软件的安装部署、联调、调优、测试、验收等。

4）根据整个工程整体详细设计方案配合软件承建商、系统集成商完成整个项目的安装部署、联调、调优、测试、验收等. ，配合招标人最终通过国家总体验收。
8.5其它辅助性的必要工作。
投标人在集成费中必须提供8.1、8.2、8.3、8.4的单独报价，并计入总价，不得免费，如有遗漏项或免费项，评标时将按照所有投标人中本项的最高价作为其默认报价。
9信息安全子系统服务要求

本次招标投标人必须提供以下服务

9.1应急响应
中标人负责信息安全子系统三年运维服务、设备保修及软件升级等，运维服务、设备保修及软件升级等期限从整个工程终验完成时开始。在运维期内为国家中心提供2小时到达现场、为34个分中心提供72小时内到达现场的服务，提供持续的安全服务并配有较强的技术队伍，对于国家中心运维期间可能出现的安全问题要有前瞻性的解决方案。

9.2产品故障现场支持

在运维期内由于产品导致的问题，必须协调原厂工程师在规定的时间内到用户现场解决问题，要求提供设备厂商相应的服务承诺。

9.3入侵事件监控

在运维期内提供基于IDS的7x24小时入侵事件监控服务，每月提供入侵事件的分析报告。要求提供设备厂商相应的服务承诺。
9.4病毒码2小时响应

鉴于目前的网络威胁70%以上来自于木马、病毒、后门程序等，投标人对此类问题必须提出有针对性的切实可行的应急处理服务方案。在运维期内，对于最新的病毒，用户提供样本后，投标人应具备体系化的应急处理方法，并在2小时内提供定制的病毒解药。要求提供防毒产品厂商针对此项服务的承诺。
9.5月度安全评估报告
SOC安全管理平台将评价中心部署的安全产品结合成为一个整体，使得评价中心安全工作可量化，在运维期内投标人必须提供基于SOC的信息安全月报，全面评估招标人的网络安全状况，要求提供月报模版，本项服务需由产品厂商提供，投标人负责协调管理，要求提供产品厂商针对此项服务的承诺。
9.6产品培训

完成与本子系统集成相关的培训。结合34个分中心特点组织对国家中心和34个分中心的调研并负责分中心与本子系统相关的集中培训。
9.7在运维期内，基于安全等级保护的需要，国家中心和省中心防火墙应能够根据实际需求在招标人规定的时间内完成功能的定制开发并不得另行收取任何费用。要求提供设备厂商针对此项目的二次开发承诺。
投标人必须提供以上9.1、9.2、9.3、9.4、9.5、9.6单独报价，并计入产品总价，不得免费，如有遗漏或免费项，评标时将按照所有投标人中本项的最高价作为其默认报价。

10信息安全子系统工作要求

10.1关于参加项目的人员及组织机构

投标人必须成立合理的组织机构，建立健全保障子系统顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本子系统的建设；在本子系统机构中应明确各岗位的职责、任职资格及成果，确保工程顺利实施。根据安全服务工作的业务性质，应配备有优势的项目经理、技术总监等人员承担本项目工作。

具有极强的本地化安全服务能力，建设期内根据需要提供北京和34个分中心的现场安装、调试服务，并在运维期内为国家中心提供2小时到达现场、为34个分中心提供72小时内到达现场的服务，提供持续的安全服务并配有较强的技术队伍，参加本工程的子系统组成员应根据本工程的特点具有相关的实施经验。

本子系统组人员必须具有类似职责的集成、开发经验，能够与招标人进行良好的沟通。

参与此子系统的技术人员必须具有强烈的服务意识和高度的责任感。

对上述安排投标人应列出详细实施计划，包括本子系统组成员名单、本子系统工作职位、专业方向、证书、工作、履历和在本子系统中的职责分工。

10.2关于投标报价

投标人的报价包括设备费用同时，应包含为完成本招标文件提出的安全服务工作所有可能发生的费用，即所需的一切人工、物耗、工具、设备、用水、用电、保安、保险和所有可能发生的相关费用，所有费用计入投标总价。本招标文件所要求内容应视为保证信息安全系统运行所需最低要求，如有遗漏，投标人应予补充并做出必要的设备、系统软件等补充的技术说明。否则，一旦中标将认为投标人认同遗漏部分并免费提供。
根据XXXX等级保护安全集成建设项目工程总体进度的变化，招标人可能会延长安全服务的工期或调整进度计划，投标人应在投标总价中充分考虑这种工期风险，在实施过程中不得藉此要求增加任何费用。并同时注意所有安全服务期、设备保修期、软件升级服务期的初始时间为整个工程终验后开始。

10.3关于工程界面

投标人必须认真阅读本招标文件，以明确本子系统与工程的其它系统或子系统的界面，如投标人在投标前的澄清答疑中未做询问的，以招标人所做的解释为准。

10.4关于工程管理

在招标人、监理单位、软件承建商（总集成）、系统集成商的总体工程管理办法的基础上，中标人细化本子系统建设的管理办法，对本子系统进行项目管理；

为了确保本子系统的质量并确保整个工程在规定的时间内完成指定的业务目标和系统需求，要求中标人必须建立完善的本子系统管理机制并有效监督整个工程的实施。

中标人须在本子系统实施前就本子系统管理的内容向招标人、监理单位提交《信息安全子系统管理计划》，并经招标人、监理单位确认。

中标人协助招标人制定本子系统建设安全管理制度以及应急措施等。

中标人应采取必要和适当的措施来保证本子系统按照批准的进度计划或按照经过修订并批准的进度计划进行，任何与此类措施有关的费用由中标人承担。

中标人在保证工程总体进度计划如期完成的原则下，组织本子系统厂商科学地安排本子系统进度。

中标人对整个XXXX等级保护安全集成建设项目工程实施的进度负有监督责任。应根据招标人提出的进度计划，制定出本子系统的工作进度计划。在工程实施过程中，中标人应定期检查各相关的实施进度，有责任督促其他系统中标人按照计划进行系统实施。若对其他系统的实施进度有疑问，应及时以书面形式通报招标人、监理单位，并与招标人、监理单位、相关管理人员一起协调处理。

10.5质量管理要求

本子系统质量标准必须符合中华人民共和国国家标准。如果合同中约定的任何本子系统质量标准低于国家标准，则按国家标准执行；如果合同中约定的任何本子系统质量标准高于国家标准，则按合同中约定的标准执行。

本子系统质量等级和评估标准由中标人和招标人双方在合同专用条款中约定。中标人须在合同谈判前向招标人提交质量等级和评估标准的有关建议。

中标人应按照ISO9000系列相应规范或等同的标准为本子系统的实施、竣工和修补缺陷，建立适当和可行的质量保证体系，并保证本子系统的实施、竣工和修补缺陷的全部过程符合该质量保证体系的要求。

中标人应按照质量保证体系的要求，提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。这些过程记录应随时可供招标人、监理单位及国家有关主管部门查阅。

对于按合同约定必须进行检查和检验的安装工序及其它工艺，中标人应同招标人、监理单位商定对其检查和检验的具体安排。中标人应提前24小时通知监理工程师准备参加此类检查和检验。由招标人、监理单位对检查和检验结果进行确认。

所有在合同中明确要求必须进行检验的任何材料和设备在经过检验并获得招标人、监理单位批准以前，不得直接用于工程。

如果检查、检测、检验或试验的结果表明，任何送检的设备、材料有缺陷或不符合合同的约定，监理工程师可拒收此类设备、材料，并应立即通知中标人，同时说明理由。中标人应立即修复上述缺陷并保证其符合合同约定，并再次送交监理工程师检验。

对招标人或监理工程师拒收和再度检验所产生的费用，由中标人承担。

中标人应按照“质量计划”监控流程和产品质量，以确保符合所述的标准和程序以及产品要求。

在信息安全系统设计、产品供应与开发、安装调试、系统测试及联调、试运行直至验收等子系统实施的各个阶段，中标人应按阶段开展质量保证工作。

10.6工程变更管理

如因工程范围变化导致的变更，由招标人与中标人协商解决。

10.7其它管理工作要求


中标人应针对实施期间所发生的所有文档使用高效易用的文档管理软件工具进行管理。该软件工具应符合前款的文档管理规则。工程验收后，该软件工具移交招标人。移交前，中标人应对招标人指定的文档管理人员进行使用培训。

中标人提交的所有技术资料必须遵循中华人民共和国和地方政府有关技术档案文件管理的法规以及《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、《科学技术档案案卷构成的一般要求》等国家标准以及国家档案局、发改委【2008】 3号文的有关要求。

中标人提交的所有技术文件均应使用国际计量单位制。所提交的图纸及文件均应清晰、完整，并应有技术规范号、图纸与文件的编号和盖有已作过检查的印记。

提交的技术文件必须带有封面目录，写明所提交的内容。技术文件图纸的每页的右下方必须有统一格式的栏目表。表中必须有文件目录编号、项目名称、中标人设计的签章，并留有供中标人和设计人员审批的空白栏；并同时提交WORD、PDF两种格式文件电子版。

中标人应对各承建商提交档案的真实性、完整性、准确性、系统性以及案卷质量负责，并提交招标人、监理单位。

所有的资料应符合上述要求，否则招标人有权拒收。重新提交这些图纸和文件的费用以及由此造成的工程延误由中标人负责。

只有被招标人批准的图纸及有关文件才可用于本子系统实施。在实施中如有必要修改，需取得招标人确认。

如果技术文件发生短缺、损失或损坏，中标人应在收到招标人通知后一周内补齐这部分文件。由于中标人提交了不完整或不正确的图纸及数据而引起的制造、安装或调试的错误，由此引起的费用由中标人负担，由此而产生的工期延误由中标人负责消除。

 中标人须在本子系统验收合格后，向招标人提供针对本子系统的项目成果（包括但不限于），包括完整的软件系统安装介质及安装、操作、维护手册（光盘、纸质文档各10套）、软件系统源代码（光盘4套）和完整的项目开发文档资料（纸质4份，光盘4份）；电子文件应用WORD、PDF文件两种格式提交。

10.8关于测试

中标人应全程负责硬件、系统软件验收测试，测试工作所需的仪器仪表、工具、材料、人员均由中标人负责。最终测试结果应满足技术规范要求的技术指标以及本子系统的质量目标。

中标人应提供测试计划给招标人确认。测试的目的在于发现错误和缺陷，测试计划应体现这一目的。所有的测试计划至少包含以下内容：所测试的功能、输入和输出、测试的内容、进度安排、资源要求、测试资料、测试工具、测试人员、测试用例的选择、测试的控制方式和过程、跟踪规程、回归测试的规定、测试结果评价分析标准、测试结果评价分析。

招标人、监理单位有权采用中标人使用的测试方法和仪器，对中标人提供的各种测试报告进行抽样复查，如果发现抽样复查结果与中标人提供的测试报告有不一致处，招标人、监理单位有权要求中标人重新进行全面测试，或由招标人认可的第三方测试机构进行测试，由此造成的费用和工期延误损失由中标人负责。

10.9关于技术培训

中标人统筹安排对与本子系统建设相关的承诺提供的培训服务，对招标人的技术人员和操作人员进行理论和实际操作、维护等方面的培训，并提供相关培训资料。内容至少包括各产品的软件维护、维修课程和操作课程。中标人应在培训开始前提交一份技术培训的实施计划供招标人审批，培训费用由中标人承担。

所有培训以中文进行，并提供中文培训手册。

培训应有指导、现场演示等内容，能够使受训人员了解系统的结构、工作原理，并能掌握正确使用与操作和排除一般故障的技能等。

所有培训实施计划应该包括（但不限于）培训目标、培训内容、培训对象、培训场地、培训形式、培训周期、讲师介绍及其他声明等。

完成与本子系统集成相关的培训。结合34个分中心特点组织对国家中心和34个分中心的调研并负责分中心与本子系统相关的集中培训。

培训费用计入投标总价。

10.10关于工程竣工验收

安全服务工作验收合格必须满足以下所有条件：

符合国家发改委55号令及其相关文件的有关要求。

在试运行期间，XXXX等级保护安全集成建设项目整体系统能够连续正常运行3个月，设备设施的实际运行性能和测试性能指标满足技术规范要求；

现场测试和试运行时出现的问题均已被解决且招标人满意，对其它系统或子系统的影响已消除；

已按本技术规范和政府有关管理部门的规定提供了全部货物和对应资料。

XXXX等级保护安全集成建设项目档案验收通过、整体验收通过并且通过国家验收。

招标人在本工程通过国家验收后，10个工作日内颁发本子系统接收证书，同时后续的技术服务、设备保修、软件升级等才正式开始。

10.11关于系统缺陷责任期与售后服务

当整个工程国家验收合格后，从招标人确认之日起开始为期3年的系统缺陷责任期，中标人必须继续履行合同条款中约定的其它责任和义务。

中标人须提供系统缺陷责任期上门服务计划，如系统出现重大缺陷，招标人有变更中标人系统缺陷责任期服务时间的权利。

在系统缺陷责任期内，中标人须提供7*24小时的维修服务。在接到报修通知后，维修人员必须北京2小时、分中心24-72小时，赶到现场提供故障排除服务，直至故障排除系统完全恢复正常使用为止。

中标人承担系统缺陷责任期内的维护保养工作，并委派指定的技术人员定期进行维护保养，委派人员名单必须报招标人审批，招标人认为不合格的人员应及时给予更换。

在系统缺陷责任期结束前，由专业工程师和招标人代表对整套系统进行一次全面检查，任何缺陷由中标人负责修理。在修理之后，中标人将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人。

不明原因的缺陷须协调软件承建商（总集成）、系统集成商一起解决。

协助招标人组织本子系统确定系统缺陷责任期服务目标、服务计划和服务内容。

10.12关于保密问题

投标人必须对整个工程及本子系统技术文件以及由招标人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。在本子系统实施过程中招标人向投标人提供的所有有关的招标人资料、信息和数据，均属于投标人应严格保密的范围。对于这些资料、信息和数据，投标人应给予严格保密，未经招标人、监理单位书面同意，不得向第三方（包括项目组之外乙方人员）透露。

10.13关于技术文件

投标人需提交（但不限于）下列文件资料供招标人审查：


XXXX等级保护安全集成建设项目-信息安全子系统详细设计方案

 
XXXX等级保护安全集成建设项目-信息安全子系统实施方案

 
XXXX等级保护安全集成建设项目-信息安全子系统项目管理方案

 
XXXX等级保护安全集成建设项目-信息安全子系统测试方案

 
XXXX等级保护安全集成建设项目-信息安全子系统验收计划和方案

 
XXXX等级保护安全集成建设项目-信息安全子系统培训方案

 
XXXX等级保护安全集成建设项目-信息安全子系统售后服务计划及方案

 
信息安全子系统技术规范要求的其它资料。

11对投标人的要求

1、投标人应确保其所提供的软硬件都能满足招标文件中规定的技术指标要求。对于在招标文件中未列出的设备、软件产品，有关的附件、各类连接电缆等，以及投标人认为招标书中的设备、软件产品等方面的配置或要求出现不合理或不完整的问题，为完成系统总体要求又确有需要，投标人应提出相应的设备和软件并给出报价，并将报价计入总价，否则投标人有义务免费提供。投标人应负责实现针对本系统的建设目标，并基于招标人确定的技术路线解决各类相关技术问题。

2、投标人须提出安全服务、安装、联调、业务系统部署实施方案。投标人应本着认真负责的态度组织技术队伍，做好投标的整体方案并提出长期保修、维护、升级、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

3、本系统将实现全过程监理，中标人需要对全过程的监理工作提供必要的支持。

4、中标人有义务在招标人组织的外网工程后续招标的实施过程中提供支持和配合。

5、投标人在中标并签署合同后，应完成招标文件中规定的各项任务，承担应用系统建设方案中所有设备及软件的安全服务（包括配合相关的应用系统安装和调试）以及与现有设备的衔接。其中包括：提供所有设备和软件、用户培训、设备的安装调试、配合应用系统初期的维护等，除此之外完成验收前期的各项准备工作。

6、按照合同规定，设备与系统进行安全服务时，不论是硬件设备出现问题，还是软件出现问题，全部由中标人负责解决；在应用系统部署和联调等环节出现问题时中标人有责任协助解决各种问题。在实施过程中如还发现标书中的设备、软件产品等方面的配置或要求仍有不合理或不完整的问题，中标人有责任和义务提出补充修改方案，在征得招标人同意后付诸实施。

7、若在安全服务和试运行期间因应用系统本身出现问题而影响安全服务工作的完成，中标人必须负责协助应用系统承建商解决问题，甲方将予以协调。

8、厂商在国内有独立的研发中心

9、提供电话、邮件、传真支持。

10、当最新病毒爆发时，厂商必须提供应急技术支持，如电话、手机短信、邮件等方式。

11、厂商可根据用户需求提供高级别的服务承诺，如大客户专署服务、主动式服务、快速响应服务、在线技术支持服务等，可提供5×8乃至7×24小时的专业防毒服务。

12、厂商本地化服务体系必须健全，在国家中心及全国34个省中心所在地，能够为客户提供快速的本地化现场服务。

13、投标人必须提供国家中心及全国34个省中心每种厂家产品部署所在地的投标人的技术服务联系人及厂商技术服务联系人，如下表（表格式可自定义）：

	序号
	节点
	人数
	姓名
	通信地址
	联系电话
（座机，手机）
	备注

	0
	国家中心（北京）
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	北京市
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	天津市
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	河北省
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	山西省
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	内蒙古自治区
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	辽宁省
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	吉林省
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	黑龙江省
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	上海市
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	江苏省
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	浙江省
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	安徽省
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	福建省
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	江西省
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	山东省
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	河南省
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	湖北省
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	湖南省
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	广东省
	　
	　
	　
	　
	　

	20
	广西壮族自治区
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	海南省
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	重庆市
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	四川省
	　
	　
	　
	　
	　

	24
	贵州省
	　
	　
	　
	　
	　

	25
	云南省
	　
	　
	　
	　
	　

	26
	西藏自治区
	　
	　
	　
	　
	　

	27
	陕西省
	　
	　
	　
	　
	　

	28
	甘肃省
	　
	　
	　
	　
	　

	29
	青海省
	　
	　
	　
	　
	　

	30
	宁夏回族自治区
	　
	　
	　
	　
	　

	31
	新疆维吾尔自治区
	　
	　
	　
	　
	　

	32
	解放军
	
	
	
	
	

	33
	新疆建设兵团
	
	
	
	
	

	34
	计生委
	
	
	
	
	


第五章  附件

附件1                投标函
日期：

招标编号：

致：（招标人和招标代理机构）

    根据贵方为（项目名称）项目采购货物及服务的邀请书（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本    份。

1. 开标一览表；

2. 分项报价表；

3. 投标保证金，金额为RMB[     ]元（大写：人民币[              ]元整）；

4. 投标人须知第6条要求提供的其它文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附价格表中规定的应提交和交付的货物产品（设备、货物和服务）总价为（注明人民币，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 如果我方中标，我方将按照工期规定的完成工程项目。

3. 无论在正式合同准备好和签字前后，贵方的招标文件、本投标文件和贵方的中标通知书均将构成约束我们双方的合同。

4. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 我方已详细审查全部招标文件，包括招标文件修改书（如果有的话）以及全部参考资料和有关附件，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6. 本投标文件有效期为自投标日起[   ]天，在这期间对我方有约束，我方在有效期满前均有可能中标。

7. 如果在规定的投标时间后，我方如发生招标文件10.8条规定的任何情况，其投标保证金将被贵方没收。

8. 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构。

9. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               邮编                         

代表人名称                  

电话                               传真                     

出具日期：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表签字：             

职务：

投标人地址：

开户行：

账号：

附件2                 开标一览表
投标人名称（加盖公章）：                        

招标编号：                      
价格单位：元人民币

	投标报价
	投标保证金
	备注

	小写：

大写：
	
	


投标人代表签字： 

日期：

注： 此表应按“投标人须知”的规定密封标记并密封单独提交。

附件3                分项报价表
投标人名称（加盖公章）：                   招标编号：                    

价格单位：元人民币

	序号
	项目内容
	明细项目
	单价
	数量
	金额
	备注

	1
	产品
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	集成费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	（投标人可根据需要自行加行）
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                               

注：1.报价组成的详细说明（包括人员、现场项目部建设等费用），包括但不限于各项费用的组成、取费依据等；

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

附件4               技术/商务偏离表

投标人名称（加盖公章）：                       招标编号：        

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的技术/商务条款
	投标文件的技术/商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


投标人代表签字：

附件5             法定代表人授权书

本授权书声明：注册于              的             公司的         （法定代表人姓名）代表本公司授权             （被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就                 项目的投标以及合同的签署、执行和完成等，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

代理人（被授权人） 职务：

附件6              投标人的资格声明

1. 名称及概况：

(1) 投标人名称：                                      
(2) 总部地址：                                        
电传/传真/电话号码：                                      

(3) 成立和/或注册日期：                               
(4) 实收资本：                                        
(5) 近期资产负债表（截止        年    月    日）

1) 固定资产：                                     
2) 流动资产：                                     
3) 长期负债：                                     
4) 流动负债：                                     
5) 净值：                                         
(6) 主要负责人姓名：（可选填）                         
(7) 投标人在中国的代表姓名和地址：（如有的话）

2. 近3年的年营业额：

年份             国内             国外             总额

3. 近3年国内、外主要客户的名称地址：

(1) 国外服务

（名称和地址）                    （服务项目）              

（名称和地址）                    （服务项目）              

(2) 国内服务

（名称和地址）                    （服务项目）              

（名称和地址）                    （服务项目）              

4. 近3年向中国提供的服务，如有的话：

合同编号：                              

签字日期：                              

项目名称：                              

数量：                                  

合同金额：                              

5. 有关开户银行的名称和地址：                                      
6. 所属的集团公司，如有的话：                                      
7. 其他情况：                                                      
    兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务                                   

签字人签字                                         

签字日期                                           

传真                                               

电话                                               

电子函件                                        

附件7            7-1 投标人资质情况一览表
	单位名称
	
	法定代表人
	

	单位性质
	
	资质等级
	

	注册资金
	
	单位组建时间
	

	单位地址
	
	主要联系人
	

	开户银行
	
	邮编
	

	经营范围
	
	电话
	

	单位人员状况
	单位总人数[     ]人；

其中，

高级称职[           ]人

中级职称[           ]人

初级职称[           ]人


	累计集成项目数量

[         ]

目前在建项目数量

[         ]



	
	
	单位固定资产总额[           ]万元




授权代表（签字）：                          单位:（盖章）
[    ]年[    ]月[    ]日
7-2资质人员情况表

	序号
	姓名
	出生年月
	证书及编号
	其他资质
	学历
	专业

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


我方保证本文件的真实性，并授权[        ]代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。

授权人签字：                          被授权人签字：

日期：[   ]年[   ]月[   ]日           日期：[   ]年[   ]月[   ]日
7-3近3年业绩一览表

	项目名称
	项目类型
	简要描述
	项目投资（万元）
	开竣工日期
	项目负责人
	项目地址与建设单位

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（注：投标人必须提供已完成项目的证明材料，包括合同、协议书等，以证明其业绩的真实性。以上复印件应加盖投标人公章。）
附件8         拟派往本项目的人员情况
8-1拟派往本项目的人员数量汇总

	1．拟派往本项目的人员总数

	               人员类别

数量
	管理人员
	技术人员数量
	其他

	
	
	总数
	其中具有高级职称技术人员
	

	拟为本项目提供的人员总数
	
	
	
	

	2．拟派往本项目的管理人员和技术人员

	[image: image4.png]Y548 2A

romsafehooson



                   数量                    经历
	从事本专业工作时间

	人员类别
	10年以上
	5年至10年
	5年以下

	管理人员

(如下所列)
	
	
	

	项目负责人
	
	
	

	专业工程师
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称(公章)：



              

法定代表人/授权代表（签字）：                     

日      期：                                   

8-2 拟派往本项目的人员情况一览表

	序号
	拟派职位
	姓名
	出生年月
	学历
	职称
	专业
	工作/业务经历年限
	类似职位工作经历年限
	其他专业资格证书情况

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：1投标人必须附上上述所有人员的身份证、学历证书、职称证书、相关认证证书复印件或有关证明，否则评审时将不予确认。

2.应包括拟派往本项目的项目总监及其他主要项目人员。

3.投标人可另附人员结构图。

8-3 拟派往本项目主要人员简历
	姓 名
	
	年 龄
	
	性 别
	

	所学专业
	
	职 称/

职 务
	

	学历
	
	其他专业资质
	   

	认证证书及编号
	
	联系电话
	

	身份证号
	
	参加党（团）时   间
	
	政治面貌
	

	政治表现
	

	近年来的主要工作业绩及担任的主要工作

	

	拟在本项目中担任主要工作
	


投标人名称(公章)：



              

法定代表人/授权代表（签字）：                     

日      期：                                   

注：1.提供主要候选人的专业经验, 特别须注明其在技术及管理方面与本项目相类似项目的特殊经验。

2.投标人须提供拟派往本项目主要人员的资格证书、技术职称证书、学历证书、身份证的复印件（加盖公章）。

附件9             退还投标保证金申请函
中机国际招标公司：

我公司参加了由贵单位组织的              （项目名称）的投标，招标编号为（              ）。我公司递交了（          ）元人民币的投标保证金，我公司未能中标或我公司中标后应退还（          ）元人民币。请贵单位将应退还的（          ）元人民币退还我公司，以银行电汇方式汇至如下账户。

开户银行名称：

账户名称：

账号：

联系人：

联系电话：

                   投标公司

（加盖单位公章）

日期：

附件10                履约保函格式
开具日期：               

致：（甲方）

                    号合同履约保函

    本保函作为贵方与（乙方名称）（以下简称“乙方”）于        年    月    日就                 项目（以下简称项目）项下提供签订的（合同号）号合同的履约保函。

     （出具保函银行名称）（以下简称“银行”）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以（项目名称）支付总额不超过（货币数量），即相当于合同价格的    ％，并以此约定如下：

1. 只要贵方确定乙方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物（以下简称“违约”），无论乙方有任何反对，本行将凭贵方关于乙方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2. 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3. 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4. 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

    谨启

出具保函银行名称                                            

签字人姓名和职务                                            

签字人签名                                                  

公章                          

附件11                     预付款保函格式
出具日期：               

致：（买方名称）

（合同名称）

先生们和/或女士们：

    根据合同条款第7条中的规定，（乙方名称、地址）（以下简称“乙方”） ，向甲方提交总额为（币种、以文字和数字表示的保函金额）的银行保函，以保证乙方将正确和忠实地履行所述的合同条款。

    我行，（银行名称），根据乙方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到甲方的第一次要求就支付给甲方不超过（币种、以文字和数字表示的保函金额）的金额，我行无权反对和不需要先向乙方索赔。

    我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改通知我行。

本保函从卖方收到合同预付款起直至系统最终验收合格后30天内有效。

保证人姓名和职务                                

保证人签字、盖章                                

银行名称                                        

银行地址                                        






























































































































































































































































































































































































































































































































56
第 103 页 共 104 页

_1345459926.vsd
安全服务区


备份数据库


负载均衡设备


药品不良反应监测数据库


医疗器械不良事件监测信息数据库


药物滥用监测数据库


辅助数据库及元数据库


网管系统、安全管理系统


应用平台区


应用系统数据库区


药品不良反应监测系统平台服务器


数据挖掘和智能分析系统服务器


决策分析系统服务器


综合管理区


备份管理服务器


综合管理服务系统服务器


NTP服务器


网管系统服务器


防病毒，web防篡改、漏洞扫描服务器


IDS管理服务器


DNS服务器


WWW服务器


邮件服务器


DMZ应用服务器区


办公管理系统服务器


办公区


电信通


联通


光纤交换机



_1345459927.vsd
省中心


国家中心



_1338716116.vsd
24口核心交换机


存储设备


监测平台服务器


网络系统服务器


互联网


办公人员
上互联网区域


防火墙


路由器


要申请互联网出口


UPS电源
220伏10安培供电



