
XX公司

XXXXX建设项目试生产（使用）方案

XXXXXX公司

年  月  日

目   录

一、试生产（使用）方案编制目的
二、试生产（使用）方案编制依据

三、XX建设项目概况

(一)建设项目（单位）自然概况
1.建设单位基本情况

   2.建设项目基本情况
（1）项目内容、构成

（2）占地面积及投资规模
  （二）建设项目进行情况

   1.立项
2.安全条件审查
   3.安全设施设计审查
（三）建设项目施工完成情况
1.工艺装置

2.公用工程和辅助工程

3.建（构）筑物

4.主要装置和设备

5.安全设施
四、建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备的完成情况
1.设备及管道试压

2.设备及管道吹扫、气密

3.单机试车

4.仪表调校

5.联动试车

五、投料试车方案

六、试生产（使用）过程中可能出现的安全问题、对策及应急预案七、建设项目周边环境与建设项目安全试生产（使用）相互影响的确认情况
八、危险化学品重大危险源监控措施的落实情况
九、人力资源配置情况
十、试生产（使用）起止日期

XX建设项目试生产（使用）方案
一、试生产（使用）目的
为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，有效预防和控制XXXXXX建设项目试生产（使用）过程生产安全事故的发生，确保建设项目试生产（使用）阶段公司员工人身安全，避免和减少财产损失，同时检验建设项目安全设施运行效果，为建设项目竣工验收做前期准备，特制定本试生产（使用）方案。

本试生产（使用）方案适用于XXXXXX  建设项目的试生产（使用）。
二、试生产（使用）方案编制依据

 1.《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号）第四章 建设项目试生产（使用）、第二十三条。

  2.《辽宁省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》第五章建设项目试生产（使用）、第三十条。
三、XX建设项目概况

(一)建设项目（单位）自然概况

1.建设基本情况

企业名称：
地址：

经济类型：

经营范围：
固定资产:      万元

预计建设项目投产后年产值：   万元  
员工人数： 人
组织结构：

安全生产管理部门：

2.建设项目基本情况

（1）项目内容、构成：

（2）占地面积及投资规模：占地面积   m2；项目总投资   万元。

（二）建设项目进行情况

1.立项
建设项目立项：  年 月 日，取得XXX发展和改革局文件（文号：XXX〔XXXX〕X 号），XXXXXX项目立项。

2.项目安全条件审查

年  月  日，取得大连市安监局建设项目安全条件审查意见书（大安监危化项目安条审字〔XXXX 〕XX号）。

3. 安全设施设计审查

年 月 日，取得大连市安监局建设项目安全设施设计安全许可（大安监危化项目安设审字〔XXXX 〕XX号）

（三）建设项目施工完成情况

1.工艺装置

施工及安装单位：

施工起止时间： 年  月  日～  月  日

工程质量验收结论：

2.公用工程和辅助工程

（1）给（排）水
施工及安装单位：

施工起止时间：年  月  日～  月  日
（2）供汽（气）
施工及安装单位：

施工起止时间：年  月  日～  月  日

工程质量验收结论：

（3）供电

施工及安装单位：

施工起止时间：年  月  日～  月  日

工程质量验收结论：

（4）消防工程

施工及安装单位：

施工起止时间：年  月  日～  月  日
工程质量验收情况及结论：

3.建（构）筑物

建(构)筑物一览表

	名    称
	层数
	面积
	火灾危险性分类
	耐火

等级
	抗震

级别

	
	
	
	
	
	

	土建施工单位
	

	施工起止时间
	

	质量验收情况
	


4.主要装置、设备
主要装置（设备）一览表

	序号
	主要装置名称
	数量
	规格型号
	材质
	盛装介质

	1
	
	1
	
	
	

	2
	
	2
	
	
	

	3
	
	4
	
	
	

	4
	
	1
	
	
	

	5
	
	2
	
	
	

	设备施工单位
	

	施工起止时间 
	

	工程质量验收情况
	


5.安全设施
我公司XX建设项目的安全设施已于XX年XX月前按设计要求全部施工完成。具体安全设施见下表。
按照危险化学品建设项目安全设施目录，列出选用的全部安全设施一览表(名称、规格或型号、数量、安装位置) 
公司已按照国家有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施进行了检验、检测，能够保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，所有安全设施处于正常适用状态。
四、建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备的完成情况

（一）设备及管道试压

不带压设备试漏，应明确试漏压力、结果

带压设备试压应有试压介质（同类合并）、设计压力、工作压力、试验压力、保压压力及时间、结果等

（二）吹扫

明确不同类型设备及管道吹扫介质、简要过程等情况
（三）气密

如带压设备气密试验应有气密性试验介质、设计压力、工作压力、气密试验压力、保压压力及时间、结果等
（四）单机试车
空试、带介质试车，时间、结果

（五）仪表调校
分不同仪表（压力、温度、联锁、报警等）简要介绍仪表调校过程，明确不同仪表调校结果
（六）联动试车
联动空试、带料试车、试车时间、试车结果
五、投料试车方案

结合工艺操作规程或设备（岗位）安全操作规程的要求，按照工艺流程介绍投料试车主要步骤（明确主要工艺参数）
六、试生产（使用）过程中可能出现的安全问题、对策及应急预案

（一）结合项目工艺过程、主要设备，重点介绍可能出现的安全问题、对策进行阐述（异常情况、产生原因、可能出现的安全问题、对策等）
（二）应急预案
明确主要危险目标、组织机构（指挥部、应急小组）、应急预案体系、主要事故类型，及应急培训、演练、应急救援器材配备情况和备案、实施情况
七、建设项目周边环境与建设项目安全试生产（使用）相互影响的确认情况
（一）建设项目对周边环境（企业、单位、社区）的影响

（二）周边环境（企业、单位、社区）对建设项目的影响

八、危险化学品重大危险源监控措施的落实情况

（一）危险化学品重大危险源

明确危险化学品重大危险源级别，按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令2011年第40号）、AQ3035、AQ3036（有罐区的），对涉及企业相关条款，一一对应进行危险化学品重大危险源监控措施的落实情况阐述；
（二）重点监管的危险化学品
如涉及重点监管的危险化学品，则应按照《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号），对涉及企业相关条款，一一对应进行重点监管的危险化学品安全措施落实情况阐述；

（三）重点监管的危险化工工艺
如涉及重点监管的危险化工工艺，则应按照《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），对涉及企业相关条款，一一对应进行重点监管的危险化工工艺采取的安全控制措施落实情况阐述。
九、人力资源配置情况

（一）领导层
领导层的学历、专业、职称、从事化工生产年限的人数，主要安全负责人的任职资格情况；
（二）管理层
管理层的学历、专业、职称、从事化工生产年限的人数，安全管理人员的任职资格情况；

（三）操作层
特种作业人员、重点监管的危险化工工艺人员的本岗位操作年限、学历及持证上岗情况
其他操作人员的化工操作年限、学历、安全培训及考试等情况进行介绍
十、试生产（使用）起止日期
XX建设项目拟定的试生产（使用）起至时间为：年  月  日～  月  日（建议按最高一年定）。

