[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

刃具厂A地块项目建安工程
一、二标段
施
工
招
标
文
件

招 标 人：成都协信置业有限公司（盖章）

公司地址：成都市成华区建设路9号高地中心1601室

联系电话：028-62490030、62490014

日   期 ：2011年8月

目    录

3第一部分 投标须知及合同条件


3一、投标须知前附表


3三、投标须知


3第二部分 投标文件


3一、商务标书


3（一）投标报价承诺书


3（二）投标书附件


3（三）投标报价书


3二、技术标书


3第三部分 工程建设条件及技术规范


3一、工程建设地点现场施工条件


3二、工程采用的技术规范


3第四部分 图纸


3第五部分   工程报价书及招标文件附件




1、 标段划分
2、 界面划分（材料工程）
3、 工程管理资料（含工程做法、样板管理等内容）
4、 工程量清单（含清单编制说明）

5、 报价要求
6、 合同范本
第一部分、投标须知及合同条件

一、投标须知前附表

	序号
	项  目  内  容  规  定

	1
	工

程

概

况
	1. 项目介绍：刃具厂A地块项目是招标人投资开发建设的一个以大型商业、写字楼、酒店、高层住宅为主的具有多种业态形式的建筑群，位于成都市东二环路内、成华区府青路东侧，项目总占地面积约56.67亩，建筑规模约21万平方米，其中酒店约2.5万平方米、写字楼约3.6万平方米、商业约2.38万平方米、住宅约8.3万平方米，两层地下室约3.9万平方米，共分两个标段。

2. 工程名称：刃具厂A地块项目建安工程一、二标段。
3. 建设地点：成都市东二环路内、成华区府青路东侧。

4. 招标范围：本次招标的是刃具厂A地块项目建安工程一、二标段（酒店不在本次招标范围之内）。一标段暂定建筑面积      ㎡，其中地下室      ㎡，包括1#楼（   层高层）      ㎡，2#楼（   层高层）      ㎡，写字楼（   层高层）      ㎡，商业（   层）      ㎡。二标段暂定建筑面积      ㎡，其中地下室      ㎡，包括3#楼（   层高层）      ㎡，4#楼（   层高层）      ㎡，,5#楼（   层高层）      ㎡，商业（   层）      ㎡。本工程均为清水交房。  
5. 标段划分：两个标段。一标段：     二标段：
6. 资金来源：招标人自筹。

7. 招标方式：邀请招标。

8. 合约方式：签定施工合同。

	2
	工

程

要

求
	1. 质量标准：达到国家建筑工程施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。

2. 计划工期：
一标段进场时间     年     月     日，开工时间     年     月     日。二标段进场时间进场时间     年     月     日，开工时间     年     月     日。实际开工时间以招标人书面通知为准。详细工期约定详合同专用条款第15.5条。
3. 主要工作内容：

1） 施工图纸所包括的土建、安装工程施工内容（不包含招标人认可的专业分包工程及独立发包工程）。

2） 分包单位（含人防工程）工程的预埋（留）、暗配以及构配件（或设备、部件等）安装后的堵补工作。 
第1节 负责安装总包质监竣工验收需要的白炽灯，灯具、灯座为
限价材料。
3） 人防工程中结构、砌体结合人防施工图进行施工，人防工程中建筑、结构施工图中预留、预埋由总包单位实施。配合人防施工单位对设备及防护门等材料设备的吊装。

4） 其他主要施工界面、材料供应界面详附件《材料设备供应界面》、《专业分包及独立发包工程明细》、《总分包工程施工界面》。

5） 具体工程内容详见合同约定。

	3
	招

标

时

间

安

排
	1. 招标文件领取时间：2011年8月19日13：00～18：00。 

2. 现场踏勘：投标单位必须自行到现场进行踏勘，招标人协助（联系人：石亮18982003017）。

3. 招标答疑：投标单位必须在2011年8月23日12：00以前以书面（传真及电子邮件）形式向招标联系人提出。
4. 招标答疑书面回复及当面沟通时间：招标单位于2011年8月26日17:00前将招标答疑以书面（传真及电子邮件）形式向所有投标单位做出解答。

5. 投标文件递交截止时间：2011年9月2日14：00-17：00。
6. 投标文件递交地点：成都市成华区建设路9号高地中心1601室成都协信置业有限公司成本部。

7. 开标：2011年9月2日17：15。
8. 评标、定标时间：2011年9月3日～2011年9月15日。

	4
	投标    保证金
	1. 金额：每个标段RMB100000.00元（大写：人民币壹拾万元整）（转账或电汇）

2. 缴纳时间：投标文件递交之前必须缴纳。在递交投标文件前，向招标人提供银行进帐单（或银行其他证明）复印件或传真至招标人备案。同时，将银行进帐单或（或银行其他证明）放入投标文件商务标中。
3. 招标单位账号信息

开户名称：成都协信置业有限公司
开户行名称：建设银行成都第五支行

账号：5100 1458 2080 5150 8925

备注：请投标单位在汇款填写进帐单时必须把本次投标的项目名称完整清楚的写在用途栏上。

4. 退还时间：

1) 未中标单位的投标保证金在招标单位和中标单位签定工程施工合同后7个工作日内无息退还；未中标单位应退还完整的招标文件（包括招标图纸），当投标单位未能完整的退还，则招标人有权视情况扣除部分投标保证金。

2) 中标单位的投标保证金直接转为履约保证金的一部份。

	5
	投标文件份数
	1、 正本一份，副本一份，所有的投标文件（包括技术标）均须采用招标单位指定的WORD或EXCEL文档格式提供给招标单位；并将所有的投标文件（包括技术标、软件编制的投标报价清单软件版）刻录成光盘一张放于商务标正本内。

2、 投标文件须按技术标、商务标分别密封报送招标单位。（增加技术标、经济标分册）

	6
	投标有效期
	截止投标之日后90个工作日。


	7
	履约保证金及民工工资保证金保函、民工保险
	一、履约保证金
1. 金额：每个标段2000000.00元（大写贰佰万元整）。
2. 形式：现金转账或保函。

3. 缴纳时间：招标单位发出中标通知书后15日内（或中标通知书规定的时限内）。

4. 退还时间：分两次退还乙方履约保证金，第一次在主体结构封顶后一月内退还50%，第二次在办理完工程结算后十日内，退还剩余的履约保证金，履约保证金不计息。
二、民工工资保证金保函、民工保险

本工程在办理报建手续时，中标人承担本标段报建相关的全部工作内容，包括足额缴纳各种费用（如承包人承担的民工工资保证金（或保函）、全额缴纳本标段工程的民工保险费等），此类费用计入规费中。招标人民工工资保证金采取保函的形式，保函的相关手续由中标人办理，费用由中标人垫付，招标人在支付第   次进度款时支付；对于应由招标人承担的担保手续费，由招标人根据中标人出具的保函合同复印件和相应凭证支付；本工程报建面积备案单方造价不低于1300元/㎡（含总包和所有分包工程）。
同时成都市人民政府下发了《成都市建设领域防范拖欠农民工工资管理办法》[政府令第168号]、成都市造价站下发了《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目民工工资支付计算比例的通知》成建价[2010]16号文。请投标单位在本次报价中考虑到该文件对现场管理、报价、资金的影响，同时承诺在工程实施过程中将无条件配合执行文件的相关规定（包括后续可能新出的政令、通知等）。

	8
	施工技术措施重要约定
	说明：本栏内的技术措施约定为强制要求，投标人技术标必须有详细描述且满足以下要求，且投标报价应与此相对应，否则投标人标书将被视为废标。

一、获奖要求：

1、本工程每个标段必须获得成都市标化工地奖(费用进入投标报价报价中)，否则招标人向承包人收取5万元的违约金。

2、本工程每个标段中至少一个高层单体必须获得优质结构杯奖(费用已经进入投标报价中)，否则招标人向承包人收取5万元的违约金。
二、机械、设备要求：
1、模板：技术标中模板报品牌、价格、样品。技术标模板送样要求：200mm×200mm尺寸样板，竖向结构、水平结构模板各一。模板的选用要求、支撑方案等详《附件：施工作业指导书》。
2、施工电梯：在满足招标方项目工期要求的前提下，安装数量由投标单位自行考虑，布置位置须符合招标方项目统筹安排。施工电梯拆除前必须书面报监理、招标人认可后方能拆除。地上主体结构第16层完成后，应安装施工电梯，安装至投入使用时间应控制在第18层结构完成后的1个月内。
3、塔吊：主体结构阶段垂直运输要求采用塔吊施工。在满足招标方项目工期要求的前提下，安装数量由投标单位自行考虑，布置位置须符合招标方项目统筹安排。塔吊规格、型号、数量由投标单位自行考虑。
4、外脚手架：高层建筑采用全封闭脚手架，商业为落地架脚手架。外脚手架拆除报经监理、招标人书面同意后方可拆除。I标段写字楼西面、东面（临近展示区、售楼部）脚手架安全防护网内应满设置钢丝网（12.7×12.7×0.7以上）防护。
5、天棚：混凝土表面打磨及修补已含在包干费用中，请投标单位自行考虑。修补严禁采用腻子及石膏等易开裂脱落材料，修补材料及方案报经招标人及监理认可后方可实施）。

三、质量要求

满足国家、地方现行施工质量验收规范，以及满足分户工程质量验收标准。一次性验收合格。




四、其它

1. 本工程钢筋、商品砼、砂浆（预拌砂浆）为乙供自报价（招标中采用的为暂定价，履约中按合同约定的核价方式计价）。
2. 本工程招标人提供办公区及生活区临设场地，具体位置详附图示意。（生活临时设施用地待定）
3. 
4. 承包人负责完成所在标段范围内所属工作内容的后浇带清理、保护及后浇带封闭，费用计入包干措施费中。（一、二标段交界处的后浇带由    标段总包单位施工）
5. 在开工60天内，二标段承包人办公区域内完成工艺样板墙，此样板墙包括砌筑、抹灰、门窗安装、安装配管等内容，参见附件二十四：样板墙施工图及工法展示内容，具体在进场后由招标人交底。此样板墙人工、机械、材料等所有费用含在二标段包干措施费用中。？？？
6. 在质监竣工验收之前，精装须提前插入进行湿作业及吊顶施工，承包人须无条件配合，同时承包人须协调质监站验收通过。

	9
	投标报价重要约定
	1、 甲供材料税金：

1）甲供材料的建安税金（含税金的税金）招标人支付给承包人，由承包人代为缴纳，在投标时投标人不予考虑甲供材料税金，但因甲供材税金产生的项目部须向企业缴纳的管理费等费用须由投标人计入包干措施费“其他”中。本工程甲供材料（土建、安装）金额约建筑面积300～500元/㎡。
2）甲供材料税金按照合同专用条款24.5条约定的计算方式，在投标人中标后，与承包人进行合同组价、签定施工合同时进入合同暂定总价及结算总价，承包人不得以任何理由拒绝缴纳甲供材料的税金。

3）在计算承包人甲供材是否超领、结算金额审减率时须按照合同专用条款35.9条约定条款计入甲供材价款。




2、 同时，在投标单位中标后进行合同签定时，对于招标合同中的主要条款将不作任何修改，若中标单位坚持提出修改，则投标人将被没收投标保证金，同时取消中标人的中标资格。在投标单位递交投标书时，招标单位视为投标单位完全接受招标文件之规定，投标单位的报价必须是完全基于招标文件之上进行的。若投标单位认为局部有需要协商的条款，请在投标书中第一页单独附页进行说明，但并不表明招标人接受此说明内容。
3、 
4、 
5、 投标单位应严格按照招标人提供的投标报价样表进行报价，严禁对报价表作任何改动，包括格式、文字等所有内容。

6、 《分部分项工程量清单与计价表》中，各清单项目所包含的施工工作内容应包含项目特征中描述的全部内容，除明确约定不包含外，均应至少包含2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》中规定的工作内容。
7、 投标人在工程量清单中所列工作内容若未报价，则认为该项目的费用已综合到其他报价中。承包人必须按业主或监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价的工作内容，并不能得到结算与支付。
8、 在2010年12月，成都市造价站已经发布针对2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》的人工费调整文件《川建价发〔2011〕21号》文。请各投标单位在本次报价时自行综合考虑人工费调整因素。同时现招标单位约定：本合同签定时适用的人工费调整文件为《川建价发〔2011〕21号》文。

9、 
10、 
11、 
12、 
13、 工程量清单项目综合单价组价时，关于材料进价的重要约定：材料供应方式分为甲供和乙供两种。对于乙供材料价格认定方式包括三种：乙供自报价、乙供招标限价、乙供认质认价。投标时需投标人报价且进入综合单价的材料仅限乙供自报价材料。具体各分部工程进价要求：1）模板清单包含所涉及到的所有材料；2）建筑、装饰两个工程量清单中，乙供自报价材料需报价且价格进入各相应清单项目综合单价中（项目特征中明确约定不进价的除外）；3）安装除自报价材料需进价外，其余未计价材料均不进入投标综合单价中（项目特征中明确约定必须进价的除外）。关于材料的分类定义详招标合同通用条款第1.32～1.35条。请投标人关注招标附件《材料供应界面划分》。
14、 招标文件（合同）中明确的甲供、乙供自报价、乙供招标限价、乙供认质认价以外的材料均属于乙供自报价材料，除招标文件（合同）明确约定不进价外，均需进入投标综合单价中。各投标人在投标组价过程中若有关于材料是否进价的疑问请及时与招标经办人联系，因为这个影响到标书是否有效。
15、 请各投标人注意各工程量清单项目，项目特征及工作内容栏内对材料是否进入综合单价中的约定。投标人回复的投标报价书中，工程量清单项目项目特征及工作内容应包含此内容，否则招标人将按照招标报价书中对项目特征及工作内容的描述为准执行，且投标人报价不得作任何调整。在合同签定及工程结算时，对于招标文件及合同约定应进入综合单价中的材料，即使承包人未在综合单价分析表中进行分析，招标人视为综合单价已包含该材料价格；当招标文件及合同约定不应报价且不得进入综合单价中的材料而承包人在综合单价（综合单价分析表）中已经包含时，招标人有权对对该综合单价按扣除该材料价格后的价格计取。关于综合单价的约定详合同专用条款24.2.8条。

16、 综合单价一致性要求：各业态建筑一、二标段之间各栋号内地上、地下室，以及栋号间相同清单项目除招标文件、合同有明确约定外，综合单价必须一致，否则在合同签定时、工程结算时将按最低价执行。
17、 
18、 招标人提示：请各投标人在投标报价时根据自身施工工艺、管理水平进行合理竞争报价，应避免出现不平衡报价（这个是招标人关注的重点之一），包括工程量暂定为1的清单项目，这个将会对投标人是否中标产生影响。
19、 投标文件装订要求：需分成四册装订。其中商务标为第一册，投标承诺函投标报价承诺书、承诺书附件、以及报价汇总表文件中的所有表格作为第二册；土建+模板分部分项工程量清单及综合单价分析表作为第三册；安装分部分项工程量清单及综合单价分析表作为第四册。

	10
	招评标原则（其他）
	1、 定标原则：在满足技术、商务要求的前提下，合理低价中标。
2、 招标人原则上选择每个标段首次投标总价排名前三位的单位进行澄清。

3、 当投标人投标报价出现范围与招标文件发包范围不一致或投标报价存在算术错误，招标人可进行投标澄清，但投标人澄清后的总价不得高于投标总价，否则招标人有权视为废标。

4、 澄清后的总价不得高于原投标报价总价，否则视为无效标。

	11
	招标联系人
	1、 招标联系人：古李果     

2、 联系电话：028-62490030、62490014 

3、 E-mail: guliguo@ccsland.com.cn
4、 传真：028—62490014
说明：本招标文件中“承包人”是指中标人。


三、投标须知

1、总则

1.1投标组织

   本工程的招标单位为成都协信置业有限公司，招标工作由成本部负责组织。

1.2本次招标范围

1.2.1施工图纸所包括的土建、安装工程施工内容（不包含招标人认可的专业分包工程及独立发包工程工程）。

1.2.2甲方分包工程的预埋（留）、暗配以及构配件（或设备、部件等）安装后的堵补工作。

1.2.3具体范围详见合同约定。

1.2.3招标人认可的专业分包工程及独立发包工程详见合同附件。
1.3投标费用

投标单位承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位不承担上述任何费用。

1.4不论投标结果如何，投标单位的投标资料均不予退回。

1.5招标单位不对未中标单位作任何解释。

1.6 构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：
1.6.1 本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；
1.6.2 本合同及附件；
1.6.3 招标人有关通知及工程会议纪要（含图纸会审纪要）； 

1.6.4 中标通知书；
1.6.5 经双方协商认可的投标书及其附件；
1.6.6招标过程中除招标文件以外的双方往来书面文件；
1.6.7 招标文件及附件；
1.6.8现行的法律、法规、标准、规范
1.7 标准、规范
1.7.1本工程应严格遵守国家、行业及地方相关规范、规定，包括但不限于合同中明确的标准、规范。

1.7.2国内没有相应标准、规范的，投标人应在招标人要求的时间内按招标人确认的技术要求提出施工方案，并经招标人、监理单位组织有关专家进行论证后方可执行。
1.7.3 双方各自购买自己所需的本工程所发生的标准、规范。
1.8 图纸
1.8.1本次提供的招标图纸非施工图。

1.8.2招标人向中标单位于合同签订后7日之内提供用于施工的图纸8套（含制作竣工图所用图纸3套），并要求中标单位在施工现场随时保留一整套图纸，以供招标人、监理有关人员查阅。
1.8.2如招标人提供的图纸、资料不完整的，中标单位应在该项工程或分项工程开工前14日之前向招标人提出使用补充图纸及资料的时间计划表，列明在不影响进度的条件下，招标人在整个工期内应向中标单位提供补充的图纸及资料的种类及最后期限。在工程施工过程中，中标单位亦须以书面形式及早向招标人进行提示。
1.8.3中标单位若需要增加施工图纸套数，招标人可代为复制，复制费用由中标单位承担。

1.8.4各投标人严禁将招标人提供的招标图纸用于除投标需要以外的其它任何用途，不得将图纸的任何内容泄漏给第三方（包括非故意泄露），否则招标人将追究投标人法律责任。

2、招标文件

2.1招标文件的组成

2.1.1本工程的招标文件包括下列文件及发出的相应补充资料。

第一部分  投标须知前附表

第二部分  投标须知

第三部分  投标文件内容要求

第四部分  合同 

第五部分  工程建设条件及技术规范

第六部分  招标图纸

第七部分  报价书
2.1.2招标文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的资料为准。

2.2招标文件的解释

本招标文件的解释权归招标人所有。

2.3招标文件的补遗

2.3.1在投标截止时间前，招标人补充、修改招标文件视为有效。

2.3.2招标人将补充、修改资料以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充、修改资料作为招标文件的组成部分，对投标单位仍起约束作用。

2.4投标报价

2.4.1计价模式：本工程采用工程量清单单价包干报价法，投标单位须对工程量清单之各项目填报综合单价（以及未计价材料耗量），详见清单报价表及清单单价计算表。综合单价未计价材料消耗量不得高于2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》，否则招标单位有权对投标单位的综合单价未计价材料消耗量进行修正（包括合同签定及结算时）。各清单项目所包含的施工工作内容除明确约定不包含外，均应至少包含2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》中规定的工作内容。
2.4.2工程量计算规则：建筑、装饰、安装分部分项工程工程量计算规则为：按照2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》执行，其中单体工程适用于A、B、C册，当上述三册没有适合定额套用时，可参照D册相关定额执行，但红线内安装工程原则上执行C册。包干措施费、规费的建筑面积计算规则为：计算规则按四川省测绘实施细则（2010年4月版）执行。
2.4.3总分包配合费：包括招标人专业分包及独立发包工程的所有总包配合费均计入包干措施费中，工程施工过程中承包人不得向分包单位收取任何配合费。承包人允许专业分包及独立发包单位在合理施工期间免费使用已搭设的施工脚手架和垂直运输设备。承包人的脚手架方案应充分考虑到专业分包及独立发包单位的施工使用及工作空间（如门窗工程、栏杆工程、外墙保温及饰面、雨棚及天窗安装等分包工程）。分包单位的施工期将由甲承包人、分包单位及监理单位共同确定，当不能达成一致时，以甲方和监理单位确定的工期为合理施工期。
2.4.4施工水电费：承包人承担其自身施工期间及工程整改期间的用水用电费用，费用均已在合同价款包干费中包干计取，包括：
第一部分：集中交房前：

①户内精装交房时：承包人承担工程开工至工程移交物业公司完成期间的用水用电费用（精装施工（包括分批次提前插入施工）产生的水电费用由精装单位自行承担）。 地下室在承包人完成物业验收过程中提出的整改意见并得到物业公司书面认可的前提下，截止时间为地上部分移交物业完成之日起三个月（含）止。

②户内清水交房时，承包人承担单位工程开工至完成向物业公司移交期间的水电费用（包括公区精装水电费），在承包人完成物业验收过程中提出的整改意见并得到物业公司书面认可的前提下，截止时间为竣工验收合格之日起三个月（含）止。

③承包人除承担其自身施工期间的用水用电费用外，还包括招标人指定专业专业分包及独立发包工程合理的施工用水用电费（不包括电梯安装工程用电、铝合金冲淋试验用水、防水工程水电、景观及小区市政工程水电、户内精装修工程的施工用水电（精装施工需要的正式电梯运输电费由精装单位承担）），费用均已在合同价款包干费中包干计取。防水工程的施工水电费按防水工程结算价的0.2%由防水工程施工单位向承包人支付。
④承包人应按要求做好外墙淋水、屋面（包括屋面瓦）淋水、有防水要求的部位的结构闭水试验（闭水次数详合同施工作业指导书约定，涉及范围是卫生间、厨房、阳台、地下室顶板，在结构完成后，先进行闭水检验混凝土浇筑质量，闭水后对渗漏部位修复完成再对防水单位移交工作面），并承担相应费用。

第二部分：集中交房后：承包人承担集中交房后承包人对公区及户内整改期间的整改水电费用（包括因承包人原因导致的招标人分包单位返工产生的水电费用），招标人分包单位自身质量问题产生的返工水电费用由分包单位自行承担。
2.4.5措施费、规费：费用约定详合同条款及报价书。

2.4.6调价原则：本工程人工费调整约定详见合同专用条款24.3.1条约定。本工程自报价材料（甲供、认质认价以外的材料，不含招标限价材料）价格调整约定详见合同专用条款24.3.2条约定。

2.4.7其他：无

2.4.8投标报价要求：

1) 投标报价由投标人自主确定，各投标人根据企业自身的施工技术和管理水平、机械设备、制定的施工方案、施工组织设计、观感质量验收标准、文明施工管理办法、项目技术管理规定、项目计划管理规定、施工作业指导书、投标人自行测定的工料机消耗标准确定报价。

2) 招标人认为，投标人在递交投标文件时，对本工程的招标文件所有内容(包括施工技术与管理要求)、施工现场实际情况（包括周围环境、地质条件、交通道路等）等均已详细研究明了，并在投标报价中已充分考虑上述因素及施工组织设计内容，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。

3) 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，应包含招标图纸所含全部工作内容（含政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用）。

4) 中标单位不得因工程进度款暂时未到位而影响中标工程的工期和质量。

3、投标文件要求

3.1投标文件的语言

    投标文件及与投标有关的函件和文件均应使用中文。

3.2投标文件的组成
3.2.1投标单位的投标文件至少应包括下列内容：

1 商务标书
◇承诺书

◇投标书附件

◇投标报价书
2 技术标书

3.3投标有效期：见前附表。

3.4在原定投标有效期内，如果出现特殊情况，招标单位可以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须在24小时内以书面形式予以答复，投标单位可以拒绝这种要求而不会被没收投标保证金，不同意延长的投标人的投标文件在超过原定有效期后自动失效；同意延长投标有效期的投标单位不允许修改其投标文件及与投标有关的函件，但需要相应地延长投标保证金的有效期。

3.5投标保证金

3.5.1投标保证金是投标文件的组成部分，投标保证金在递交投标文件截止日期以前必须交予招标单位。

3.5.2对于未能按要求缴纳投标保证金的投标人，招标人将视为其放弃投标。
3.5.3如投标单位有下列情况，将被没收投标保证金：

1) 投标有效期内撤回其投标文件的；

2) 属投标人原因（串标、围标等）被取消中标资格；
3) 当投标文件中附有超出招标文件的内容，招标人在评标过程中未发现，招标人有权不予接受。若投标人坚持执行，在定标及合同签定阶段，招标人将视情况没收投标保证金或取消中标资格，在合同执行阶段，招标人将视情况没收履约保证金或中止合同；
4) 投标人在招标人通知其中标后提出退标的；

5) 中标人未在招标文件或中标通知书规定的时限内缴纳履约保证金；

6) 中标人未按照招标文件或中标通知书规定的时限内及时与招标人签订合同或坚持提出附加条件的；

7) 法律法规规定其它损害邀标人利益的情形。
3.6现场踏勘及招标答疑

3.6.1投标人自行对现场及周围环境进行踏勘，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的一切资料，投标人应对自行查明或核实的有关资料的解释、推论和应用负责。招标人将对投标人的踏勘予以协助。

3.6.2在现场考察过程中，投标人应注意安全，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人概不负责。

3.6.3 投标人在现场考察期间发生的费用由各投标人自行承担。

3.6.4投标人在仔细阅读招标文件并考察完现场后，将所有问题以书面形式（传真及电子邮件）送至招标人。所有问题应在投标须知前附表中规定的截止时间以前送达。

3.6.5各投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在收到招标文件后，在须知前附表规定的时间，以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等，下同）向招标人提出，招标单位将以书面形式予以解答，答复将送达所有获得招标文件的投标人。

3.7投标文件的装订和签署

3.7.1 投标人按本须知的规定，编制投标文件正本一份和副本一份，并在封面上明确标明工程名称、投标人名称及“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

3.7.2 投标文件正本与副本均应统一按A4规格标准装订成册，内容使用不褪色、不变质墨水打印，文字清晰，语意明确。投标文件封面、投标文件中需要签字盖章的地方均应由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖法人单位公章。

3.7.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据招标人指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应由投标授权代理人签字证明并加盖公章。

3.8投标文件的递交

3.8.1投标文件的密封与标志

1) 投标文件按商务标书、技术标书两部份装订。商务标书（一正一副）、技术标书（一正一副）应按各标段分别封装在不同的封套中。

2) 商务标书及技术标书封套密封处应加盖投标人公章和法定代表人（或授权代理人）印章或签字。未按规定密封的投标文件将被视为无效标。
3) 商务标书封套上按以下格式标明：

	XX项目西地块一期一标段建安总包工程投标文件

商 务 标 书

在投标文件递交截止时间以前不得开封

	XX项目西地块一期二标段建安总包工程投标文件

商 务 标 书

在投标文件递交截止时间以前不得开封


4)技术标书封套上按以下格式标明：

	XX项目西地块一期一、二标段建安总包工程投标文件

技 术 标 书

在投标文件递交截止时间以前不得开封


5) 如果因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

6) 投标人应按规定的时间和地点将投标文件递交给招标人。

7) 根据本须知的规定，在投标截止时间后，投标人不能修改投标文件。

8) 有的投标文件（包括技术标书）刻录成光盘一张放于商务标正本内。

3.8.2送交投标书的截止期：见前附表。
4 开标、评标和定标

4.1开标：招标人自行组织开标。
4.2评标：本次评标由招标人组织的评标小组评定。

4.2.1有效标判定原则

a)
技术标合格；
b)
经济标报价范围与招标文件发包范围一致、标价计算上不存在算术错误。
4.2.2差错的修正

a)
当小写金额与大写金额有差异时，以大写文字表示的金额为准，修正小写金额。
b)
修订后的总金额不得高于首次投标报价总价。

4.2.3废标的判定

a) 投标文件未对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应（未授权、未签章、未密封等）。

b) 技术标不合格，包括工期要求、质量要求、质保期、施工技术措施重要约定等不满足招标要求。

c) 澄清后的总价高于首次投标报价总价。

d) 投标人恶意修改招标文件约定的投标文件要求（承诺函、工程量清单等），招标人将有权将其视为废标。

4.2.4投标澄清：当就某一问题出现多次澄清时，以时间在后的为准。

4.3定标

4.3.1定标由招标人组织，具体定标原则由招标单位自行确定，对未中标单位招标人不作任何解释。

4.3.2评定标原则见前附表。

4.3.3确定中标单位之后，由招标单位向中标单位发出《中标通知书》，并向所有未中标的投标单位发出《未中标通知书》，《中标通知书》是合同文件的组成部分。

5 合同的签定

5.1 在合同签定时，招标人有权变更承包范围及工程量。

5.2 投标人应在中标通知书要求的时间内与招标人签订合同，在招标人将合同（文本或电子版）递交给中标单位后五个工作日内，投标人必须将签章完成后的合同文本（按合同约定份数）交至招标人。

5.3如果中标人在招标人通知其中标后放弃中标（无论任何原因）、未缴纳履约保证金、拒签合同，招标人将有权取消中标人的资格，同时中标人的投标保证金将被没收不予退还，并由投标人赔偿由此给招标人带来的其它损失。

四、合同条件及合同主要条款

XX项目西地块一期一、二标段建安总包工程
施工合同
另册

第二部分 投标文件

一、商务标书

（一）投标报价承诺书

致：成都YY北城置业有限公司
1. 我司完全接受贵司的评标原则。

2. 我司知道并同意：如果接到中标通知后未按招标单位要求的时间签署廉洁合作协议书，招标单位有权另选其他中标单位。

3. 我司对贵司招标文件及附件、招标答疑、招标补遗所有条款均已清楚明了，并完全同意。

4. 我司同意在招标文件约定的投标书有效期限之前,本投标书将始终对我司具有约束力, 并可随时被贵司接受。

5. 我司知道并理解,如果我司未中标，贵司有权不作任何解释。

6. 如果我司不按照中标通知书要求与贵司签定施工合同，坚持提出附加条件或提出不实质性响应招标文件约定的条款，则贵司将有权力重新选择中标单位，同时没收我司的投标保证金，若给贵司造成的损失超过投标保证金数额的，我司将对超过部分予以赔偿。

7. 我公司承诺：若我公司中标，我公司按规定向政府有关部门上交的规费总额和我司投标报价中的规费总额之间的差额由我方承担。

8. 我公司承诺：在办理报建手续时，我方作为本工程的总包单位，应承担开工报建（包括分包）相关的工作，包括足额缴纳各种费用（如民工工资保证金（或保函手续费）投标人部分、全额缴纳本标段工程的民工保险费等）。

9. 我公司承诺：在合同签定时、办理结算时，如发现报价书中存在相同的项目有不同的综合单价，则统一按此项目的最低综合单价进行结算。

10. 我公司承诺：各清单项目的未计价材料消耗量不得高于2004四川省工程量清单定额，否则招标人有权对投标人的未计价材料消耗量进行修正，包括在合同签订时、工程结算时均有权进行修正。

11. 我司承诺所推荐的项目部所有工作人员（含项目经理）全部只在该项目工作，并在现场办公。

12. 按国家规定由承包人缴纳的各种税收及其它费用已包含在本工程投标报价内，由我司自行缴纳。

13. 我公司承诺：所有的电气PVC暗配管在进行定额套项时，均按半硬质阻燃管进行套项，费用差价已经考虑到包干费用中。
14. 我公司承诺：生活泵房水施的管道、管件、阀门、法兰费用不论高低均按C.H“给排水、采暖、燃气工程”套项，费用差价已经考虑到包干费用中。

15. 我公司承诺：无论井道电缆及普通电缆敷设在进行定额套项时，均按一般电缆敷设项目执行，费用差价已经考虑到包干费用中。

16. 我公司承诺：紧定管敷设根据敷设方式套用电线管敷设相应项目，其成品管件为计价材料，已含在综合单价中，结算时不再另计。

17. 所有配线无论单色或双色、各规格接地母线敷设，其施工难度均基本一样，投标综合单价均各自相同，若不相同的预、结算时执行最低价。

20、 我公司承诺：各砌体清单项目综合单价中，已综合考虑自身施工时页岩实心砖和页岩多孔砖的用量、耗量。

18. 我公司承诺：在空心砖、多孔砖砌体项目综合单价中应综合考虑了规范规定的页岩实心配砖消耗量及价格，该配砖不再单独计价，配砖的工程量并入相应的空心砖、多孔砖砌体工程量中。

19. 我司承诺：将严格按照合同约定，及时与专业分包单位签定三方合同，若我司拒绝签订三方合同或故意拖延（五个工作日内未签定的）三方合同的签订，贵司有权改变合同形式（为确保工作顺利进行，视为我司同意贵司直接与分包人签订两方合同），贵司仅需向我司发函的形式告之。同时，不免除我司应对分包进行的总包管理及配合责任，同时我司向贵司支付1万元/次的违约金，若给工程造成损失的，我司还将赔偿贵司相应损失。

20. 我司承诺：《分部分项工程量清单与计价表》中，清单项目所包含的项目特征当与《建筑作法表》中的工程作法不一致时，以《建筑作法表》为准，各清单项目所包含的施工工作内容应包含项目特征中描述的全部内容，除明确约定不包含外，均应至少包含2004《四川省建设工程工程量清单计价定额》中规定的工作内容。在投标报价时，各分部分项工程量清单项目中，项目特征及工作内容栏内所有文字均与招标文件报价清单一致，否则招标人有权按照招标文件报价清单中的描述为准（即使在合同签定后以及工程结算时）。
21. 我司承诺：高层建筑一、二标段之间各栋号内地上、地下室，以及栋号间相同清单项目除招标文件、合同有明确约定外，综合单价必须一致，否则在合同签定时、工程结算时将按最低价执行。花园洋房报价要求与高层建筑一致，但花园洋房综合单价（包括包干措施费、规费包干单价）可以与高层建筑不一致。
22. 我司已按招标要求缴纳金额为10万元 的投标保证金。我司承诺：若我司中标，则按照中标通知书的要求缴纳履约保证金200万元。如果我司放弃中标（无论任何原因）或未在规定时限内向贵司缴纳履约保证金，则贵司将有权力重新选择中标单位，同时没收我司的投标保证金，若给贵司造成的损失超过投标保证金数额的，我司将对超过部分予以赔偿。

23. 我公司承诺：结算时，若合同清单中无相同和相似价格，按照2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》下浮 5％（下浮不含甲供、乙供材料）的计价标准计算综合单价，其中人工费按照四川省工程量清单计价定额川建价发〔2010〕41号文的内容进行调整，未计价材料、设备接受甲方认质认价。因此产生的费用差异已进入包干措施费用中。
24. 成都市人民政府下发了《成都市建设领域防范拖欠农民工工资管理办法》[政府令第168号]、成都市造价站下发了《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目民工工资支付计算比例的通知》成建价[2010]16号文。我公司承诺：本次报价考虑到该文件对现场管理、报价、资金的影响，同时承诺在工程实施过程中将无条件配合执行文件的相关规定（包括后续可能新出的政令、通知等）。
25. 我公司承诺：本工程建设工程施工备案合同金额根据成都市相关政府职能部门规定，报建面积备案单方造价不得低于1300元/㎡，按照合同约定，本工程开工备案将由建安总包承包人负责办理并承担相应费用（不含民工工资保证金担保费中应甲方承担的部分），我公司已将备案产生的相关费用计入规费中。
投标单位名称：(全称、盖章)

单位地址：

法定代表人:

授权的代理人：

联系电话：

日期：＿＿年＿＿月＿＿日

（二）投标书附件
附件1：法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：             年龄：           职务：

系                       的法定代表人。为施工、竣工和保修                    工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

公司营业执照、相关资质证书复印件附后。

投标单位：（全称、盖章）                              
日期 ：       年    月   日

附件2：授权委托书格式

授权委托书

本授权委托声明：我：             （姓名）系                        （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                              （单位名称）的                （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                            （招标单位）的                      工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

委托人、代理人身份证复印件附后。

代理人：                性别：                      年龄：

单位：                  部门：                      职务：

投标单位：（全称、盖章）                              
投标单位法人代表：（签字）          
代理人：         （签字）          




日期：     年   月   日

（三）投标报价书

致：成都YY北城置业有限公司
我单位全面研究了成都YY北城置业有限公司·XX项目西地块一期一、二标段建安总包工程施工招标文件及补充资料，我们将按招标文件及补充资料中所有规定，对合同的完成承担全部责任和义务。

一、我单位的投标报价组成（含装订顺序）如下： 

1、投标总价汇总表

2、分部合计表

3、包干费用表

4、规费表

5、零星项目工程量清单

6、主要材料损耗表

7、乙供主要材料价格表

8、乙供招标限价材料表

9、、建筑、装饰、安装分部分项工程量清单

10、模板及支架工程量清单

11、综合单价分析表（建筑、装饰、模板、安装）

二、报价说明：（如果有，且投标报价不得与招标文件、合同约定相冲突，否则说明无效）

投标单位：（全称、盖章）                      
投标单位法人代表：（签字）          
或其授权代理人： （签字）          
日期：     年    月   日
二、技术标书

技术标书的内容主要为施工组织设计，投标单位应递交完整的施工组织设计，其内容至少应包括：

一、组织机构和人员配备；

二、各分部分项工程的完整的施工方案和工艺要求； 

三、各分部分项工程的质量保证措施； 

四、施工现场平面布置； 

五、初步施工进度计划；

六、劳动力安排计划；

七、施工机具配置；

八、安全生产、文明施工、减少环境污染和噪音污染的措施；

九、针对本项目工程特点提出的合理建议。

配合施工组织设计编制，本招标文件提供11个辅助资料表。对未提供表格格式的内容，投标单位可以自行设计格式。

辅助资料表1：

项目管理班子配备情况表

投标单位：

	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	正在承担的工作

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目

名称
	职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本工程一旦我单位中标，将实行项目经理责任制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若有不实，愿按有关规定接受处理。


投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

辅助资料表2：

项目经理简历表

投标单位名称：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	毕业院校、专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	在建或已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工时间
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


辅助资料表3：

项目技术负责人简历表

投标单位名称：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	毕业院校、专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目技术负责人年限
	

	在建或已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工时间
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


辅助资料表4：

项目施工负责人简历表

投标单位名称：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	毕业院校、专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目施工负责人年限
	

	在建或已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工时间
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


辅助资料表5：

项目质量负责人简历表

投标单位名称：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	毕业院校、专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目质量负责人年限
	

	在建或已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工时间
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


辅助资料表6：

项目安全负责人简历表

投标单位名称：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	毕业院校、专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目安全负责人年限
	

	在建或已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工时间
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


辅助资料表7：

项目材料负责人简历表

投标单位名称：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	毕业院校、专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目材料负责人年限
	

	在建或已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工时间
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


辅助资料表8：

项目预算负责人简历表

投标单位名称：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	毕业院校、专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目预算负责人年限
	

	在建或已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工时间
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


辅助资料表9：

项目财务负责人简历表

投标单位名称：

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	毕业院校、专业、学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目财务负责人年限
	

	在建或已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工时间
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


辅助资料表10：

拟用于本工程的施工机具表

	序号
	机具名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


辅助资料表11：

劳动力计划表

单位：人

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第三部分 工程建设条件及技术规范

一、工程建设地点现场施工条件

场地具备施工条件，施工道路畅通。

二、工程采用的技术规范

（1） 遵守设计图纸明确的技术规范；

（2） 执行国家现行的施工、质量检测及验收规范。

第四部分 图纸

1、 本次招标提供的蓝图及对应电子档一套。

2、 各投标单位严禁将招标单位提供的此套施工图用于除投标需要以外的其它任何用途（包括投标单位非故意泄露），否则招标单位将追究投标单位的法律责任。
第五部分   工程报价书及招标文件附件

一、报价书内容

1、投标总价汇总表

2、分部汇总表

3、包干费用表

4、规费表

5、零星工作项目清单

6、乙供自报价主要材料价格表

7、招标限价材料价格表

8、土建、安装分部分项工程量清单

9、综合单价计算表样表

二、招标文件附件：

招标附件一：投标报价书

招标附件二：界面划分

招标附件三：建筑作法

招标附件四：合同及其附件

招标附件五：招标图（含现场平面图、地下室划分等）

[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.bmp][image: image4.png]


[image: image5.wmf]k

R

[image: image6.wmf]Q


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image7.png]